UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH

zawarta w Siedlcach w dniu …..…………. 2022 r., pomiędzy:

Muzeum Regionalnym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 1, 08-110 Siedlce, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Sławomira Kordaczuka – dyrektora,

a

………………………………………………………………………………..… (nazwa Wykonawcy) 
z siedzibą w …………………………… (siedziba Wykonawcy), ……………………………………
………………………………………………………………………………….. (adres wykonawcy), wpisanym/wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) pod numerem: …………….przez ……………………….…,  NIP: …..… (odpowiednio) reprezentowanym/reprezentowaną (na podstawie odpisu z KRS / pełnomocnictwa innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowiącego załącznik do niniejszej umowy)  przez:

- (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

- (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „stronami”, a odrębnie „stroną”.

Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), na realizację zadnia 
pn.: „Renowacja figury „Jacka” z wieży Muzeum Regionalnego w Siedlcach”, dokonał wyboru oferty Wykonawcy, strony uzgadniają, co następuje:

§ 1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace konserwatorskie i pozłotnicze przy rzeźbie Atlasa, potocznie zwanego „Jackiem”, z wieży zabytkowego ratusza miejskiego, będącego siedzibą Muzeum Regionalnego w Siedlcach.

2. Konserwacja obejmuje:

1) usunięcie z powierzchni metalu brudu, a także produktów korozji,

2) wykonanie ewentualnych napraw w obrębie spoinowania blach,

3) poprawę seledynowo – zielonej wyprawy kolorystycznej posągu,

4) zabezpieczenie antykorozyjne obiektu,

5) usunięcie występujących odspojeń warstwowych w obrębie kuli (globu) i użycie odpowiednich kitów do uzupełnień powierzchniowych,

6) opracowanie powierzchni kuli pod ponowne złocenie płatkowe,

7) pozłocenie i zabezpieczenie powierzchni kuli,

8) wykonanie podbudowy mocującej posąg w oparciu o stal kwasoodporną,

9) dokumentowanie realizowanych czynności opisowo i fotograficznie do wykorzystania w końcowej dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej oraz przekazanie Zamawiającemu na własność dokumentacji konserwatorskiej – w dwóch egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej.

3. Szczegóły prac konserwatorskich określa decyzja DS.5142.349.2021.DO nr 616/WN/21 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 25 października 2021 r. oraz program prac konserwatorskich, stanowiące załącznik do ww. decyzji.

4. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca wykona ze stali nierdzewnej konstrukcję podstawy konserwowanej figury „Jacka”, wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego. Podstawa ma zostać scalona z figurą za pomocą łączników stalowych sprężanych.

5. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z:

1) Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z załącznikami oraz zmianami i wyjaśnieniami do SWZ dokonanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

2) ofertą Wykonawcy.

6. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić konserwację figury uwzględniając jej indywidualny charakter, walory artystyczne i znaczenie historyczne. Działania konserwatorskie podjęte przez Wykonawcę w ramach wykonania przedmiotu umowy powinny przywrócić jej właściwe walory estetyczne, przy zachowaniu oryginalności figury i pozwolić na jej eksponowanie przez Zamawiającego na szczycie wieży zabytkowego ratusza miejskiego.

§ 2.

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym, wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na należyte wykonanie prac konserwatorskich.

2. Wykonawca zobowiązuje się, że przedmiot umowy będzie realizowany przez osoby posiadające niezbędne doświadczenie i kwalifikacje do wykonania tego rodzaju prac, zgodnie z wymogami opisanymi w SWZ.

3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy z najwyższą starannością, efektywnością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową.

4. Prace konserwatorskie zrealizowane zostaną przez Wykonawcę przy ścisłym współdziałaniu z Zamawiającym, który może udzielać Wykonawcy wytycznych w zakresie wykonania przedmiotu umowy.

5. Zamawiający ma prawo do monitorowania postępu prac konserwatorskich oraz ich zgodności z programem prac konserwatorskich.

6. Wykonawca ma obowiązek udzielania Zamawiającemu na każde żądanie wyjaśnień w zakresie wykonywanych prac konserwatorskich.

7. Wykonawca nie może używać przedmiotu konserwacji w innych celach niż realizacja przedmiotu umowy.

§ 3.

1. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest odebrać figurę w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy z miejsca wskazanego przez Zamawiającego położonego na terenie gminy Miedzna (województwo mazowieckie), w terminie i w godzinach uzgodnionych 
z Zamawiającym w trybie roboczym.

2. Figura zostanie wydana Wykonawcy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli stron.

3. Figura zostanie przewieziona przez Wykonawcę do ……………………… (miejsce konserwacji).

4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść przedmiotu konserwacji w inne miejsce niż określone w ust. 3.

6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednie warunki przechowywania figury w okresie od dnia jej wydania przez Zamawiającego Wykonawcy do dnia jej odbioru przez Zamawiającego po wykonaniu przez Wykonawcę umowy. Wykonawca w szczególności zobowiązuje się zapewnić, by pomieszczenia, w których wydany mu przedmiot konserwacji będzie przechowywany spełniały wszelkie wymogi bezpieczeństwa i posiadały zabezpieczenia przed kradzieżą, uszkodzeniem i pożarem.

§ 4.

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2. Wydanie przedmiotu umowy Zamawiającemu po wykonaniu konserwacji nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli stron, przy budynku Muzeum Regionalnego w Siedlcach (ul. Piłsudskiego 1, 08-110 Siedlce), przy czym do obowiązków Wykonawcy nie należy montaż figury na wieży.

3. Zamawiający zgłosi ewentualne wady, usterki lub zastrzeżenia do wykonanych prac w terminie 
7 dni od przekazania przedmiotu umowy, wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin na ich usunięcie.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wskazanych przez Zamawiającego wad i usterek w zakreślonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiającemu przysługuje - niezależnie od innych uprawnień i bez obowiązku dokonywania dodatkowych wezwań – prawo do zlecenia usunięcia wad i usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze).

§ 5.

1. Wykonawca oświadcza, że pracami konserwatorskimi kierował będzie ……………., który spełnia wymogi wynikające z art. 37a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840).

2. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

§ 6.

1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………… zł netto powiększone o należny podatek VAT według stawki …%, tj. brutto ………… zł.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, a także wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych, w zakresie opisanym w § 10 umowy.

3. Podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowi protokół odbioru podpisany przez strony.

4. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od dnia doręczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

5. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7.

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę przedmiotu konserwacji, od momentu wydania mu figury.

2. W razie uszkodzenia przedmiotu konserwacji, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z jego przywróceniem do stanu poprzedniego.

3. W razie zniszczenia lub utraty przedmiotu konserwacji, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania odpowiadającego wartości przedmiotu konserwacji z daty powstania szkody.

4. W przypadku kradzieży, zaginięcia, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu konserwacji Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo do sporządzenia protokołu szkody, zawierającego opis przedmiotu oraz rodzaj zniszczenia bądź uszkodzenia i przekazania go Zamawiającemu niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia.

5. Za działania i zaniechania osób, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonaniu umowy, w tym podwykonawców, Wykonawca odpowiada jak za działania własne.

§ 8.

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty przez niego na swoją rzecz kar umownych 
w następujących przypadkach i wysokościach:

1) za opóźnienie w wykonaniu umowy w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1 umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia;

2) za opóźnienie w przystąpieniu do usuwania lub opóźnienie w usuwaniu wad zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie rękojmi w stosunku do terminów określonych w § 11 ust. 3 i 4 umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia;

3) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Łączna wysokość kar umownych z różnych tytułów nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Naliczenie kar umownych nie wyłącza możliwości żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

4. Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

5. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia stronie wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.

§ 9.

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł na jego rzecz zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych na kwotę równą 5 % ceny ofertowej brutto.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.

4.  Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

6. Kwota stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego usługi.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.

8. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 8 nie przedłoży Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie.

10. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia.

§ 10.

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, z chwilą podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego, przenosi na Zamawiającego własność egzemplarzy (nośników), na których dzieło (dokumentacja konserwatorska) utrwalono oraz autorskie prawa majątkowe do tego dzieła wraz z prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich przez Zamawiającego, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania (reprodukcji): utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub we fragmentach każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu;

b) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami: wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą;

c) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w lit. b: publiczne odtwarzanie, służące do celów marketingowych, jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i formatu, wprowadzanie w całości lub we fragmentach do pamięci komputera oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wyrażania zgody na włączenie stworzonego dzieła, w całości lub w części, do innego dzieła, w szczególności audiowizualnego, multimedialnego lub też do połączenia albo wykorzystania z takim dziełem.

§ 11.

1. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania rękojmi, to jest w terminie … lat od dnia odbioru końcowego, usunąć wszystkie ujawnione wady dotyczące realizacji przedmiotu umowy.

2. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wad przedmiotu umowy w terminie 7 dni od momentu zgłoszenia wady przez Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wszelkie zgłoszone przez Zamawiającego wady przedmiotu umowy w terminie określonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 21 dni.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad, nie usunie wad w terminie lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu z tytułu rękojmi może powierzyć usunięcie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, zachowując prawo do kar umownych za zwłokę w usunięciu wad lub usterek w okresie rękojmi, przewidzianych w umowie. Koszty zastępczego usuwania wad Zamawiający może potrącić z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 12.

1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, możliwa jest w zakresie i na warunkach wskazanych poniżej, tj.:

1) w zakresie terminu wykonania zamówienia - w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze siły wyższej, tj. zdarzeń, których wystąpienie jest niezależne od stron i którym nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; w takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy określony w § 4 umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do jego zakończenia w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i tylko w przypadku, gdy nie były one następstwem okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

2) w zakresie zmiany sposobu spełnienia świadczenia, w tym zmian technologicznych spowodowanych koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane w SWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

2. Dodatkowo Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie:

1) zmian dotyczących wykonania przedmiotu umowy, które wynikają z zaleceń Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w sposób wynikający z tych zleceń;

2) zmiany osoby kierującej pracami konserwatorskimi;

§ 13.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, w przypadku:

a) wadliwego wykonywaniu prac konserwatorskich;

b) nieprzestrzegania warunków transportu lub przechowywania przedmiotu konserwacji;

d) naruszenia innego obowiązku wymienionego w § 2 umowy.

2. W przypadku rozwiązania umowy z jakichkolwiek przyczyn, jak również w przypadku odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca, bez dodatkowego wezwania, zobowiązany jest do niezwłocznego wydania Zamawiającemu przedmiotu konserwacji, co nastąpi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego położonym na terenie województwa mazowieckiego.

§ 14.

1. Wykonawca zobowiązany jest zachować w poufności wszelkie informacje oraz treść dokumentów uzyskanych od Zamawiającego na potrzeby lub w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

2. Wykonawca jest związany postanowieniami o poufności przez cały okres obowiązywania umowy, jak również po jej wygaśnięciu z wyjątkiem informacji, których ujawnienia mogą wymagać bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Obowiązek poufności wynikający z niniejszego paragrafu nie dotyczy informacji dostępnych ze źródeł publicznych lub informacji znanych wcześniej Wykonawcy.

§ 15.

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

3. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.

§ 16.

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności:

  - ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;

  - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

4. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie strony.

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na 7 stronach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

……………………………………….				………………………………………………