ZP DTA 20/22 Kłodzko, dnia 08.09.2022r.

**Wykonawcy według rozdzielnika**

**Dotyczy: Postępowania przetargowego na dostawę i wdrożenie systemów Teleinformatycznych, oznaczonego numerem ZP DTA 20/22.**

**Informujemy że wykonawcy zadali następujące pytania:**

Cytując Wzór Umowy Rozdział § 3 Punkt 2: „Za zwłokę w realizacji dostawy Zamawiający naliczy karę umowną od wartości niezrealizowanej w terminie części przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki.”

Zwracając uwagę na wysokość kar umownych za opóźnienie wykonania przedmiotu umowy, które w naszej ocenie są zbyt wygórowane w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia, wnosimy o ich obniżenie do wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu umowy.**

 Cytując Specyfikacje Warunków Zamówienia Rozdział V:  „Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemów teleinformatycznych dla potrzeb podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku   CPV: 30230000-0  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 1,  który stanowi integralną część SWZ.”

W Specyfikacji Warunków Zamówienia nie ma informacji o konieczności załączenia do oferty Szczegółowego  opisu  przedmiotu zamówienia będący załącznikiem nr 1 do SWZ.  
Czy Zamawiający wymaga tego dokumentu do złożenia oferty?

**Odp. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wypełnionego załącznika numer jeden.**

 Cytując Specyfikacje Warunków Zamówienia Rozdział VI:  
„TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA do 60 dni od daty podpisania umowy”

W związku z globalnymi problemami w dostępności elementów półprzewodnikowych i tym samym zaburzeniem łańcuchów dostaw sprzętu komputerowego w istotny sposób wydłużają się czasy realizacji dostaw dla urządzeń, które są przedmiotem tego postępowania. Mając powyższe na uwadze wnosimy o wydłużenie terminu realizacji oferty minimum do 90 dni, licząc od dnia zawarcia umowy. Jest to realny termin realizacji przedmiotu zamówienia, który uwzględnia czas dostawy urządzeń oraz realizację usług stanowiących przedmiot zamówienia. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu realizacji do minimum 90 dni?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 75 dni od daty podpisania umowy. Powyższy projekt jest dofinansowany przez inny podmiot i całkowity odbiór przedmiotu zamówienia oraz rozliczenie wraz z zapłatą na rzecz wykonawców musi się zakończyć w bieżącym roku.**

Cytując Wzór Umowy Rozdział § 3 Punkt 3: „Dodatkowo Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia Dostawcy  kary umownej w wysokości 10% wartości umowy brutto, oraz dochodzenia od Dostawcy zwrotu utraconych dotacji na zakup przedmiotu  umowy pochodzących od innych podmiotów.”

 Zamawiający finansuje zakup przedmiotu umowy na podstawie umowy z NFZ, natomiast Wykonawca nie zna treści ani zakresu przedmiotu tej umowy. Wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności za nieokreślone i nieznane mu okoliczności z powyższego tytułu oraz w nieokreślonej i nieznanej mu wysokości. Wnosimy o wykreślenie tego zapisu z treści umowy.

**Odp. Zamawiający nie przewiduje zmiany treści umowy w tym paragrafie. Zawierane umowy podmiotów leczniczych z NFZ, zgodnie z obowiązującym prawem są jawne. Tym samym potencjalny wykonawca może zapoznać się z ich treścią. Należy zauważyć iż cytowany zapis wzoru umowy dotyczy okoliczności gdy Wykonawca z ewidentnych przyczyn leżących po jego stronie nie wywiąże się z terminowego wykonania umowy lub wykona ją niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ i załącznikach, czego skutkiem będzie utrata dotacji. Musi nastąpić oczywisty związek przyczynowo skutkowy pomiędzy działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy a utratą dotacji przez Zamawiającego. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy popełnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, które mogłyby skutkować utratą dotacji.**

Dotyczy Załącznik nr 1:  Szczegółowy  opis  przedmiotu zamówienia: 1. Serwer backupu  oraz 4. Biblioteka taśmowa.

 Biblioteka ma być podłączona do serwera, ale serwer ma być wyposażony wg OPZ w następujące kontrolery:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6. | Kontrolery I/O | Możliwość zainstalowania dwóch nośników flash o pojemności 64GB w konfiguracji RAID-1, rozwiązanie dedykowane dla hypervisora oraz niezajmujące zatok dla dysków hot-plug;  Zainstalowany kontroler SAS RAID obsługujący poziomy 0,1,10,5,50,6,60 z 6GB Cache wraz z podtrzymaniem bateryjnym. Kontroler musi obsługiwać napędy SAS/SATA.  Zainstalowany kontroler SAS RAID obsługujący poziomy 0,1,10,5,50,6,60 z 4GB Cache, wyposażony w dwa porty zewnętrzne Mini-SAS HD (SFF8644) |

 Biblioteka taśmowa ma być dodatkowo wyposażona w:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8. | Interfejsy | Wraz z biblioteką należy dostarczyć kable połączeniowy do kontrolera RAID wyposażonego w port Mini-SAS HD (SFF8644) |

 Biblioteka taśmowa do podłączenia i prawidłowej pracy z serwerem wymaga kontrolera SAS nie pracującego w trybie RAID. Podane wymagania kontrolera RAID zapewniają podłączenie dodatkowej półki dyskowej, a nie biblioteki taśmowej. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym kontroler będzie pracował w trybie SAS bez funkcjonalności RAID dla wymaganych poziomów 0,1,10,5,50,6,60, a co za tym idzie nie będzie wyposażony w wymaganą pamięć 4GB Cache. Jest to niezbędne, aby biblioteka taśmowa mogła pracować z serwerem.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Niniejsze odpowiedzi na pytania modyfikują treść SWZ i załączników.**