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                                       UMOWA NR …….  

zawarta w dniu    . 2026r.  pomiędzy:
Podmiotem leczniczym „Zespół Opieki Zdrowotnej”  w Kłodzku z siedzibą w Kłodzku  przy  ul. Szpitalnej 1a, 57 – 300 Kłodzko, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej IX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu pod nr KRS: 0000058460, NIP: 883-15-98-671, REGON: 000316418  reprezentowanym przez:
Jadwigę Radziejewską – Dyrektora
zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”
a: 

NIP:   ,                          REGON:               KRS:                                                                                                 reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą ”.

  § 1

Umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP.2510.40.2025 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) [zwanej dalej także „PZP”] w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępu i jakości opieki kardiologicznej w podmiocie leczniczym „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych”.

§ 2

         1.   Przedmiotem Umowy jest zakup  fabrycznie nowego ………………………………….
            firmy ……………  typ…………………………. rok produkcji … ……..
             wraz z wyposażeniem,   o parametrach  określonych w załączniku nr 1   stanowiącym 

              integralną część niniejszej  umowy  wraz z transportem, wniesieniem , zamontowaniem, 

             uruchomieniem, przeszkoleniem personelu, oraz  wykonanie robót budowlanych 

             polegających na  adaptacji  pomieszczeń na pracownię i wykonania energetycznej  linii 

                zasilającej   pracownię…………………… w zakresie 
             niezbędnym do zainstalowania oferowanego  sprzętu   zgodnie ze sztuką 
             budowlaną i prawem budowlanym . 
1.  Opracowania dokumentacji Wykonawcy w zakresie niezbędnym do należytego wykonania    robót budowlanych zgodnie z wytycznymi zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia
        3.    Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny,  

        nieużywany, niepochodzący z ekspozycji ani rekondycjonowania, a jego
        wcześniejsze użytkowanie przez inne  podmioty nie miało miejsca. 

§ 3

1. Termin realizacji zamówienia – do ……… dni od daty podpisania niniejszej   umowy.
2. Za zwłokę w realizacji dostawy Zamawiający naliczy karę umowną od wartości niezrealizowanej w terminie części przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki.
3. W przypadku niedotrzymania zadeklarowanego terminu dostawy opisanego w ust. 1 niniejszego paragrafu. powyżej 14 dni Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych wobec Wykonawcy . Dodatkowo Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia Wykonawcy  kary umownej w wysokości 10% wartości umowy brutto, oraz dochodzenia od Wykonawcy zwrotu utraconych dotacji na zakup przedmiotu  umowy pochodzących od innych podmiotów.
4. Wykonawca oświadcza, że sprzęt jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Polski, zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 05 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych oraz posiada certyfikat lub deklarację zgodności CE (jeśli dotyczy).

                                                                         § 4 

1. Wykonawca  ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za zakres rzeczowy zamówienia.
2. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy  przechodzi na Zamawiającego dopiero  z chwilą dostarczenia go do miejsca wskazanego  i podpisania protokołu odbioru.

3. Na dostarczony przedmiot umowy  Wykonawca  udziela gwarancji  ………… miesięcy gwarancji, od daty przekazania  go  Zamawiającemu; 




                               § 5

1. Przedmiotem odbioru jest zakres zamówienia określony w § 2 niniejszej Umowy. Odbiór zostanie dokonany protokolarnie  przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego.                                                                                                                                                  
2. W dniu przekazania przedmiotu dostawy, Wykonawca  zobowiązuje się dostarczyć:  wymagane świadectwa  i certyfikaty,  instrukcje obsługi oraz karty gwarancyjne a także wszystkie inne niezbędne dokumenty umożliwiające eksploatację przedmiotu umowy. Dokumenty o których mowa wyżej winny być dostarczone w języku polskim.  
§ 6

1. Zamawiający zobowiązany jest do dokonywania przeglądów, obsługi oraz zgłaszania swych roszczeń z tytułu gwarancji tylko w autoryzowanych punktach obsługi – pod rygorem utraty gwarancji. 
2. Wykonawca  zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wykaz autoryzowanych punktów i serwisu. 
§ 7

1. Wartość umowy na podstawie wybranej oferty ustalono na kwotę netto w wysokości……………… zł + podatek VAT, który stanowi kwotę: ……………. zł. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy brutto z tytułu realizacji niniejszej umowy wynosi  ………………. zł (słownie: ………………………………………………………… /100).
W tym cena za  Angiograf  wraz z urządzeniami towarzyszącymi  wynosi ………. zł  netto, brutto  ……………… zł

Cena za roboty budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń na pracownię angiografii    ………. zł netto, brutto       ……………… zł

Cena za Tomograf komputerowy wraz urządzeniami towarzyszącymi  …….. zł netto, brutto ……………. zł

Cena za roboty budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń na pracownię TK   ……….zł netto , brutto ……………… zł.
2.  Powyższa  wartość zawiera wszystkie składniki ceny , podatków,  oraz wszelkich innych kosztów związanych z realizacją tego zamówienia publicznego.
3. W przypadku zmiany lub zniesienia przez organy podatkowe podatku vat  na w/w przedmiot umowy podczas trwania niniejszego postępowania lub realizacji zamówienia Wykonawca  automatycznie zmieni  swoje wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy o tę kwotę bez względu na cenę jaką zaproponował w swojej ofercie. W przypadku, gdy będzie już wystawiona faktura Zamawiającemu, Wykonawca  dokona  niezwłocznie jej korekty pomniejszając kwotę  odpowiednio o podatek VAT lub akcyzę.
4. Strony ustalają , że za realizację złożonego zamówienia wypłata należnego wynagrodzenia nastąpi    terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury.  Za datę zapłaty Strony wskazują dzień  wpływu środków finansowych na  rachunek bankowy Wykonawcy. Należności przekazywane będą przelewem na konto Wykonawcy  wskazane na fakturze.
5. Strony ustalają ,że Wykonawca  nie może bez zgody Zamawiającego scedować na rzecz osoby trzeciej zobowiązań Zamawiającego wynikających z tytułu realizacji niniejszego zamówienia publicznego.
 § 8

          Niniejszy paragraf dotyczy robót budowlanych  

1. Wykonawca w realizacji przedmiotu umowy polegających na robotach budowlanych  uwzględni również specyfikę obiektu oraz okoliczność, iż roboty budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń pod pracownię   ………   będą wykonywane w czynnym obiekcie szpitala.

2  Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy polegający na robotach budowlanych  z najwyższą starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu usługi, z zasadami sztuki budowlanej i aktualnym stanem wiedzy, a nadto zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego oraz wykorzystując wyłącznie odpowiedniej jakości materiały dopuszczone do obrotu i posiadające niezbędne atesty i aprobaty techniczne ściśle przestrzegać przepisów BHP i PPOŻ. 
2. W przypadku konieczności uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub 

innych wymaganych przez przepisy decyzji/rozstrzygnięć administracyjnych, czy też opinii, Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiedniego upoważnienia do występowania w tym zakresie w jego imieniu.

3.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie prace, które nie zostały wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy. 
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno-terenowymi i innymi okolicznościami, które są istotne dla Zadania  i  nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 
5. Zadanie zostanie wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 
6. Zamawiający wprowadzi Wykonawcę na plac budowy najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
7. W ramach realizacji niniejszej umowy, Zamawiający zobowiązuje się:  
              udzielić Wykonawcy, na jego wniosek, odpowiednich pełnomocnictw w celu realizacji 
              przedmiotu niniejszej umowy; 
1)na bieżąco konsultować z Wykonawcą planowane i przyjęte rozwiązania; 
2)dokonywać  niezwłocznie odbiorów częściowych i końcowych przedmiotu umowy.   
8. Wykonawca na własny koszt przygotuje zaplecze budowy, tj. odpowiednie powierzchnie magazynowe na składowanie materiałów i narzędzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracowników oraz zabezpieczy teren budowy. Zaplecze budowy musi być przygotowane przez Wykonawcę na terenie wskazanym przez Zamawiającego.
10 W szczególności Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć części Budynku, które nie byłyby wyłączone w danym okresie z eksploatacji, w sposób umożliwiający korzystanie z nich, w tym 
w szczególności zastosować zabezpieczenia przeciwpyłowe, uniemożliwiające wydostawanie się pyłów poza teren w danym okresie prowadzonych robót budowlanych.
       Zamawiający nie będzie odpowiadał za pozostawiony na terenie budowy sprzęt oraz inne mienie

       Wykonawcy, jednak zapewnia współdziałanie w tym zakresie.
11.   Zamawiający wskazuje Wykonawcy punkty poboru: wody i energii elektrycznej. Wykonawca 

         może zostać wezwany do poniesienia kosztów wykorzystanej  podczas  realizacji zadania 
          inwestycyjnego:
1)energii elektrycznej, wg wskazań licznika poboru energii elektrycznej i wg stawki określonej dla   

      Zamawiającego przez dostawcę energii elektrycznej;
2)  wody użytkowej – wg wskazań licznika i wg stawki określonej dla Zamawiającego przez dostawcę wody.
12. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, po jego końcowym odbiorze, Wykonawca jest obowiązany uporządkować opuszczaną przez siebie część nieruchomości i pozostawić ją w stanie nie pogorszonym.
13.  W przypadku zastosowania koncepcji  robót budowlanych  wymagających pozwolenia na budowę  Wykonawca zobowiązuje się  prowadzić dziennik budowy i posiadać kierownika budowy.
14. Materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnym z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych oraz zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane. Muszą one posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Materiały użyte przez wykonawcę do wykonania roboty muszą być nowe, Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórek, wybrakowanych, niepełnowartościowych, itp.
15. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania świadectw jakości materiałów dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, aprobata techniczna itp.), jak również do uzyskania akceptacji Zamawiającego przed ich wbudowaniem.
16. Materiały z rozbiórki Wykonawca  wywiezie z placu budowy i zutylizuje na własny koszt.

17. Wykonawca z chwilą wprowadzenia na budowę ma obowiązek posiadać Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności za wszelkie szkody wobec osób trzecich oraz od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy na sumę ubezpieczenia nie mniej niż 500.000,00 zł (słownie: Pięćset tysięcy   złotych) na jedno i na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe

18. W razie wątpliwości ubezpieczenie, o którym mowa w ust. powyżej, musi również obejmować podwykonawców, za których Wykonawca w pełni odpowiada przed Zamawiającym i innymi instytucjami jak za własne działania. 
19. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy występuje Konsorcjum, ubezpieczenie musi obejmować działalność wszystkich Wykonawców wchodzących w skład Konsorcjum. Zamawiający dopuszcza odrębne polisy dla każdego z Konsorcjantów, pod warunkiem, że wymagana suma ubezpieczeniowa każdej polisy będzie gwarantowała wypłatę odszkodowania w wymaganej przez Zamawiającego wysokości.
20. Odbiór końcowy robót budowlanych nastąpi w dzień roboczy w ciągu 5 dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę.
21. Zamawiający odmówi przystąpienia do odbioru, jeżeli Wykonawca do tego czasu nie wykonał wszystkich czynności przewidzianych przez Umowę, a zwłaszcza nie wykonał wszystkich robót lub nie dostarczył dokumentów niezbędnych do końcowego odbioru robót budowlanych.
22. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad wykonanych robót budowlanych, ewentualnie innych usterek, Zamawiający stwierdza ten fakt w protokole odbioru, który tym samym staje się „protokołem odbioru stwierdzającym usterki”. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany usunąć wszystkie stwierdzone wady wykonanych Robót budowlanych, ewentualnie wszystkie inne stwierdzone usterki w terminie 7 dni roboczych lub w innym uzasadnionym i określonym przez Zamawiającego terminie liczonym od dnia sporządzenia protokołu odbioru. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach termin usunięcia usterek może być przez Zamawiającego wydłużony do maksymalnie 14 dni kalendarzowych. Protokół odbioru stwierdzający usterkę stanowi jednocześnie wezwanie Wykonawcy do usunięcia stwierdzonych usterek i wad.
23. W terminie 3 dni roboczych od upływu terminu na usunięcie wad lub usterek, strony przystępują do odbioru stwierdzającego usunięcie wad lub usterek robót budowlanych , potwierdzonego kolejnym protokołem odbioru.
24. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wszystkich wad i usterek robót budowlanych w terminie wskazanym w ust. 5, Zamawiający może skorzystać z wszelkich uprawnień przewidzianych przez prawo lub umowę. W takim przypadku Zamawiający może w szczególności powierzyć usunięcie tych wad i usterek podmiotom trzecim bez upoważnienia sądu – na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy, stosownie do usterek obniżyć wynagrodzenie lub od umowy odstąpić.
25. Po usunięciu wszystkich wad i usterek robót budowlanych, albo w przypadku nie stwierdzenia usterek w terminie wskazanym w ust. 20 , sporządzany jest bezusterkowy protokół odbioru.
26. Na wykonane roboty budowlane Wykonawca udziela  60  miesięcy  gwarancji i 36 miesięcy rękojmi.
27. Zgłoszenie wad i usterek w przedmiocie umowy musi być dokonywane pisemnie na adres podany na wstępie niniejszej Umowy lub mailowo na adres poczty elektronicznej ……………..Wykonawca jest zobowiązany zapewnić przez okres gwarancji i rękojmi odbiór korespondencji pod ww. adresem korespondencyjnym, adresem poczty elektronicznej (e-mail) oraz powiadomić Zamawiającego na piśmie o zmianie tych adresów 
28. Wady zgłoszone w ramach  gwarancji lub rękojmi, powinny być usunięte w terminie 14 dni od ich zgłoszenia.  
W wypadkach uzasadnionych charakterem wady termin ten za zgodą Zamawiającego może ulec wydłużeniu o czas technicznie uzasadniony do dokonania naprawy.
29. Usunięcie wad musi być potwierdzone protokołem odbioru.
30. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływ na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi.
§ 9
1.  Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający, w terminie realizacji zamówienia w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dopuszcza wprowadzenie zmiany w postanowieniach zawartej umowy w następujących sytuacjach:
1) Cena jednostkowa ulegnie zmianie na skutek zmiany stawek podatkowych dla przedmiotu zamówienia, w takim przypadku zmienie ulega cena jednostkowa brutto, przy zachowaniu ceny jednostkowej netto.

2) W trakcie trwania umowy Wykonawca może zaoferować Zamawiającemu rabat na zasadach uzgodnionych przez Strony. Powyższe nie jest zmianą umowną i nie wymaga od Stron konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
3) Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie zmiany terminów realizacji wskazanych w Umowie wskutek wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności w przypadku wystąpienia trudności organizacyjnych związanych z pracą Oddziałów i jednostek Szpitala, w związku koniecznością wykonywania przez te oddziały i jednostki zadań statutowych.

4) Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie warunków realizacji Umowy, gdy zmiana taka jest niezbędna do prawidłowego wykonania Umowy zgodnie z jej celem wskutek nieprzewidzianej przez Strony zmiany okoliczności.

5) Zakończenia produkcji lub wycofania z rynku określonego modelu Sprzętu, dopuszcza się, za zgodą Zamawiającego, zmianę na produkt o tych samych albo lepszych parametrach po cenie jednostkowej nie wyższej niż zawarta w ofercie. Zmiana taka wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca powinien wykazać że proponowany nowy model sprzętu  posiada te same  bądź lepsze parametry.

Zmiany parametrów lub innych cech charakterystycznych Sprzętu, w tym zmiana numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu, zmiana elementów składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany, zmiana sposobu konfekcjonowania – tj. zamienny/równoważny produkt o nie gorszych parametrach technicznych, produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony po cenie nie wyższej niż cena określona w niniejszej umowie.
3 Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: działanie wojenne na terenie kraju, pożary,  huragany, powodzie, epidemie, itp. 

4 W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

§ 10
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć Zamawiający może odstąpić od Umowy  w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca  może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznego wykonania Umowy.
2. Ponadto Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy w przypadku  gdyby przedmiot zamówienia posiadał wadę uniemożliwiającą jego eksploatację lub w znaczącym stopniu utrudniał eksploatację, bądź na podstawie przekazanych  Zamawiającemu przez Wykonawcę  dokumentów nie będzie możliwa  eksploatacja przedmiotu umowy jako wyrobu medycznego.
3. Przed podjęciem decyzji o odstąpieniu od umowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy  dodatkowy co najmniej 14 dniowy termin na usunięcie wad.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy  pokrycia wszystkich strat , które poniósł w wyniku odstąpienia od niniejszej umowy w tym utraconych dotacji i dofinansowań od innych podmiotów.
§ 11
9. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku powstania sporów na tle niniejszej umowy dają wymóg pierwszeństwa negocjacjom i kompromisom, przed drogą sądową.
10. Ewentualne spory rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
            W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową  będą miały zastosowanie przepisy
            Kodeksu Cywilnego, oraz zapisów Specyfikacji  Warunków Zamówienia

            oznaczonej nr DZP2510.40.2025.
§ 13
           Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jeden 
           dla każdej ze stron.
§ 14
          Umowa wchodzi w życie po jej podpisaniu przez obie strony.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                          
WYKONAWCA
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                UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
DO UMOWY NR ………
Zawarta w dniu ........… r. w  Kłodzku pomiędzy:
Podmiotem leczniczym „Zespół Opieki Zdrowotnej”  w Kłodzku z siedzibą w Kłodzku  przy  ul. Szpitalnej 1a, 57 – 300 Kłodzko, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej IX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu pod nr KRS: 0000058460, NIP: 883-15-98-671, REGON: 000316418  reprezentowanym przez:
Jadwigę Radziejewską – Dyrektora
zwanym w dalszej części umowy Administratorem
a:

4. ................... działającą na podstawie wpisu do KRS pod nr ............., NIP: ..............., reprezentowaną przez:

..................................................................................

.................................................................................

zwanym dalej „Przetwarzającym”, o następującej treści:
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Niniejsza Umowa jest zawierana w związku z zawarciem przez Strony umowy nr …………………… („Umowa główna”).

2. W oparciu o Umowę, tj. na zasadach oraz w zakresie w niej wskazanych, Administrator powierza Przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe pacjentów  podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku” („Dane”), a Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania Danych w granicach określonych Umową oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Przetwarzający przetwarza Dane wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora.
OŚWIADCZENIA STRON

§ 2

1. Administrator oświadcza, że posiada status administratora danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - „RODO”), w odniesieniu do Danych.

2. Administrator oświadcza, że posiada właściwe podstawy przetwarzania Danych, a powierzenie Danych Przetwarzającemu nie naruszy praw osób trzecich.

3. Przetwarzający zapewnia, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania Danych będą zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy lub będą podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania ich w tajemnicy.

4. Przetwarzający zapewnia, że podejmuje wszelkie środki wymagane przez właściwe przepisy prawa, zwłaszcza przez art. 32 RODO, zgodnie z którym Przetwarzający wdraża odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.

ZAKRES PRZETWARZANIA

§ 3 

1. Przetwarzanie Danych przez Przetwarzającego będzie następować wyłącznie w celu realizacji Umowy głównej.

 2. Na podstawie Umowy Przetwarzający będzie przetwarzał tzw. dane zwykłe pracowników oraz 
pacjentów, tj. nie podlegające dodatkowym regulacjom oraz dane pacjentów szczególnej kategorii (dane dot. stanu zdrowia) takie jak m.in.

1)Niezbędne dane pracowników uczestniczących w realizacji  umowy.

2)Niezbędne dane pacjentów podczas instalacji i uruchomiania  urządzenia, badań próbnych i wpięcia urządzenia do sieci szpitalnej oraz  danych z badań pacjentów w przypadku usuwania usterek w okresie gwarancyjnym.
3.Administrator zobowiązuje się nie przekazywać danych: 

a) ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne,

b) ujawniających poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, 

c) ujawniających przynależność do związków zawodowych, 

d) genetycznych, 

e) biometrycznych, 

f) dotyczących seksualności lub orientacji seksualnej danej osoby 
SPOSÓB WYKONANIA UMOWY 

§ 4
1. Przy przetwarzaniu Danych Przetwarzający zobowiązuje się wdrożyć wszelkie środki wymagane przez właściwe przepisy prawa (także przez RODO), w tym odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Wdrażając odpowiednie środki, Przetwarzający uwzględni stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
2. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Przetwarzający w miarę możliwości pomoże Administratorowi, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw, określonych w rozdziale III RODO - jeśli w danym przypadku ciążą one na Administratorze.

3. Uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, Przetwarzający pomoże Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO, jeśli w danym przypadku ciążą one na Administratorze.

4. Przetwarzający może skorzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego (zwanego dalej „Kolejnym przetwarzającym”), tylko za uprzednią szczegółową lub ogólną pisemną zgodą Administratora. W przypadku ogólnej pisemnej zgody, Przetwarzający poinformuje Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych Kolejnych Przetwarzających, dając tym samym Administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.

5. W umowie z Kolejnym przetwarzającym Przetwarzający zobowiąże go do przestrzegania tych samych obowiązków ochrony danych, które w Umowie zostały nałożone na Przetwarzającego. Obowiązki te obejmować będą w szczególności zapewnienie wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO. 

6. Jeżeli Kolejny przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków tego Kolejnego Przetwarzającego spoczywa na Przetwarzającym.

7. Przetwarzający udostępni Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwia Administratorowi lub upoważnionemu przez Administratora audytorowi przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich – w sytuacji, gdy takie obowiązki ciążą na Administratorze. Audyt/inspekcja może być przeprowadzony po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Przetwarzającego z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, w godzinach pracy Przetwarzającego, bez zakłócania jego działalności.

8. W związku z obowiązkiem określonym w ust. 7, Przetwarzający niezwłocznie poinformuje Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów prawa Unii Europejskiej lub polskich przepisów prawa powszechnie obowiązującego, dotyczących ochrony danych.
9. Przetwarzający zobowiązuje się zgłosić Administratorowi każde naruszenie ochrony danych osobowych niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 24 godzin od jego stwierdzenia, wraz z informacjami wymaganymi art. 33 ust. 3 RODO.
CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§ 5

1. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą rozwiązania Umowy głównej.

2. Przetwarzanie Danych następuje w czasie obowiązywania Umowy.

3. Z chwilą rozwiązania Umowy, Przetwarzający usunie lub zwróci Administratorowi (zależnie od decyzji Administratora) wszelkie dane osobowe oraz usunie wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub polskie przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakazują przechowywanie danych osobowych.

4. W kwestiach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego lub europejskiego, jak również postanowienia Umowy głównej.

                                                                                                                          Przetwarzający      
                                                                                                            Administrator
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                                                                                                                                                 Kłodzko, , dnia ...........
PROTOKÓŁ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
1. ZAMAWIAJĄCY: Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku ul. Szpitalna 1a 57-300 Kłodzko.
2. WYKONAWCA  …......................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………… 
3. Zamawiający na podstawie umowy nr DZP 2521……. /2026 odbiera następujący Sprzęt:

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent
	Numer fabryczny

/seryjny/inny który identyfikuje urządzenie
	Ilość

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	    
	
	
	
	


4. Data odbioru: …...................

5. Miejsce odbioru: Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku ul. Szpitalna 1a 57-300 Kłodzko
……………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa jednostki organizacyjnej szpitala)

6. W dniu/ach …..................... przeprowadzono szkolenie personelu medycznego i technicznego Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu, jego podstawowej konserwacji, drobnych napraw i przeglądów – o ile zgodnie z instrukcją obsługi nie są one zastrzeżone dla innych podmiotów – a także użytkowania sprzętu w sposób korzystny dla Zamawiającego, w szczególności z uwzględnieniem oszczędności energii, wody oraz ograniczenia powstawania odpadów. Lista uczestników szkolenia w załączeniu.

7. Wykonawca przekazał Zamawiającemu wszystkie wymagane dokumenty określone w SWZ, Umowie oraz w załącznikach, sporządzone w języku polskim i prawidłowo uzupełnione.

8. Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń do dostarczonego Sprzętu oraz wykonania innych obowiązków Wykonawcy.

9. Uwagi do protokołu: …………………………………………………………………………………………………………..

Przedstawiciele  Zamawiającego



Przedstawiciele  Wykonawcy

................................................

                           ..............................................
             ……………………………………..                                                    ………………………………….

            ………………………………………                                                  ……………………………………..
