„PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

W POWIATOWYM INSPEKTORACIE WETERYNARII  W PUŁAWACH ”

| L.p. | Planowane działanie | Sposób realizacji | Osoby odpowiedzialne | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opracowanie wypukłych oznaczeń na drzwiach prowadzących do pomieszczeń, w których będzie zapewniony dostęp alternatywny oraz oznaczenie ich brajlem | Przeprowadzenie postępowania konkursowego na dostawę i instalację oznaczeń | Koordynator ds. dostępności | 30.06.2022 r. |
| 2. | Instalacja podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich , umożliwiającego dostęp do pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku. | Podpisanie umowy z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej | Powiatowy Lekarz Weterynarii w Puławach | 30.06.2022 |
|  |  | Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej | Wykonawca dokumentacji | 31.07.2022 |
|  |  | Zgłoszenie wykonania robót budowlanych | Powiatowy Lekarz Weterynarii w Puławach ,Koordynator ds. dostępności | 30.09.2022 |
|  |  | Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w drodze przetargu , podpisanie umowy na realizację robót budowlanych | Koordynator ds. dostępności | 30.10.2022 |
|  |  | Odbiór robót budowlanych | Powiatowy Lekarz Weterynarii w Puławach, Koordynator ds. dostępności | 31.12.2022 |
| 3. | Instalacja pętli indukcyjnej | Przeprowadzenie postępowania konkursowego na dostawę i montaż pętli, umieszczenie na stronie internetowej informacji o pętli | Koordynator ds. dostępności | 30.06.2022 r. |
| 4. | Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej | Opracowanie wytycznych dot. prawidłowego sporządzania dokumentów | Koordynator ds. dostępności, Informatyk | Na bieżąco |
| 5. | Dostosowanie strony internetowej BIP do wymogów ustawy | Usunięcie ew. błędów na stronie BIP | Koordynator ds. dostępności, informatyk | Na bieżąco |
| 6. | Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności | Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności | Koordynator ds. dostępności | Na bieżąco |
| 7. | Opracowanie i montaż informacji na temat rozkładu pomieszczeń, w których będzie zapewniony dostęp alternatywny, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy | Przeprowadzenie postępowania konkursowego na dostawę i montaż informacji, odbiór prac | Koordynator ds. dostępności | 30.06.2022 r. |
| 8. | Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego | Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego | Koordynator ds. dostępności | 30.06.2022 r. |
| 9. | Reorganizacja pracy Inspektoratu pod kątem obsługi osób ze szczególnymi potrzebami | Reorganizacja pracy urzędu gminy, utworzenie dostępnego biura podawczego na parterze budynku | Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii, Inspektorzy weterynarii | 30.06.2022 r. |
| 10. | Zapewnienie dostępu do usługi tłumacza polskiego języka migowego | Przeprowadzenie postępowania konkursowego na zapewnienie dostępu do usługi tłumacza PJM, podpisanie umowy | Koordynator ds. dostępności | 31.12.2021 r. |
| 11. | Sporządzenie informacji o zakresie działalności PIW - w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w pjm oraz informacji w tekście łatwym do czytania | Przeprowadzenie postępowania konkursowego, zlecenie usługi, odbiór prac | Koordynator ds. dostępności | 31.12.2021 r. |
| 12. | Zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku | Zapewnienie możliwości komunikacji w innej formie wskazanej przez osobę ze szczególnymi potrzebami – np. przez e-mail, SMS, przy użyciu usługi tłumaczenia migowego, poprzez wydruk w alfabecie Braille’a lub pismo na kartce | Koordynator ds. dostępności | 31.12.2021 r. |
| 13. | Pozyskiwanie środków finansowych na dostosowanie Inspektoratu do wymogów w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami | Monitorowanie ogłaszanych konkursów, składanie wniosków o dofinansowanie | Koordynator ds. dostępności | Na bieżąco |
| 14. | Udział w szkoleniach w zakresie wdrażania rozwiązań poprawiających dostępność | Udział w szkoleniach organizowanych w ramach projektu „Akcelerator Dostępności JST Makroregionu Wschodniego” | Koordynator ds. dostępności | 2021-2022 |
| 15. | Przegląd procedur związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych oraz obsługą interesantów | Przegląd procedur związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych oraz obsługą interesantów, wdrożenie wypracowanych wniosków i rekomendacji | Koordynator ds. dostępności | 2021-2022 |