Załącznik nr 5 do SIWZ

Wzór

UMOWA Nr ……/2020

w dniu ………………………..2019r. w Kurzętniku pomiędzy:

Powiatem Nowomiejskim

ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

NIP 877 14 60 784   REGON 871118879

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim,

w imieniu którego działa z upoważnienia

Joanna Robaczewska – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z siedzibą w Kurzętniku, ul. Sienkiewicza 48, 13-306 Kurzętnik

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Agaty Lewickiej

zwanym "Zamawiającym"

a

……………………………………………………………. :

………………………………………………………….

NIP ………………………………..	REGON …………………………...

Zwaną/ nym dalej "Wykonawcą"

została zawarta umowa następującej treści:

Niniejszą umowę zawarto z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na podst. art. 39 - 46 przetarg nieograniczony.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Nowomiejskiego

- Zakres robót obejmuje wykonanie przy użyciu remonterów remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych kationową emulsją asfaltową klasy K1-65 i grysami bazaltowymi na drogach powiatowych powiatu nowomiejskiego w ilości 9 400 m2 wyboi.

- Zakres zadania realizowany będzie w etapach:

- I etap : wykonanie remontu cząstkowego obejmującego likwidację wyboi na całej sieci dróg powiatowych powiatu nowomiejskiego

- II etap : wykonanie remontu cząstkowego obejmującego likwidację pozostałej ilości wyboi.

- Szczegółowy zakres robót budowlanych określają następujące dokumenty:

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Oferta Wykonawcy złożona w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych obejmujących przedmiot zamówienia.

§ 2

- Przystępując do realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się do:

  - protokólarnego przekazania placu budowy w terminie ustalonym przez strony umowy,

  - przekazania Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy dziennika budowy

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót.

- Przystępując do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

  - przyjęcia placu budowy w terminie określonym w ust. 1 pkt. 1,

  - złożenia w dniu podpisania umowy oświadczenia kierownika budowy oraz przyjęcia obowiązku kierowania budową wraz z zaświadczeniami, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

  - zagospodarowania miejsca składowania materiałów i narzędzi na własny koszt w trakcie prowadzonych prac

  - utrzymania porządku i ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy

  - przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i ppoż. w trakcie wykonywania robót

  - wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, aktualnie   obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz  niniejszą umową

  - stosowania materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy

§ 3

Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, a w szczególności ze stanem technicznym zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne do prawidłowego wykonania umowy oraz, że będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie.

§ 4

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców.

- Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 5

    - Wykonawca zamierzając zawrzeć umowę lub zmienić treść umowy o podwykonawstwo jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt tej umowy.

    - Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy, o której mowa w ust.1 ma prawo zgłoszenia w formie pisemnej zastrzeżeń jeżeli:

      - przedłożony projekt umowy o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w pkt.19.12 SIWZ

      - przedłożony projekt umowy o podwykonawstwo przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy części przedmiotu zamówienia

    - Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy, o której mowa w ust.1, w terminie określonym w ust. 2 uważać się będzie za akceptację przez Zamawiającego przedłożonego projektu umowy.

    - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy, o której mowa w ust.1, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

    - Zamawiający, w termie 7 dni od daty otrzymania poświadczonej kopii umowy, o której mowa w ust.4 zastrzega sobie prawo do zgłoszenia w formie pisemnej sprzeciwu do tej umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 2, z prawem do wezwania Wykonawcy do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

    - Obowiązkowi, o którym mowa w ust. 1  nie podlegają umowy, których przedmiotem są dostawy lub usługi  o wartości nie przekraczającej 0,5% kwoty brutto, o której mowa w §9 ust.1

§ 6

  - Wykonawca obowiązany jest najpóźniej w dacie wymagalności płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcy przedstawić Zamawiającemu dowód dokonania płatności dla podwykonawcy oraz oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu należności.

  - W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca winien podać Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować Zamawiającemu, iż nie narusza to prawa ani też warunków umowy. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy z podwykonawcą, oględzin przedmiotu umowy, a także domagania się od podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych.

  - W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Zamawiający władny jest obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec zamawiającego w trybie art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego;

  - W przypadku konieczności dokonania bezpośrednich zapłat podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości brutto umowy, o której mowa w § 9 ust.1, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

§ 7

- Przedstawicielami stron są:

  - Ze strony Zamawiającego:

- ……………………..

- ………………………

  - Ze strony Wykonawcy:

- kierownik budowy …………………………..

- ……………………

- Ze względu na wyjątkową sytuację  dopuszcza się możliwość dokonania przez strony zmiany osób  wymienionych w ust.1.

- Dokonanie zmiany osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji kierownika budowy może nastąpić na wniosek Wykonawcy uzasadniający przyczynę zmiany, ze wskazaniem innej osoby spełniającej warunek, o którym mowa w pkt. 5.12 ust. 2 lit. a i lt. b SIWZ oraz dostarczenia Zamawiającemu dokumentów wymienionych w pkt. 15.3, 15.4, 15.5 SIWZ.

- Dokonanie zmiany osób wymienionych w ust.1 wymaga aneksu do umowy.

§ 8

Termin wykonania przedmiotu umowy:

- Rozpoczęcie robót nastąpi:  w ciągu 7 dni od daty przekazania placu budowy, przy czym przekazanie placu budowy nastąpi w kwietniu 2020r.

- Wykonawca zrealizuje roboty budowlane określone niniejszą umową:

- I etap: nie później jak do ………………………… 2020r.

- II etap: nie później jak do 31 października 2020r

- Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu określonego w ust. 2 ze względu na wyjątkowo złe warunki atmosferyczne (np. zalegający śnieg, opady atmosferyczne, niską temperatura powietrza, itp.) uniemożliwiające prowadzenie robót.

- Zmiana terminu, o której mowa w ust.3 może dotyczyć tylko i wyłącznie faktycznej ilości dni, w których prowadzenie robót stało się niemożliwe ze względu na okoliczności wymienione w ust.3.

- W przypadku wystąpienia konieczności zmiany terminu realizacji zadania ze względu na sytuacje, o których mowa w ust.3 zostanie spisany protokół określający przyczynę zmiany i określony nowy termin zakończenia realizacji zadania.

- Zmiana terminu realizacji zadania wymaga aneksu do umowy.

§ 9

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości netto  …………….…… zł plus  podatek VAT …..%  …………zł, co stanowi cenę brutto ……………… zł (słownie: ……………………………………………………).

- W przypadku urzędowej  zmiany, w okresie trwania umowy, wysokości wskaźnika podatku VAT zostanie on zmieniony aneksem do umowy tak, aby dostosować go do obowiązujących przepisów.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w ratach:

  - I rata - po wykonaniu I etapu, o którym mowa w §1 ust.3 pkt.1 i potwierdzeniu tego faktu protokołem odbioru częściowego, o którym mowa w §10 ust.1 pkt.1

  - II rata po wykonaniu II etapu, o którym mowa w §1 ust.3 pkt. 2 (tj. całego przedmiotu umowy) i potwierdzeniu tego faktu protokołem odbioru końcowego, o którym mowa w §10 ust.1 pkt.2

- Podstawą do wystawienia faktur jest każdorazowo podpisany przez strony protokół dotyczący odbioru robót, o którym mowa w § 10 ust. 9.

- Faktury należy wystawić w następujący sposób:

Nabywca: Powiat Nowomiejski

ul. Rynek 1;   13-300 Nowe Miasto Lubawskie

NIP 877 14 60 784

Odbiorca i płatnik faktury: Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim

ul. Sienkiewicza 48; 13-306 Kurzętnik

- Termin płatności faktury wynosi 14 dni od daty doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

§ 10

- Odbiór robót następować będzie w następujący sposób:

  - Odbiór częściowy robót obejmujący wykonanie I etapu, o którym mowa w §1 ust.3 pkt.1.

  - Odbiór końcowy – po wykonaniu II etapu, o którym mowa w §1 ust. 3 pkt. 2, tj. po wykonaniu całego przedmiotu umowy.

- W odbiorze robót, o którym mowa w ust. 1 mają obowiązek uczestniczyć przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy wymienieni w § 7.

- Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności:

    - przekazanie najpóźniej w dniu odbioru częściowego, o którym mowa w ust.1 pkt. 1:

- wypełnionego dziennika budowy

- zestawienia rzeczowo-finansowego robót wykonanych i pozostających do wykonania

- atestów i certyfikatów jakości,

- deklaracji zgodności z PN,

    - przekazania najpóźniej w dniu odbioru końcowego, o którym mowa w ust.1 pkt. 2:

- dokumentów wymienionych w ust.3 pkt. 1

- wszystkich innych dotyczących przedmiotu umowy (tj. np. kart gwarancyjnych wbudowanych urządzeń, protokołów kontroli nadzoru budowlanego, nadzoru archeologicznego, konserwatora zabytków, decyzji wstrzymujących lub ograniczających prowadzenie robót, itp.)

- Odbiór robót, o którym mowa w ust.1 zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 21 dni od  zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

- O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin o którym mowa w ust. 5 biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia.

- Dzień i godzinę odbioru wyznacza Zamawiający.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że Wykonawca nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad przedmiotu umowy lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

- Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 5, mimo prawidłowego zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce.

- Z czynności odbioru robót, sporządza się protokół zawierający ustalenia poczynione w jego toku.

- Odbiór jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

§ 11

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy na czas 2 lat. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienie wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może:

  - odmówić odbioru do czasu usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin

  - dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin

- W okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o stwierdzonych wadach lub usterkach przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od ich ujawnienia, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie a Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia i przystąpienia do kolejnego odbioru w terminie 14 dni od daty usunięcia wad lub usterek.

§ 12

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa, lub bezpieczeństwu publicznemu.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku konieczności dokonania bezpośrednich zapłat podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości umowy brutto, określonej w § 9 ust.1.

- Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 42 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2019r. poz.1843).

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem do dziennika budowy i określonej w protokole odbioru robót.

§ 13

- Wykonawca lub wskazany podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 917 ze zm.) osób wymienionych w  „Wykazie osób wyznaczonych do wykonania przedmiotu umowy”, stanowiącym załącznik do umowy.

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu potwierdzenie zawarcia umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawcę z pracownikami wymienionymi w załączniku do umowy, o którym mowa w ust.1.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę, w zakresie uprawnienia Zamawiającego do kontroli zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 2, w terminie określonym zgodnie z ust. 2, dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia wymienionych osób będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób wskazanych w zestawieniu, o którym mowa w ust. 1 na podstawie umowy o pracę.

- Za niedopełnienie wymogu zatrudniania osób wskazanych w zestawieniu, którym mowa w ust. 1, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1040 ze zm.), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania osób wskazanych w zestawieniu, o którym mowa w ust. 1 na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) za każdą osobę wskazaną w zestawieniu, o którym mowa w ust. 1, w stosunku do której nie przedstawiono dokumentów o których mowa w ust. 3.

§14

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie czynności odbioru robót, a także w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

  - za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia należnego podwykonawcy brutto ustalonego na podstawie umowy o podwykonawstwo;

  - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym w sprzeciwie złożonym na podstawie § 5 ust. 5 niniejszej umowy – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy ustalonego w § 9 ust.1;

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy ustalonego w § 9 ust.1.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

  - za opóźnienie w przekazaniu placu budowy w terminie ustalonym przez strony zgodnie z §2 ust.1 pkt.1 - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

  - za odstąpienie od umowy przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, innych niż określone w § 12, w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust.1.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne:

  - za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu

  - za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

- Zmawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminach wyznaczonych na podstawie § 11. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

- W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 15

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie.

§ 16

- Wszelkie zmiany postanowień  niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 17

Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralną część są:

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

- Oferta wykonawcy złożona do przetargu nieograniczonego.

- Wykaz osób wyznaczonych do wykonania przedmiotu umowy.

§ 19

Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 20

Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej strony.

WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY