Nr ZP.17.RWZ.2019

UMOWA

Zawarta w dniu ………...,2019 r, w Rabce -Zdroju pomiędzy umawiającymi się stronami:

Uzdrowiskiem-Rabka S.A.

ul Orkana 49, 34-700 Rabka-Zdrój

tel. (018) 26 76 020, fax. (018) 26 76 010.

uzdrowisko-rabka.bip-e.pl ,e-mail : uzdrowisko@uzdrowisko-rabka.pl

NIP PL  7350008661, KRS   – 0000068470

reprezentowanym przez:

1. Jadwiga Kawwa    -  Prezes Zarządu

2. Anna  Źrubek        -  Członek Zarządu

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a:  …………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, o następującej treści :

§ 1

1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania:

a/dobór centrali wentylacyjnej z funkcją chłodzenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie                           normami i przepisami branżowymi, dostawa  i montaż w pomieszczeniu kuchni Szpitala  Kardiologicznego przy Al. Jordana 2 w Rabce Zdroju                                                                                b/ Demontaż starego wentylatora wraz z osprzętem.                                                                                      c/ Montaż centrali wentylacyjnej + jednostka zewnętrzna z funkcją chłodzenia.                                             ( zaproponowany typ i moc centrali podlega pisemnej akceptacji  zamawiającego ).                             d/ Montaż kanałów i  kształtek z wykorzystaniem całości starego odcinka kanału nawiewnego.           e/ Montaż sterownika pracy centrali z okablowaniem i regulacją.                                                                 f/ Wykonanie instalacji freonowej z napełnieniem i uruchomieniem.                                                      g/ Wykonanie sprawdzenia, przedstawienie protokołu końcowego z przeprowadzonych prac.

2. Urządzenia o których mowa w ustępach wskazanych powyżej maja być fabrycznie nowe

3.Wykonawca we  własnym zakresie dokona szczegółowych obmiarów robót.

4. Prace budowlane wykonane będą zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi

przepisami, w szczególności techniczno-budowlanymi, oraz normami w budynku użyteczności

publicznej.

§ 2

1.Umówione między stronami wynagrodzenie  - ryczałtowe - za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

netto zł ………………………………...           brutto zł   ………………………………………….

2.  Po zakończeniu prac objętych niniejszą umową Wykonawca wystawi  fakturę VAT. Podstawę wystawienia faktury VAT  stanowi podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego

bezusterkowy protokół odbioru robót końcowy.

3.  Zamawiający dokona  zapłaty  za wykonane roboty przelewem w terminie 30 dni od daty

dostarczenia faktury na konto:

………………………………………………………………………………………...

4.  Od płatności przeterminowanych Wykonawcy przysługuje prawo naliczania ustawowych odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie.

§  3

1. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania terenu prac w terminie do dnia…………..

§ 4

1. Nadzór nad robotami objętymi umową ze strony Zamawiającego pełnić będą:

Skwarek Włodzimierz  oraz upoważnione przez nich osoby.

2.Robotami z ramienia Wykonawcy kierować będzie: ……………………………………..

3. Wykonawca wykonuje i utrzymuje na swój koszt  zabezpieczenie placu budowy i robót

oraz warunki bezpieczeństwa.

4. Od chwili rozpoczęcia robót, aż do terminu ustalonego w ostatecznym protokole odbioru, Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za obiekt i roboty.

5. Po zakończeniu robót Wykonawca w terminie 3 dni winien usunąć z terenu budowy wszystkie                               urządzenia, tymczasowe zaplecze, resztki materiałów, gruz i śmieci- własnym staraniem i na swój koszt.

6. Uzgodnione wynagrodzenie o którym mowa w paragrafie 2 zawiera koszty organizacji robociznę

i wszystkie materiały.

§ 5

Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji wyboru podwykonawcy robót z tym, że Wykonawca będzie odpowiadał za działania i uchybienia podwykonawców jak za własne .

§ 6

1.Wykonawca wykonuje roboty z materiałów własnych.

2.Wszystkie materiały winny spełniać warunki określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r

o wyrobach budowlanych ( Dz. U. .Nr 92, poz.881), a jakość wykonawstwa winna odpowiadać wymaganiom norm.

§ 7

1.Terminy realizacji robót : rozpoczęcie ……………… r,  zakończenie 23.08.2019  r.               2.Terminem zakończenia prac jest podpisanie bezusterkowego i końcowego protokołu odbioru.

3.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną

-  w wysokości 10%  wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

- w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy oraz za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek w okresie gwarancji lub rękojmi.

4. Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje ponadto prawo dochodzenia  odszkodowania

na zasadach ogólnych prawa cywilnego jeśli poniesiona udokumentowana szkoda przekroczy

wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 8

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

a)	w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację,

b)	Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, nieterminowo, niezgodnie  z dokumentacją techniczną przedmiotu zamówienia.

2. W przypadkach wymienionych w ust.1 lit.b) powyżej, Zamawiający przed złożeniem oświadczenia woli o odstąpieniu winien wyznaczyć dodatkowy 7 dniowy termin na realizację przedmiotu umowy w sposób zgodny z umowa.

3. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy strony niezwłocznie dokonają inwentaryzacji robót. W razie odmowy jej dokonania przez Wykonawcę, Zamawiający dokonuje takiej inwentaryzacji jednostronnie .

4. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca ma prawo tylko do wynagrodzenia za prace wykonane  do dnia odstąpienia według cen określonych w niniejszej umowie.

§ 9

1.Na wykonane roboty oraz dostarczone urządzenia Wykonawca udziela gwarancji na okres ………. miesięcy liczony od dnia protokolarnego końcowego odbioru robót.

2.W przypadku dostarczenia lub wbudowania materiału nie spełniającego warunków zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wymiany tego materiału na niewadliwy.

3.Wykonawca ma obowiązek usunięcia zgłoszonej wady lub usterki  w okresie gwarancji lub rękojmi w terminie 7 dni licząc od dnia kiedy o tej wadzie lub usterce został powiadomiony.

4.W razie nie usunięcia wady lub usterki, Zamawiający  ma prawo je usunąć na koszt i ryzyko Wykonawcy zachowując przy tym prawo do zapłaty kary umownej opisanej w § 7 niniejszej umowy.

§ 10

1.W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.Wykonawca i Zamawiający deklarują, że podejmą wysiłki w dobrej wierze, aby  spory mogące

powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy, zostały rozwiązane polubownie w drodze

bezpośrednich  negocjacji.

3. Ewentualne spory, powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu sądowi w/g miejsca wykonania umowy.                                                                   Miejscem wykonania  umowy jest Rabka Zdrój.

§ 11

1.Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności .

2. Umowę sporządzono w 2 -ch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

Wykonawca                                                                                              Zamawiający