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Opis przedmiotu zamówienia
Nazwa zamówienia :
Kompleksowa usługa w zakresie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku Uzdrowiskowego Szpitala Kardiologicznego położonego przy ul. Jordana 2 w Rabce Zdroju”.
Cały zakres prac budowlanych w ramach niniejszego zadania inwestycyjnego określa załączona dokumentacja przetargowa.
Do obowiązków Inspektora Nadzoru jako Wykonawcy należy:
a) Zakres czynności jaki dla inspektora nadzoru przewiduje ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023r. poz. 682, z późn. zm.).
b) Obecność na terenie budowy  Wykonawcy (Inspektor Nadzoru branży budowlano-konstrukcyjnej, sanitarnej,  jak i elektrycznej) minimum 2 x w tygodniu przez cały czas prowadzenia poszczególnych robót budowlanych. 
c) Koordynacja robót poszczególnych branż. 
d) Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót.
e) Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy.
[bookmark: _GoBack]f) Kontrola i weryfikacja przedkładanych kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji , jakości i terminowości wykonanych prac.
g) Potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania częściowego zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
h) Uczestnictwo przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń.
i) Udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej budowy.
j) Uczestnictwo w komisjach odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach odbiorów gwarancyjnych.




k) Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego na piśmie o konieczności wykonania robót dodatkowych nie uwzględnionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, bądź o konieczności rezygnacji  z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne i zgodne z treścią Umowy jaką Zamawiający zawarł z Wykonawcą robót i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy.
n) Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność natychmiastowego przeprowadzenia robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed awarią, Inspektor jest upoważniony do zlecenia wykonawcy realizacji tych robót i dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy oraz niezwłocznego zgłoszenia tego faktu na piśmie Zamawiającemu.
 Warunki, których spełnienie wymagane jest od oferentów
1. O udział w konkursie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki wynikające z art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, tj.:
1.1. posiadają uprawnienia budowlane w danej specjalności (konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej) do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem postępowania,
1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca dołączy następujące dokumenty:
-  kopia uprawnień osób przewidzianych do pełnienia nadzoru inwestorskiego odpowiedniej branży (budowlanej, sanitarnej i elektrycznej),
-  aktualne zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego,
1.3. oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu  z postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawca biorący udział w niniejszej procedurze  powinien spełniać łącznie wszystkie przesłanki wyżej określone. Brak spełnienia którejkolwiek przesłanki, o których mowa punktach od  1.1. do 1.3. stanowi podstawę wykluczenia Wykonawcy z postępowania konkursowego.
Zamawiający dopuszcza udział w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie jako jeden podmiot, który również  winien spełniać łącznie wszystkie w/w warunki dla poszczególnych Wykonawców.
W przypadku, gdyby brak dokumentów w złożonych ofertach potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu konkursowym skutkowałby unieważnieniem postępowania zamawiający będzie miał prawo do wezwania wykonawców do ich uzupełnienia.


Wymagania techniczne i jakościowe.
· Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie dokumentacji przetargowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
· Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót dla robót objętych zamówieniem.
Opis sposobu obliczenia ceny
· Cena brutto ofert dla poszczególnych branż musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do poniesienia w celu zrealizowania zamówienia.
· Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakich zamierza udzielić Zamawiającemu.
· Do porównania ofert będzie brana cena brutto w PLN.
· Cena ofertowa brutto powinna zawierać wartość usług niezbędnych do wykonania zamówienia dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, odrębnie dla branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

Kryteria oceny ofert.

· Przy wyborze najkorzystniejszej oferty (odrębnie dla branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej)  Zamawiający będzie się kierował się kryterium wyboru:
-	cena 100 %
· W kryterium „cena" zostanie zastosowany wzór:

                                najniższa oferowana cena brutto
ocena punktowa =…………………………………………..	x 100 punktów x l00%
                                                badana cena brutto

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta dla danej branży, która otrzyma najwięcej punktów.
Wartości  poszczególnych robót budowlanych wg oferty Wykonawcy robót wynoszą :

- dla robót budowlanych -    805 277,83 zł netto
- dla robót sanitarnych -    1 250 978,25 zł netto
- dla robót elektrycznych -   197 005,08 zł netto
