
WZÓR UMOWY NR ……………
zawarta w dniu …………. w Lądku-Zdroju, pomiędzy:

Gminą Lądek Zdrój z siedzibą: Rynek 31, 57-540 Lądek Zdrój

NIP: 881-10-01-664, REGON: 890718113,

zwaną w dalszej części umowy "Zamawiającym", w imieniu, którego działa 

Burmistrz Gminy Lądek-Zdrój Tomasz Nowicki 


przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lądek-Zdrój - Pana Artura Michałuszeka

a

…………………………………...…………………………………,

z siedzibą: …………………………………………………,

NIP: ………………, REGON: ………………,

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

………………………………………………..

zwanych łącznie „Stronami”,
na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, dotyczącej opracowania dokumentacji pn.:

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lądku Zdroju”,o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych), zawarta została niniejsza umowa o następującej treści:
§ 1

PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje na warunkach określonych w niniejszej umowie opracowanie dokumentacji wraz z oszacowaniem kosztów dla zadania „Opracowanie Programu Funkcjonalno–Użytkowego dla zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lądku Zdroju" zgodnie ze złożoną ofertą, która stanowi integralną część umowy.

2. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, o którym mowa w art. 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

3. Celem umowy jest wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU) dla przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Lądek-Zdrój, gmina Lądek-Zdrój, która umożliwi osiąganie parametrów ścieków oczyszczonych i parametrów osadów ściekowych spełniających aktualnie obowiązujące przepisy prawne.

4. Zakres rzeczowy prac do wykonania obejmuje „Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lądku Zdroju" zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Poz. 2454).

Zadanie pn.„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lądku Zdrój” będzie realizowana w oparciu o technologię złóż biologicznych i obejmuje Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU). 

                          1.W ramach PFU  Wykonawca zobowiązuje się wykonać :

a. schemat technologiczny proponowanej oczyszczalni wraz z wskazaniem parametrów technicznych poszczególnych obiektów i komór oraz doborem urządzeń wraz z ich parametrami technicznymi,

b. koncepcyjny plan zagospodarowania terenu wraz z planowanym rozmieszczeniem wszystkich obiektów i instalacji,

c. rzuty i przekroje najważniejszych ze względów technologicznych obiektów nowych i istniejących przebudowywanych ze wskazaniem lokalizacji i gabarytów urządzeń.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania na podstawie PFU Wartości Kosztorysowej Inwestycji (WKI) planowanych kosztów robót budowlanych, branżowych oraz wyposażenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458). W razie potrzeby Wykonawca wykona aktualizację szacunkowego zestawienia kosztów w okresie do 3 lat od odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia.
3.Wykonawca zobowiązuje się sporządzić Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP) zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094), będącej załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

5. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy:

a) Jeżeli będzie wymagany raport oddziaływania inwestycji na środowisko, Wykonawca wykona go w ramach niniejszej umowy.

b) Wykonawca zapewni kontakt oraz współpracę z pracownikami Zamawiającego z zakresu przygotowanego Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz umożliwi współpracę z wykonawcą projektu i robót budowlanych po sporządzeniu i oddaniu PFU Zamawiającemu (wsparcie techniczne Zamawiającego na etapie realizacji inwestycji w zakresie jej zgodności z PFU), a także na wniosek Zamawiającego wyjaśni szczegółowo i wyczerpująco wątpliwości dotyczące rozwiązań zawartych w PFU oraz rozważy możliwości zastosowania zamiennych materiałów/technologii robót.

c) Wykonawca zapewni współpracę z Zamawiającym przez cały okres trwania naboru wniosków o dofinansowanie oraz w okresie trwałości projektu, jeśli Zamawiający będzie starał się o dofinansowanie.

d) Opracowany Program Funkcjonalno – Użytkowy będzie służył do przeprowadzenia czynności przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych metodą „zaprojektuj i wybuduj”.

e) Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie udzielać Zamawiającemu wyjaśnień odnośnie PFU na etapie organizowania przetargu i w trakcie procedury przetargowej, tzn. udzielać odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące PFU w terminie do 3 dni roboczych od ich przekazania, a w uzasadnionych przypadkach – do 24 godzin, jeśli Zamawiający wskaże taką konieczność.

f) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne dla prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami Zamawiającego zrealizowania przedmiotu umowy (jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek).

g) Wykonawca winien uzyskać akceptację Zamawiającego na uzgodnienia, zatwierdzenia, wymagane decyzje, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia (jeśli wymagana), pozwolenia, w tym pozwolenie wodnoprawne (jeśli wymagane).

6. Na warunkach określonych w §6, wraz z odbiorem opracowania Wykonawca przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji (PFU, KIP oraz WKI). 

7. Dane oraz pozostałe informacje niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest pozyskać we własnym zakresie i na własny koszt.

8. Ilość i forma opracowania:

a) PFU, WKI, KIP należy przekazać Zamawiającemu w formie graficznej i opisowej.

b) Część rysunkowa musi zawierać rzuty z wymiarami i nazwami obiektów oraz zestawieniem powierzchni, część opisowa – opis rozwiązań technicznych, funkcjonalnych i materiałowych.

c) Wersja papierowa: 4 egzemplarze, format rysunków umożliwiający czytelny obraz, opis format A4, oprawione np. w plastikowy skoroszyt wyposażony w segregator.

d) Wersja elektroniczna: 1 egzemplarz na nośniku typu pendrive, z podziałem na dwa foldery: wersja edytowalna (format plików doc, docx, xls, xlsx, dwg, ath) oraz wersja nieedytowalna (skany podpisanego opracowania, format pdf).

9. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni odbywać się będzie na obiekcie czynnym, wszystkie roboty powinny być tak zaplanowane, aby zachowana była ciągłość pracy.
10. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną przyszłego Terenu Budowy. W celu udziału w wizji lokalnej Wykonawcy zobowiązani są zgłaszać e-mailem na adres ……… nazwiska osób biorących udział. Terminy wizji będą ustalane na wniosek Wykonawcy po uzgodnieniu z zarządcą obiektu.

11. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem prac i akceptuje go w całości oraz zobowiązuje się do wykonania w ramach niniejszej umowy.

12. Wykonanie zamówienia zostanie potwierdzone protokołem odbioru.

13. Umowa zostanie wykonana bez udziału podwykonawców. 

§ 2
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 08.12.2025 r.
2.Wszelkie oświadczenia i korespondencja kierowana do którejkolwiek ze Stron na podstawie umowy lub związane z Umową, dla których Strony nie zastrzegły, że mogą być przekazywane w formie elektronicznej, powinny być doręczone osobiście, przesyłane pocztą lub kurierem do Strony będącej adresatem na adres wyszczególniony w Umowie bądź na adres wskazany na piśmie w celu przesyłania korespondencji.

3. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy oraz koordynatorem czynności osób wykonujących usługi projektowe po stronie Wykonawcy jest: ………, tel………mail………

4. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy po stronie Zamawiającego jest: ……….tel…….mail……
5. Każda ze Stron może zawiadomić drugą Stronę na piśmie o zmianie powyższych osób lub danych w trybie przewidzianym dla zawiadomień. Zmiana osób, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, nie stanowi zmiany niniejszej umowy i nie wymaga dla swej skuteczności zawarcia aneksu do umowy. 
§ 3


WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne, zgodne ze złożoną ofertą i przeprowadzonymi negocjacjami:

w wysokości ………………………….. zł netto
(słownie……………………………………………………………………….……..) + podatek VAT 23 % w wysokości …………………... zł
(słownie: ……………………………………………………………...……………..)
Wynagrodzenie brutto wyniesie ………….………….. zł
(słownie: ……………………………………………………………………..….….)

2. Podstawę do określenia wyżej wymienionego wynagrodzenia stanowi złożona i przyjęta oferta. Wynagrodzenie ustalono jako  wynagrodzenie ryczałtowe i pozostaje ono niezmienne. 

3. Strony uzgadniają, że rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi jednoetapowo. 
4. Wykonawca oświadcza, że wycenił wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięciem pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

5. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej  pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na podmioty trzecie.
6. Wykonawca oświadcza, że nie należy do podmiotów, o których mowa w art. 1 pkt 1 b podpunkt a) ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1773). 

7. Wykonawca jest/nie jest* płatnikiem VAT. *niepotrzebne skreślić.
8. W przypadku utraty przez Wykonawcę w czasie trwania niniejszej umowy statusu czynnego podatnika podatku VAT, wynagrodzenie netto o którym mowa w ust.1 staje się wynagrodzeniem brutto. 
§ 4

RĘKOJMIA I GWARANCJA
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości i rękojmi na okres 36 miesięcy licząc od dnia odbioru, na wykonany Program Funkcjonalno - Użytkowy stanowiący przedmiot Umowy – dokument gwarancyjny sporządzony zostanie zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. Wypełnioną i podpisaną gwarancję Wykonawca złoży u Zamawiającego wraz z fakturą.
    2. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna swój bieg od dnia następnego po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. 

    3. Strony rozszerzają okres rękojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

   4.W okresie rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie w terminie 5 dni roboczych na swój koszt wszelkich wad dokumentacji projektowej, na pisemny wniosek Zamawiającego. Z tytułu usunięcia wad Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.

     5. Za wadę uznaje się w szczególności:

a) niezdatność przedmiotu umowy do określonego w umowie użytku ze względu na brak cech umożliwiających jego bezpieczną realizację i eksploatację lub ograniczenie możliwości bezpiecznej realizacji lub eksploatacji całości lub jakiejkolwiek części wchodzącej w skład przedmiotu umowy, 

b) jawną lub ukrytą właściwość tkwiącą w dokumentacji, dokumentach, rozwiązaniach, ilościach przekazywanych przez Wykonawcę lub w jakimkolwiek ich elemencie (stanowiącym przedmiot umowy) powodującą brak możliwości używania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

     c) niezgodność wykonania przedmiotu umowy z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz zobowiązaniami Wykonawcy zawartymi w umowie,

     d) obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu umowy,

      e) obniżenie jakości, trwałości lub inne uszkodzenie w przedmiocie umowy,

      f) sytuację, w której element przedmiotu umowy nie stanowi własności Wykonawcy,

       g) sytuację, w której przedmiot umowy jest obciążony prawem lub prawami osób trzecich,

      h) nieprawidłowości, błędy, braki czy nieścisłości w dokumentacji,

i) wykonanie dokumentacji przez inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy.

  6. W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych lub uzupełniających spowodowanych ujawnieniem się w trakcie procedur przetargowych lub realizacji robót budowlanych wad w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia oraz przekazania ww. opracowań, przez osoby wskazane w Ofercie, na koszt Wykonawcy, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

   7. Jeżeli pomimo wezwania Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi w terminie określonym pisemnie przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wad w dokumentacji projektowej osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W tym przypadku, koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania, a następnie z ubezpieczenia Wykonawcy.

  8. W okresie rękojmi Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z wykonywaniem robót budowlanych, prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem umowy, jeżeli roboty te wykonywane były zgodnie z tą dokumentacją, a szkoda powstała w związku lub z powodu wad w tej dokumentacji.

§ 5

FAKTURY I ICH ROZLICZENIA
1. Strony ustaliły wypłatę wynagrodzenia  pod warunkiem odbioru prac bez usterek. 

2. Podstawą do rozliczenia będzie bezusterkowy protokół zdawczo - odbiorczy, podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę.

3. Realizacja należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze,
w terminie 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem zdawczo - odbiorczym potwierdzającym wykonanie i odebranie przedmiotu zamówienia.

4. Faktura może zostać wystawiona po odbiorze wykonania przedmiotu zamówienia                      w terminie do 14 dni. 

5. Zapłatę uważa się za dokonaną z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą należnego wynagrodzenia określonego zgodnie z § 3 ust. 1, wskazanym w fakturze VAT.
§ 6

PRAWA AUTORSKIE
1. Dokumentacja (w tym PFU, KIP oraz WKI), jak również jej części stanowiące przedmiot odbioru jako wytwór myśli projektantów podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną na rzecz Zamawiającego dokumentacją, przekazuje autorskie prawa majątkowe bez dodatkowego wynagrodzenia a Zamawiający prawa te przyjmuje, na następujących polach eksploatacji:

- użytkowania dokumentacji i opracować towarzyszących na własny użytek oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,

- utrwalenia dokumentacji i opracowań towarzyszących na wszelkich rodzajach nośników a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszelkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive itd.),

- zwielokrotniania dokumentacji i opracowań towarzyszących dowolną techniką w dowolnej ilości, na wszystkich rodzajach nośników, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- wprowadzania dokumentacji i opracowań towarzyszących do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk   komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

- wyświetlania i publicznego odtwarzania dokumentacji i opracowań towarzyszących,

- zmiany dokumentacji i opracowań towarzyszących i ich elementów,

- wymiany nośników, na których utrwalono dokumentację i opracowania towarzyszące,

- publicznego udostępniania dokumentacji i opracowań towarzszących w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Projektu i Dokumentacji , polegających na dokonywaniu zmian w Projekcie/Dokumentacji projektowej oraz rozporządzaniu tymi zmianami.

4. Wykonawca oświadcza, że wprowadzenie przez Zamawiającego zmian w Projekcie lub Dokumentacji lub powierzenie dokonania takich zmian innym osobom a także wykonywanie praw zależnych, nie będzie naruszało jego autorskich praw osobistych do Projektu czy Dokumentacji.
5. Wykonawca oświadcza, że jego prawa do dokumentacji nie są w niczym i przez nikogo ograniczone.

6. Uprawnienia, o których mowa w ust. poprzedzających, na polach eksploatacji tam wskazanych, Wykonawca przenosi na Zamawiającego z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego dokumentacji, stanowiącej przedmiot umowy. W razie realizacji przedmiotu umowy częściami Wykonawca przenosi w/w uprawnienia do części dokumentacji odpowiednio z chwilą przyjęcia tej części przez Zamawiającego.

7. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający nabywa prawa autorskie majątkowe i zależne do całości dotychczasowego zakresu wykonania projektu.
§ 7

KARY UMOWNE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY,POPRAWA DOKUMENTACJI
1.Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary 
umowne. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) w wypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust 1,

b) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust 1, za każdy dzień opóźnienia,

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy,
w przypadku stwierdzonych błędów, uchybień, nieścisłości czy innych, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust 1, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie tych wad.

2.W przypadku rezygnacji z umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca przekaże na dany moment opracowaną dokumentację w ilości wg § 1 ust. 6 lit. n, przy czym strony ustalają wynagrodzenie za wykonaną pracę w wysokości zgodnej ze stopniem zaawansowania przedmiotu zamówienia.

3.Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy suma kar umownych nie pokryje powstałej szkody.

4.Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia należnych kar z przysługującego mu wynagrodzenia.
1. 5.Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
a) wystąpią przesłanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, które uniemożliwiają wykonanie umowy,

b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy,
c) Wykonawca wykonuje prace wadliwe, nieterminowo, niezgodnie z Zapytaniem ofertowym lub wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową;

d) Wykonawca do realizacji przedmiotu umowy skieruje osoby niezaakceptowane przez Zamawiającego.

W przypadkach wymienionych w ust. 5 lit. b), c) i d) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczyć w tym celu dodatkowy termin, po upływie którego ma prawo odstąpić od umowy albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6.W razie stwierdzenia w okresie realizacji usługi, wad dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiający jest uprawniony do żądania:

a) poprawienia lub ponownego wykonania przedmiotu umowy – w razie stwierdzenia wad/ błędów, których usunięcie jest niemożliwe,

b) obniżenia wynagrodzenia o kwotę odpowiadającą utraconej wartości użytkowej dokumentacji w razie stwierdzenia wad/ błędów, których usunięcie jest niemożliwe.

7.W przypadku określonym w ust. 6 Zamawiający ustala odpowiedni termin na usunięcie wad.

  8.W przypadku nie usunięcia błędów/ wad w dokumentacji w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci usunięcie wad innemu podmiotowi, a kosztami usunięcia wad obciąży Wykonawcę.
§ 8


PRAWO I ROZSTRZYGANIE SPORÓW
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności (aneksu) podpisanego przez obie strony.

2. W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i innych aktów powszechnie obowiązujących, regulujących treść niniejszej umowy.

3. Wszystkie spory wynikające z wykonania tej umowy, które nie będą mogły być rozstrzygnięte polubownie będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
§ 9
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, str.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA 
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Lądka-Zdroju, z siedzibą Urząd Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju, ul. Rynek 31, 57-540 Lądek-Zdrój.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA 
2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: umig@ladek.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
3.  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez adres e-mail:  iod@ladek.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

4. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
5. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

a. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, znak postępowania: WR.271.21.2025.206

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane:

b. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

c. osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa PZP”;
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

d. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
PRZETWARZANIE ZAUTOMATYZOWANE
8. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
PRZEKAZANIE DANYCH
9. Pan/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
PRAWA PODMIOTÓW, KTÓRYCH TE DANE DOTYCZĄ
10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

e. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

f. prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;

g. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;

h. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

i. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;

j. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 RODO;

k. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

11. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), Adres: ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa, Tel: 22 860 70 86.
PRZETWARZANIE NA PODSTAWIE ZGODY
12. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
13. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Integralną część niniejszej umowy stanowią: oferta Wykonawcy z dnia …...………  r.

2. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY                                                                             
WYKONAWCA
Załącznik nr 1 Do Umowy

Dokument gwarancyjny

Dokument gwarancyjny do UMOWY NR …………….. z dnia ………………. zwana dalej „Umową” dotyczący opracowania dokumentacji pn.:

„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lądku Zdroju"

Wystawiony w dniu …………………………….


przez …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanego dalej Gwarantem:
1. Gwarant zgodnie z Umową udziela Gminie Lądek Zdrój, z siedzibą: Rynek 31,
57-540 Lądek Zdrój, zwanej dalej Zamawiającym gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1. Gwarancja jakości obowiązywać będzie do upływu terminu rękojmi za wady obiektów i urządzeń, wykonanych na podstawie dokumentacji, stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy.

2. W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuję się do bezpłatnego usunięcia wad przedmiotu umowy w terminie7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

3. Potwierdzeniem usuniętej wady będzie protokolarne skwitowanie przez Zamawiającego usuniętych wad.

4. W przypadku zwłoki Gwaranta w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, stwierdzonych okresie gwarancji, Gwarant upoważnia Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt Gwaranta.

5. W razie stwierdzenia istnienia wad nienadających się do usunięcia Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi za wady fizyczne.

6. Dokument Gwarancyjny został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Lądek Zdrój, dnia ……………………….. 
……………………..……………………
(Podpis i pieczęć Gwaranta Wykonawcy)
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