WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

Umowa nr ……………………

zawarta w dniu …………………………… w Szczecinie pomiędzy:

Gminą Miasto Szczecin – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 w  Szczecinie reprezentowaną przez:

Danutę Ruczko-Jandę – Dyrektora MOS 1w Szczecinie,

działającą na podstawie Upoważnienia

Prezydenta Miasta Szczecin z  dnia 15 października 2015 r. .

znak WO-I.0052.1.992/2015

zwaną dalej „Zamawiającym lub Stroną”

a

Nazwa podmiotu:

PESEL …………..,

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą …………..,

z siedzibą przy …………..,

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

nr NIP …………..,

Nr REGON …………..,

zwanym  dalej „Wykonawcą”

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz na podstawie § 11 ust. 4 pkt 1 załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 303/16 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin.

- Postanowienia ogólne

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace pod nazwą . „Wymiana glazury i terakoty w pomieszczeniach kuchennych i jadalni w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1 w Szczecinie ul. Przylesie 17.

- Zakres rzeczowy prac stanowiących przedmiot umowy określają:

  - Zaproszenie do złożenia oferty z dnia  19.07.2019 r.;

  - Oferta cenowa Wykonawcy załącznik nr 1;

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami dotyczącymi wykonania przedmiotu umowy, nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany w całości z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, 
a także przy pomocy sprzętu będącego w jego dyspozycji, spełniających wymagania jakościowe 
i techniczne niezbędne dla realizacji prac objętych umową.

§ 3

Przedstawicielem Zamawiającego podczas realizacji prac objętych umową będą:

Danutę Ruczko-Jandę – Dyrektora MOS 1w Szczecinie

§ 4

- Przedstawicielem Wykonawcy podczas realizacji prac objętych umową będą:

- ……………. posiadający uprawnienia konstrukcyjno – budowlane nr ………..; który sprawować będzie nadzór nad prowadzonymi robotami jako Kierownik Robót;

- Zmiana osób, o których mowa powyżej, powinna być dokonana w formie dokumentowej i nie będzie traktowana jako zmiana Umowy.

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi, bez udziału podwykonawców.

II. Prawa i obowiązki stron umowy

§ 6

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy;

- dokonanie odbioru końcowego wykonanych prac.

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy należy:

- dostarczenie Zamawiającemu, na moment podpisania umowy, oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika robót, uwierzytelnionej kopii zaświadczeń właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzających wpis na listę członków tej izby i uwierzytelnionych kopii uprawnień budowlanych dla kierownika robót,

- rozpoczęcie prac niezwłocznie po protokolarnym przekazaniu terenu budowy,

- przejęcie pełnej odpowiedzialności za teren budowy od chwili przejęcia terenu budowy,

- przeprowadzenie niezbędnych prac przygotowawczych,

- zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac na terenie jednostki oświatowej w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,

- zapewnienie ochrony mienia placówki, w szczególności pod względem przeciwpożarowym,

- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i naprawa istniejących nawierzchni zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań związanych z realizacją przedmiotu umowy,

- przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów p.poż. na terenie budowy,

- dbanie o porządek na terenie budowy i terenach przyległych oraz utrzymywanie terenu budowy i terenów przyległych w należytym  stanie  i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

- kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze,

- zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zmiana osoby sprawującej samodzielne funkcje techniczne na budowie, w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, wymaga każdorazowo akceptacji 
i zatwierdzenia Zamawiającego,

- zgłoszenie do sprawdzenia przedstawicielowi Zamawiającego robót ulegających zakryciu lub zanikających i umożliwienie ich odbioru przez Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia,

- przedstawienie Zamawiającemu przed montażem kart technicznych urządzeń wraz z atestami i certyfikatami,

- wykonanie na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu sprawdzenia, jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,

- zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,

- przeprowadzenie prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, na własny koszt,

- stosowanie, przy wykonywaniu robót budowlanych, jedynie wyrobów budowlanych 
z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca okaże certyfikaty zgodności z polskimi normami lub aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodności itd., każdego używanego na budowie wyrobu budowlanego,

- coroczna kontrola urządzeń w okresie trwania gwarancji w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,

- zachowanie podczas montażu urządzeń siłowni odpowiednich stref bezpieczeństwa wokół urządzeń zgodnie z przepisami prawa i wymaganiami producenta,

- dostarczenie Zamawiającemu, po zakończeniu realizacji robót (nie później niż w ciągu 5 dni roboczych po zgłoszeniu robót do odbioru), dokumentacji odbiorowej:

- protokołów prób, badań, sprawdzeń i pomiarów (oryginały);

- oryginału wewnętrznego dziennika budowy;

- dokumentów (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, itp.) potwierdzających, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika robót).

- Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych prac, wymagające wywozu, np. robót ziemnych będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony 
z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 7

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy jeżeli:

- Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem prac dłużej niż 7 dni od dnia przekazania terenu budowy;

- przerwa w wykonywaniu prac trwa dłużej niż 7 dni,

przy czym odstąpienie od umowy przez Zamawiającego powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia wystąpienia którejkolwiek z przyczyn. Odstąpienie powinno nastąpić w formie dokumentowej.

- Postanowienie ust.1 nie narusza prawa Zamawiającego do odstąpienia od umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie opóźnienia się Wykonawcy z wykonywaniem przedmiotu umowy określonego w § 1 bez wyznaczania dodatkowego terminu.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają w szczególności następujące obowiązki:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dotychczas zrealizowanych prac według stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane prace i wykona niezbędne prace zabezpieczające 
w zakresie obustronnie uzgodnionym;

- Wykonawca zgłosi do odbioru prace przerwane i wykonane do dnia odstąpienia;

- Wykonawca na swój koszt, w terminie 7 dni od dnia odstąpienia, usunie z terenu wykonywania prac urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

III. Termin wykonania

§ 8

  - Termin wykonania przedmiotu umowy nie może być dłuższy niż do 13.12.2019 r.

  - Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego.

  - Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje się wpis kierownika robót do wewnętrznego dziennika budowy potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego. W ciągu 3 dni roboczych od dokonania wpisu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca ma obowiązek w formie pisemnej, zawiadomić Zamawiającego o wykonaniu w całości robót objętych umową. Zawiadomienie powinno zawierać propozycję terminu odbioru wykonanych prac. Strony ustalają termin rozpoczęcia odbioru robót na dzień przypadający w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia, o którym mowa w niniejszym ustępie.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 9

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w formie ryczałtu na kwotę brutto …………. zł, łącznie z podatkiem VAT (słownie: ……………………..) zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego 
w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie prace, których rozmiarów i kosztów nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, konieczne do wykonania w celu umożliwienia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczki.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie 
nr konta bankowego, nr NIP oraz REGON.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, dokonać przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią.

V. Warunki płatności

§ 11

- Zamawiający przewiduje płatność jednorazową po wykonaniu w całości przedmiotu umowy.

- Podstawą zapłaty będzie faktura końcowa wystawiona przez Wykonawcę.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie potwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego stwierdzający wykonanie w całości przedmiotu umowy.

- Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatność faktury - w całości lub w części – 
w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek z zobowiązań wynikających 
z umowy. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

- Termin płatności faktur wynosi 7 dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Płatności będą dokonywane na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Płatnikiem faktur jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 w Szczecinie ul. Przylesie 17, 70-872 Szczecin.

- W związku z centralizacją VAT w jednostkach budżetowych od 01.01.2017 roku  wszystkie  faktury   wystawiane dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 w Szczecinie ul. Przylesie 17, 70-872 w Szczecin.

- muszą zawierać następujące dane:

Nabywca		Gmina Miasto Szczecin

Pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

NIP 8510309410

- Odbiorca/ płatnik

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1

w Szczecinie ul. Przylesie 17

70-872 Szczecin.

§ 12

- Zamawiający w najkrótszym możliwie terminie, ale nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o wykonaniu całości robót, rozpocznie czynności odbiorowe zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady i nadają się one do usunięcia to Zamawiający nie odbierze przedmiotu umowy i uzgodni z Wykonawcą termin na usunięcie wad.

- Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady i nie nadają się one do usunięcia                                    to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, lub

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania umowy po raz drugi, zachowując przy tym prawo   domagania się od Wykonawcy odszkodowania za szkody wynikłe z opóźnienia wykonania przedmiotu umowy w terminie pierwotnie wyznaczonym w umowie.

- Jeżeli w ustalonym w umowie terminie na zakończenie prac, Wykonawca nie zgłosi tych prac                   do odbioru, to Zamawiający:

- w przypadku stwierdzenia braku wykonania umowy - wezwie Wykonawcę do wykonania prac i wyznaczy nowy termin ich zakończenia oraz naliczy kary umowne za niedotrzymanie terminu od dnia ustalonego w § 8 ust. 1 do dnia skutecznego odbioru,

- jeżeli mimo dodatkowego wezwania Wykonawca w ustalonym nowym terminie prac nie wykona - może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy,

- w celu zapewnienia wykonania umowy - może zlecić dokończenie prac innemu wykonawcy lub wykonać je siłami własnymi, a kosztami za wykonane prace obciąży Wykonawcę, który jest stroną niniejszej umowy.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie sporządzony protokół odbioru końcowego, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadamiania Zamawiającego o usunięciu wad i usterek.

- Za datę odbioru końcowego przyjmuje się datę zakończenia czynności odbioru końcowego.

- W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru Zamawiającemu przysługuje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporządzenia jednostronnego protokołu.

VI. Rękojmia za wady i gwarancja

§ 13

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji 
na przedmiot umowy, na poniżej określonych warunkach:

- Termin udzielonej gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach 
i urządzeniach, w wadliwym wykonaniu prac oraz szkód powstałych w związku 
z wystąpieniem wady.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie 
od uprawnień wynikających z gwarancji.

- W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, na koszt własny.

- W przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub jest szkodą 
o dużych rozmiarach Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca wystąpienia wady w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody.

- Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy w formie dokumentowej, a następnie w formie pisemnej potwierdza wystąpienie wady. Termin, 
o którym mowa w pkt 4, liczony jest od dnia przekazania powiadomienia w formie dokumentowej.

- W przypadku nie usunięcia wad we wskazanym terminie Zamawiający może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- W wypadku gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub gdy ze względów technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten uzgodnić z Zamawiającym.

- Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie 
o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.

- Sprawy związane z organizowaniem i egzekwowaniem usunięcia wad, które wystąpią 
w okresie gwarancji prowadzi Dyrektor placówki, o której mowa w §1 ust. 1.

VII. Kary umowne

§ 14

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za przekroczenie terminu określonego w § 8 ust. 1, w wysokości 0,3% kwoty wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia następnego po dniu, w którym upłynął wyznaczony termin wykonania przedmiotu umowy,

- za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi za wady lub gwarancji, za każdą wadę lub usterkę, w wysokości 0,3 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia następnego po dniu, w którym upłynął wyznaczony termin na usunięcie wad lub usterek,

- za wykonanie przedmiotu w sposób odmienny niż wskazany w koncepcji zagospodarowania terenów rekreacyjnych, o której mowa w § 1 ust. 2, bez zgody Zamawiającego, w wysokości 500 zł za każdy taki przypadek,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto,

- za powierzenie wykonania robót objętych niniejszą umową Podwykonawcy z pominięciem trybu określonego w art. 647¹ k.c. w wysokości 500,00 zł, za każdy tego rodzaju przypadek.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki  - odpowiednio w każdym z tych dni.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne poza przypadkiem wskazanym w ust. 2       z dniem dokonania czynności przez Wykonawcę stanowiącą podstawę do zapłaty kary umownej.

- W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

- Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługującego mu wynagrodzenia.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 15

- W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

- Zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie.

- Sprawy sporne rozpatrywane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Integralną część umowy stanowi zaproszenie do złożenia oferty, oferta Wykonawcy oraz dokumentacja projektowa, o których mowa w § 1 ust. 2

- Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.  o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w ww. ustawie.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY	                      						WYKONAWCA