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ul. Warszawska 25 A
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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej SWZ)
na roboty budowlane dla zadania pod nazwą:
„Przebudowa nawierzchni ul. Okólnej w Mławie – wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej”.
Postępowanie nr: ZP/04/2026
Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl 
Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tekst. jednolity - Dz. U. z 2024r. poz.1320 z późn. zm.)
                        Zatwierdził:
PREZES ZARZĄDU
Kamil Szczepański

Mława, kwiecień 2026r.
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe MPDM Sp. z o.o. ul. Warszawska 25A
06 – 500 Mława skr. p. 103
Telefon: + 48 23 654 35 01
adres strony internetowej: www.mpdm-mlawa.pl, www.mpdm.e-bip.org.pl
poczta elektroniczna: mpdm@mlawa.pl
II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA                   
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania, wskazanej w rozdziale X ust. 5, jak również  na  stronie  internetowej  Zamawiającego  pod  adresem:  https://mpdm.e- bip.org.pl 

https://ezamowienia.gov.pl
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jednolity - Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
IV. INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI                      
1. Zamawiający po otwarciu ofert i ich ocenie może zdecydować, że nie będzie prowadził negocjacji. W takim wypadku Zamawiający dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
2. Jeżeli po otwarciu i ocenie ofert, Zamawiający zdecyduje się na prowadzenie negocjacji  w  celu  ulepszenia treści  oferty,  która  podlegać  będzie  ocenie  w ramach  kryteriów oceny ofert, a po zakończeniu negocjacji Zamawiający zaprosi Wykonawców do składania ofert dodatkowych.
3. Negocjacje, o których mowa powyżej nie będą mogły prowadzić do zmiany treści SWZ oraz będą dotyczyły wyłącznie tych elementów oferty, które będą podlegać w ramach kryteriów oceny ofert.
4. Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców zapraszanych do negocjacji ofert: Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby wykonawców, których zaprosi do negocjacji stosując kryteria oceny ofert opisane w pkt XVII. Maksymalna liczba wykonawców, których zamawiający zaprosi do negocjacji ofert: wynosi 3 (trzy).
5. Ofertę Wykonawcy niezaproszonego do negocjacji uznaje się za odrzuconą.
6. Jeżeli w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, liczba złożonych przez Wykonawców ofert niepodlegających odrzuceniu, będzie mniejsza niż trzy Zamawiający będzie kontynuował postępowanie.
7. Jeżeli Zamawiający uzna po otwarciu ofert, że nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w ramach kryteriów oceny oferty.
8. Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożą oferty, o Wykonawcach:
1) których oferty nie zostały odrzucone oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji;
2) których oferty zostały odrzucone;
3) którzy nie zostali zakwalifikowani do negocjacji oraz punktacji przyznanej             ich ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji w przypadku, o którym mowa w art. 288 ust 1 Pzp; podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
9. Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce i termin negocjacji oraz sposób prowadzenia negocjacji wraz z kryteriami oceny ofert w ramach, których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia ofert.
10. Prowadzone negocjacje będą miały charakter poufny.
11. Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, których oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostaną odrzucone, o zakończeniu negocjacji oraz zaprosi ich do składania ofert dodatkowych.
12. Zamawiający wyznaczy termin na złożenie ofert dodatkowych z uwzględnieniem czasu potrzebnego na przygotowanie tych ofert z tym, że termin ten nie będzie krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dodatkowych.
13. Wykonawca będzie mógł złożyć ofertę dodatkową, która zawierć będzie nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny  ofert  wskazanych przez  Zamawiającego  w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa nie będzie mogła być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny  ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on  ofertę  dodatkową zawierającą  korzystniejsze propozycje w ramach  każdego z  kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do  negocjacji. Oferta  dodatkowa, która  jest  mniej  korzystna  w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlegać będzie odrzuceniu. Ofertę dodatkową należy złożyć za pośrednictwem platformy https://ezamowienia.gov.pl, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzoną podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Kody opisujące przedmiot zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
45233140-2 Roboty drogowe,
         45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

2. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana na terenie miasta    Mława pn.: „Przebudowa nawierzchni ul. Okólnej – wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej” 

2.1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:  

Odcinek o powierzchni około 3687 m2.

Należy wykonać:

1) Skropienie nawierzchni podbudowy emulsją asfaltową w ilości 02-03 kg/m2 przed wykonaniem warstwy wiążącej,

2) Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. 6,0 cm – półścisłego AC11 W o uziarnieniu 0/11 mm, z zastosowaniem asfaltu 35/50, według normy PN-EN 13108-1,

3) Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 02-03 kg/m2 przed wykonaniem warstwy ścieralnej nawierzchni,

4) Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, gr. 5,0 cm – ścisłego średnioziarnistego o strukturze zamkniętej (AC11S) o uziarnieniu 0/11 mm, z zastosowaniem asfaltu 50/70 według normy PN-EN 13108-1,

Regulacja pionowa dla urządzeń podziemnych:

1) Włazów na studniach kanalizacji sanitarnej – 36 szt.

2) Wpustów drogowych – 26 szt.

3) Zasuw drogowych – 43 szt.

4) Regulacja wysokościowa włazów na studniach kanalizacji deszczowej – 16 szt.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, obejmujący zakres wskazany w  ust. 1.1 określa n/w dokumentacja:
1) Załącznik nr 10 – Przedmiar robót;
2) Załącznik nr 11 – Mapa lokalizacyjna; (2 szt.)
4. Postanowienia dotyczące dokumentacji przetargowej.
1) Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów własnych, zgodnie z dokumentacją projektową, uzgodnieniami, technologią wskazaną w opisie, zgodnie z dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej, normami, wskazaniami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, SWZ.
2) W trakcie przygotowania ofert, Wykonawca ma obowiązek dokładnie sprawdzić  zgodność dokumentacji projektowej i zgłosić Zamawiającemu wszelkie   ewentualne rozbieżności w zapisach dokumentacji celem modyfikacji przez Zamawiającego zapisów w w/w dokumentach.
3) W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność wprowadzania zmian w dokumentacji na etapie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek pisemnego powiadomienia Zamawiającego  o tym fakcie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia w/w okoliczności.
4) Zamawiający dopuszcza  rozwiązania  równoważne - wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji projektowej i SWZ należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że dopuszcza się rozwiązania równoważne nazwanych materiałów oraz proponowanej technologii wykonania, wymienionych w dokumentacji z zachowaniem  jej wymogów w zakresie jakości. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę.
5) Zgodnie z zapisem art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powoła się na rozwiązania  równoważne  opisane  przez  Zamawiającego, jest  obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymogi określone przez Zamawiającego.
6) Celem wykazania równoważności, należy załączyć do oferty dokumenty, które w sposób jednoznaczny stwierdzą równoważność proponowanej zmiany w stosunku do przyjętej w projekcie.
5. Postanowienia dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia.
1) Z uwagi na wynagrodzenie ryczałtowe zaleca się dokonanie wizji terenu będącego przedmiotem postępowania celem rzetelnego przygotowania oferty.
2) Prowadzone roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Bhp, p.poż., sanitarnymi i ochrony środowiska pod nadzorem osób posiadających uprawnienia do prowadzenia robót.
3) Prowadzenie robót budowlanych powinno odbywać się systematycznie, bez przerw począwszy od terminu przekazania placu budowy, zgodnie z harmonogramem Rzeczowo – Finansowym.
4) Plac budowy urządza Wykonawca własnym kosztem i staraniem.
5) Z uwagi na ustalone wynagrodzenie ryczałtowe należne Wykonawcy, Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia chociażby w czasie składania ofert oraz zawarcia umowy nie można było przewidzieć całego rozmiaru lub kosztów prac z zastrzeżeniem postanowień art. 632 § 2 kodeksu cywilnego.
6) Do obowiązków Wykonawcy należy również:
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz wszelkich decyzji, odbiorów i załatwienie wszystkich spraw formalno – prawnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i ponoszenie ich kosztów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Wykonanie dodatkowych czynności towarzyszących:
1) doprowadzenie terenu objętego oddziaływaniem inwestycji w trakcie jej realizacji do stanu jak przed rozpoczęciem prac – po stronie Wykonawcy,
2) wywóz oraz utylizacja nadmiaru masy bitumicznej oraz elementów nie nadających się do ponownego wbudowania – po stronie Wykonawcy,
3) koszt usług geodezyjnych z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej – po stronie Zamawiającego,
4) roboty przygotowawcze (np. zabezpieczenie placu budowy, ustawienie obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie istniejących obiektów przed uszkodzeniami, które Wykonawca wykonuje we własnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia. Dla potrzeb realizacji zamówienia Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie dostawę energii oraz inne ewentualne media,
5) w zakresie Wykonawcy jest przygotowanie kompletnej dokumentacji odbiorowej, celem potwierdzenia gotowości do użytkowania. 
Ww. czynności Wykonawca wykonuje we własnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia. Wszelkie roboty towarzyszące, należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy.

Uwaga:
Przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez Wykonawcę. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiotowych przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, Wykonawca winien je wycenić w cenie ofertowej.
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zakończenie robót budowlanych wraz ze zgłoszeniem Zamawiającemu gotowości do  odbioru końcowego: przedłożenie  Zamawiającemu do odbioru końcowego kompletnej  dokumentacji powykonawczej (odbiorowej) nastąpi w  terminie  do 31.08.2026r.
VII. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże:
Wykonanie w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie i prawidłowo, ukończył roboty budowlane, polegające na wykonaniu min. jednej budowy, przebudowy lub remontu drogi, w wykonaniu nakładki asfaltowej o długości nie krótszej niż 600 mb.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  w stosownych  sytuacjach  oraz  w  odniesieniu  do  konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 4 powyżej, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1 powyżej, oraz bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu wskazane powyżej, mogą spełniać łącznie.
11. Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, może powoływać się na doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum przy realizacji innego zamówienia publicznego, tylko wtedy, gdy bezpośrednio uczestniczył w jego realizacji. W takim przypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę tylko zakresu zamówienia, w którym bezpośrednio uczestniczył.
12. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji   których te zdolności  są wymagane.
13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o  udzielenie  zamówienia  dołączają  do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikało, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy, wg. Wzoru stanowiącego załącznik nr 5.
14. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca złoży: podmiotowe środki dowodowe  na spełnienie warunków udziału w postępowaniu, zawartych w ust. 1 niniejszego rozdziału tj. 
1) wykaz robót budowlanych wraz z załączeniem dowodów (referencje, poświadczenia, bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane zostały wykonane) określające, poziom ich wykonania.
Wykaz robót budowlanych zaleca się sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr  8.
2) Certyfikat ZKP (Zakładowa Kontrola Produkcji) potwierdzający zgodność produkowanych mieszanek mineralno-asfaltowych zgodnej z normą PN-EN 13108-1, która dotyczy betonu asfaltowego.
VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA
 








1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się na podstawie art. 108 ust. pkt 1-6 oraz dodatkowo Zamawiający wyklucza na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa wart. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przystępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art.299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania  pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r o skutkach  powierzania  wykonywania  pracy  cudzoziemcom  przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego.
2) jeżeli  urzędującego  członka  jego  organu  zarządzającego  lub  nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1,
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem  podatków,  opłat  lub  składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się̨ o zamówienia publiczne; 
5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić̨, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie  konkurencji, w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba  że spowodowane tym zakłócenie konkurencji  może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.
4. Dodatkowo na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514.) z postępowania wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.)
3) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
4) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile  został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
IX INFORMACJE O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWOWOWYCH
1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż w przypadku wspólnego od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:
1) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zwartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 2 ustawy Pzp, według wzoru, zamieszczonego w Załączniku nr 6 w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.
2) dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, wymienionych w rozdziale VII ust. 1 pkt 4.
3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 powyżej Wykonawca składa:
a) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
b) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w ppkt a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem  osoby albo osób   uprawnionych   do jego   reprezentacji,   lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych wart. 118 ust.1 ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt. 1 i 2 powyżej.
3. Zamawiający  żąda od  Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) przedstawienia w odniesieniu do każdego z Wykonawców dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt. 1 i 2 powyżej.
4. Z zastrzeżeniem, iż Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005  r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskaże w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
5. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby  na  takich zasadach, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
6. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
UWAGA: Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w ust. 5 należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i  jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
7. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
8. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 6 powyżej, dokonuje w przypadku:
1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów  potwierdzających umocowanie do reprezentowania–odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot  udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
2) innych dokumentów–odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
3) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
4) pełnomocnictwa – mocodawca.
5) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.
6) Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
7) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub  notarialnie poświadczonej kopii, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

1. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować do Zamawiającego przywołując nr sprawy nadany przez Zamawiającego.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e- Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
UWAGA: Dokumenty nie należy składać w ostatniej chwili. Czas trwania wgrywania i przetwarzania dokumentów jest zależny od ich ilości, rozmiaru oraz obciążenia Platformy.
3. Korzystanie z Platformy e-zamówienia jest bezpłatne.

4. zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:

- Pan Marcin Kędzierski – przedmiot zamówienia,

- Pani Wioletta Żelik – procedura postępowania,

Tel. 23 654 35 01 , e-mail: mpdm@mlawa.pl
Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne i nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu, dokumentów zamówienia oraz ofert.
5. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
    (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e- zamówienia.gov.pl); https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-f04edf4a-bff5-4a8b-8489-7f4cdca1d60e;
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”). Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia, ani logowania.
6. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-f04edf4a-bff5-4a8b-8489-7f4cdca1d60e  
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać aktywne konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia z uprawnieniami do „składania ofert/wniosków/prac konkursowych”. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
8. Dokumenty elektroniczne (wykaz poszczególnych dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu oraz ich forma, sposób sporządzania i przekazywania zostały  określone  przez  Zamawiającego  w  rozdziale  XIII  SWZ), sporządza się w postaci elektronicznej, w dozwolonych formatach plików: pdf, txt, doc, xls, docx, xlsx, csv i jpg, które są obsługiwane za pomocą ogólnie dostępnych aplikacji, narzędzi i  urządzeń, z uwzględnieniem    rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
UWAGA: Zamawiający nie wymaga użycia narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne, a tym samym art. 66 ust. 1 ustawy Pzp nie będzie miał zastosowania.
9. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2022 poz. 1233 z późn. zm.) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych   informacji, przekazuje je w   wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
10. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za  pośrednictwem
„Formularzy   do komunikacji” odbywa się  w  szczególności  przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
11. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia (w szczególności pytań do treści SWZ) wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
12. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce
„Komunikacja”.
13. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150  MB (wielkość ta dotyczy plików  przesyłanych  jako załączniki do jednego formularza).
14. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
15. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 45 87 799 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
16. W szczególnie uzasadnionych  przypadkach  uniemożliwiających  komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający  dopuszcza  komunikację  za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: mpdm@mlawa.pl (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu).
Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w Rozdziale X.
XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 8 250,00 PLN (słownie: osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.

3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Wadium w takie musi obejmować cały okres związania ofertą. Treść gwarancji lub poręczenia nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.  
Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia należy wskazać -Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe MPDM Sp. z o.o.

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 

Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 

Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy prowadzony w  Alior Bank S.A. nr 98 2490 0005 0000 4530 4439 4539; (w tytule przelewu należy wpisać znak postępowania), najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.

Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 

5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Wykonawca będzie miał możliwość w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp wystąpienia o zwrot wadium, przy czym złożenie wniosku o zwrot wadium spowoduje rozwiązanie stosunku prawnego Zamawiającego z Wykonawcą i utratę przez Wykonawcę prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, uregulowanych w Dziale IX ustawy Pzp.

6. Zamawiający zwróci wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca się, aby poręczenie lub gwarancja wskazywały adres mailowy na jaki Zamawiający winien składać oświadczenie o zwolnieniu wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 5 ustawy Pzp.

7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca składa ofertę zgodnie z Formularzem ofertowym określonym w Załączniku nr 1 do SWZ.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
4. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e- zamówienia. Instrukcja składania ofert dostępna jest na stronie https://ezamówienia.gov.pl w zakładce „Centrum pomocy” – kafelek „Oferty, wnioski, prace konkursowe”. Ponieważ Zamawiający nie wykorzystuje interaktywnego formularza udostępnionego przez platformę, Wykonawców nie dotyczy instrukcja w części dotyczącej pobierania wzorca formularza i jego wypełnienia. Podczas dodawania formularza oferty platforma może zgłosić komunikat dotyczący braku wygenerowania interaktywnego formularza – należy potwierdzić komunikat.
5. Wykonawca powinien złożyć ofertę wraz z wymaganymi dokumentami pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). Oferta, która została złożona bez opatrzenia właściwym podpisem elektronicznym podlega odrzuceniu na podstawi art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp z uwagi na niezgodność z art. 63 ustawy Pzp.
6. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
7. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i  inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) Wykonawca dodaje pozostałe pliki, stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą. W miejscu
„Wypełniony formularz oferty” można załączyć tylko jeden plik. System powinien umożliwić dodanie plików w wersji skompresowanej. Tak więc możliwe jest dodanie całej oferty w jednym pliku w miejscu „Wypełniony formularz oferty”.
8. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i  uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
9. Po wprowadzeniu plików należy wybrać „Wyślij pliki i złóż ofertę”, a następnie potwierdzić, że chce się złożyć ofertę. Proces składania ofert może trwać przez dłuższy czas, w zależności od liczby i wielkości składanych dokumentów. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. W tym czasie nie należy zamykać okna przeglądarki. System pokazuje kolejne etapy przetwarzania dokumentów. Po zakończeniu procesu składania oferty  na ekranie pojawi się informacja, że proces składania oferty się zakończył i można pobrać dokumenty, potwierdzające złożenie oferty. Można wówczas pobrać Elektroniczne Potwierdzenie Przyjęcia (EPP) i Elektroniczne Potwierdzenie Otrzymania (EPO) z zakładki „Oferty/Wnioski”. Za datę przekazania oferty oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP/pocztę elektroniczną.
10. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
11. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.
12. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
13. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
14. Wykonawca składa ofertę, odpowiadającą wymogom określonym w SWZ.
15. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
16. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wraz z tłumaczeniem na język polski.
17. Wykonawca składając podpis musi zadbać o poprawność działania własnego oprogramowania do podpisu oraz o aktualność certyfikatu podpisu.
18. Ofertę stanowią następujące dokumenty:
1) formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ,
2) zaakceptowane Projektowane Postanowienia Umowy (PPU) według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
3) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
4) kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi wraz  z narzutami i podsumowaniem  elementów, zawierający wszystkie  koszty niezbędne dla wykonania przedmiotowego zamówienia wg złącznik nr 1 do oferty.  
5) pozostałe dokumenty – jeśli dotyczy, składane wraz z ofertą:
a) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 125 ust. 2 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te winny potwierdzać brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 4 ustawy Pzp) załącznik nr 3.
b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (art. 125 ust. 5 ustawy Pzp), według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ, w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy Pzp wraz z zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (zaleca się skorzystanie z wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ) lub załączenie innego środka dowodowego, potwierdzającego, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu\tych podmiotów,
c) oświadczenie z art. 125 ust. 2 ustawy Pzp dla podwykonawców, wskazanych w ofercie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ,
6) dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy (np. odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności) lub pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w postępowaniu, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
7) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp.
8) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.
9) pozostałe dokumenty – składane na wezwanie Zamawiającego:
1) na wezwanie Zamawiającego: podmiotowe środki dowodowe na spełnienie warunków udziału w postępowaniu, zawartych w rozdziale IX niniejszej SWZ tj. wykaz robót budowlanych wraz z załączeniem dowodów (referencje, bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowalne zostały wykonane) określających, poziom ich wykonania. Wykaz robót budowlanych zaleca się sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.
UWAGA: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wówczas w powyższym Wykazie zobowiązany jest podać jedynie te roboty budowlane, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
19. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
20. Zamawiający nie stosuje art. 93 ust. 1 pkt 1-4.
XIV. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia do dnia 11.05.2026r. do godz. 10:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2026 r. po godzinie 10:30 w trybie art. 222 ustawy Pzp i poprzedzone zostanie informacją udostępnioną na stronie internetowej prowadzonego postępowania o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp.
3. Jeżeli program antywirusowy, z którego korzysta Zamawiający, wykryje zainfekowany plik w przesłanej ofercie, zostanie ona odrzucona bez otwierania przez Zamawiającego.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o podmiotach biorących udział w postępowaniu oraz o cenach zawartych w ofertach, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.
5. W przypadku wystąpienia awarii systemu, zastosowanie będą miały przepisy art. 222 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.
XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia
09.06.2026 r. 
2. W razie zaistnienia potrzeby wydłużenia terminu związania ofertą Zamawiający zastosuje art. 307 ust. 2 ustawy Pzp.
XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Wykonawca poda cenę oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia w Formularzu oferty, załączniku nr 1 do SWZ jako cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto.
2. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.
3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).
4. Cenę w ofercie należy podać zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 168 z późn. zm.) Cenę należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę, iż kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza (art. 106e ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę ma obowiązek:
1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do jego powstania,
3) wskazania wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku,
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowania.
6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych.
7. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
XVII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAGI TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
1. Cena oferty brutto za roboty budowlane - 60 pkt (max 60 pkt), zgodnie ze wzorem:
Pc1= (CN/COB) x 60
gdzie:
C – ilość punktów w kryterium cena oferty brutto;
CN – najniższa ofertowa cena oferty brutto (spośród ofert nie odrzuconych); COB – cena brutto z oferty badanej
2. Kryterium: wydłużenie 36-miesięcznego terminu gwarancji i rękojmi (roboty budowlane i wbudowane materiały) – waga 20 pkt (max. 20 pkt), zgodnie ze wzorem:

Pc2 obliczone    będzie w następujący sposób:
Wydłużenie podstawowego okresu gwarancji i rękojmi o 12 miesięcy,
36 miesięcy – 0 pkt.

48 miesięcy – 10 pkt

60 miesięcy – 20 pkt

Uwaga:
Jeżeli Wykonawca nie dokona wyboru wydłużenia podstawowego okresu gwarancji i rękojmi, Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje podstawowy okres gwarancji i rękojmi tj. 36 miesięcy i przyzna 0 punktów w tym kryterium.
Zamawiający wymaga, aby zaoferowany termin gwarancji był taki sam jak termin rękojmi na roboty budowlane i wbudowane materiały.
Okres gwarancji i rękojmi liczony jest od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego bez wad całości robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu umowy.
Maksymalna ilość punktów w kryterium wydłużenie podstawowego okresu gwarancji i rękojmi (roboty budowlane i wbudowane materiały) wynosi 20 pkt.
3. Kryterium: termin płatności faktury – 20 pkt (max 20 pkt)
Pc3 i obliczone będzie w następujący sposób:
Płatność faktury do 14 dni –  0 pkt

     Płatność faktury do 21 dni –  10  pkt 
Płatność faktury do 30 dni – 20 pkt
Maksymalna ilość punktów w kryterium termin płatności faktury wynosi 20 pkt.
Uwaga:
Jeżeli Wykonawca nie dokona wyboru terminu płatności faktury Zamawiający przyjmuje do punktacji za Wykonawcę opcję: do 14 dni, dającą 0 punktów w tym kryterium.
W ustalonych przez Zamawiającego  kryteriach (Pc1+Pc2+Pc3)  najkorzystniejsza oferta otrzyma 100 punktów, a pozostałym ofertom zostaną przyznane punkty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie     lub więcej ofert będzie przedstawiało taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze z tych ofert ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych już ofertach.
XVIII. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryteriami oceny  ofert określonymi w pkt XVII SWZ w terminie związania ofertą.
2. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
3. Stosownie do art. 253 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imienia i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywana działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
-  podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. Zamawiający udostępni niezwłocznie informacje, o których mowa w ust 3 pkt 1, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia, z zastrzeżeniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć̨ umowę̨ w sprawie zamówienia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
4. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy do przedłożenia Zamawiającemu:
1) dokumentu wskazującego osoby umocowane do zawarcia umowy (dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz adresu zamieszkania) i okazanie pełnomocnictw o ile z okoliczności wynikałaby konieczność posiadania pełnomocnictwa, dokumentu wskazującego nazwę banku i rachunku bankowego, służącego do rozliczeń pieniężnych, zgodny z wykazem, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku VAT (tzw. „białą listą” podatników),
5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) Wykonawcy ci przed zawarciem umowy są zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu kopii  umowy określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia. 
UWAGA: umowa wymieniona w ust. 5 nie może być zawarta na okres krótszy niż termin realizacji zamówienia na podstawie niniejszej SWZ.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
XX.
 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty.

2. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy/form, wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy złożyć na rachunek bankowy Alior Bank S.A. nr: 98249000050000453044394539,

4. Szczegółowy opis zwrotu zamieszczony jest w § 16 PPU.
Projektowane Postanowienia Umowy (zwane dalej PPU), są określone w załączniku nr 2 do SWZ.
XXII. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
XXIII. INFORMACJE O PODWYKONAWSTWIE
1. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechanie osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.
2. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.
3. Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z Wykonawcą. Szczegóły dotyczące treści umów zawarte są w PPU.
4. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:
5. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie może być dłuższy niż termin zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego. 
6. Wyłączona jest możliwość dokonywania potrąceń z wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszego  Podwykonawcy)  oraz  dokonywania  jakichkolwiek zatrzymań części lub całości wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy). 
7. Wyłączona jest możliwość obciążania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy partycypacją w kosztach budowy, w szczególności partycypacją w kosztach ogólnych organizacji budowy. 
8. Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wykonanie odpowiednio robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części Zadania określonego Umową.
9. Wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich świadczenia będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy  przyjęty  w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych (protokołów zaawansowania) robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.
10. Dokonanie zapłaty wynagrodzenia będzie uzależnione od rozliczenia się Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) ze swoimi dalszymi Podwykonawcami, zaś w razie powstania jakiegokolwiek sporu co do sposobu rozliczeń zapłata wynagrodzenia zostanie zabezpieczona przez złożenie spornej kwoty do depozytu sądowego.
11. Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostanie określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy.
12. Kary przewidziane w umowie z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zostaną określone w wysokości nie wyższej i w zakresie nie szerszym niż kary przewidziane dla Wykonawcy wobec Zamawiającego.
13. Okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za  wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności  za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego.
14. Wejście w życie zmiany Umowy o podwykonawstwo będzie uzależnione od uzyskania zgody Zamawiającego na daną zmianę.
XXIV. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
1. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.
1)  Zamawiający  wskazuje, iż  wymaganiem zatrudnienia na podstawie stosunku pracy objęte są osoby, wykonujące prace fizyczne przy robotach rozbiórkowych, nawierzchniowych (robotnicy budowlani), wskazane w § 3 ust. 12 PPU.
2. Szczegółowy sposób weryfikacji zatrudnienia, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli i sankcje dla Wykonawcy opisane są w § 15 PPU.
3. Zamawiający nie przewiduje zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2.   Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
6. Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu Wykonawcom.
7. Zamawiający nie wymaga wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań w niniejszym zamówieniu.
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
9. Zamawiający  nie  przewiduje  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z  zastosowaniem aukcji elektronicznej.
10. Zamówienie nie obejmuje opcji.
11. Zamawiający nie udziela zaliczek.
12. Zamawiający nie korzysta z dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania a tym samym nie przewiduje unieważnienia postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną przyznane.
13. Zamawiający nie przewiduje wznowień oraz dzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień publicznych. 
14. Zamawiający   nie   wymaga   przedłożenia   oferty   w   formie   katalogu elektronicznego i nie dopuszcza takiej możliwości.
15. Zamawiający nie zastrzega dostępu do dokumentów zamówienia.
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia mają zastosowanie     przepisy zawarte w dziale IX ustawy Pzp – „Środki ochrony prawnej”.
W sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy Ustawy Pzp wraz  z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu Cywilnego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MPDM Sp. z o.o., adres siedziby: ul. Warszawska 25A, 06-500 Mława. Wykonawca może kontaktować się z Zamawiającym pisemnie na adres podany  powyżej,  telefonicznie:  tel.  23  654  35  01,  lub  pod  adresem  e-mail: mpdm@mlawa.pl;
2. Administrator - wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pisemnie na adres Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe MPDM Sp. z o.o., ul. Warszawska 25A, 06-500 Mława lub za pomocą poczty elektronicznej: e-mail: iodo@marwikpoland.pl;
3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/04/2026;
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i ust 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Państwu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w  odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty.
Załącznik nr 2 – Projektowane Postanowienia Umowy.
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
Załącznik nr 4 – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.
Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
Załącznik nr 7 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.
Załącznik nr 8 – Wykaz robót budowlanych.
Załącznik nr 9 – Oświadczenie dla podwykonawcy z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

 Załącznik nr 10 – Przedmiar robót.
Załącznik nr 11 – Mapa lokalizacyjna.

Załącznik Nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTY
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA KLASYCZNEGO O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ PROGI UNIJNE, PROWADZONEGO W TRYBIE ART. 275 PKT 2
pod nazwą: „Przebudowa nawierzchni ul. Okólnej w Mławie – wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej”.
1. Dane dotyczące Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców):
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców ...............................................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy/Wykonawców....................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy/Wykonawców……………...…………………………………………
Województwo ……...……………………………………………………………………………
Nr telefonu: ………………………………………………................................................................................................
adres    e-mail: …………...………………………………………………………
Wskazuję, że     Zamawiający     może     uzyskać     dostęp     do     dokumentów potwierdzających, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych za pomocą następujących danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów*):
………………….……………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………..………………………………
*) należy wskazać właściwe dane (np. nr KRS, NIP, REGON lub inne dane) lub załączyć do oferty odpowiedni odpis lub informację z właściwego rejestru
NIP………………………………………………………...................................................................................................................
REGON ...................................................................................................................................................................................................
Reprezentuję: mikroprzedsiębiorstwo /małe przedsiębiorstwo / średnie przedsiębiorstwo / jednoosobowa działalność gospodarcza / osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej / inny podmiot (niepotrzebne skreślić)
Oświadczam, że status VAT to: czynny/ zwolniony/ niezarejestrowany (proszę niepotrzebne skreślić)

1. Dane dotyczące Zamawiającego: Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe MPDM Sp. z o.o., ul. Warszawska 25A, 06-500 Mława, skr. poczt 103.
2. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu pod nazwą:

„Przebudowa nawierzchni w ul. Okólna – wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej”, składając   ofertę zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:
1) Cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu zamówienia  wynosi:

Netto: ………………………………………………………………………….……………………. zł

VAT: 
. zł
Brutto……………………………………………………………………………………….zł

(słownie……
).

3. Oświadczenie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp.
Oświadczam, że wybór oferty:
· nie będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 361 z późn. zm.)
· będzie  *  prowadził do  powstania  u Zamawiającego  obowiązku  podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 361  z późn. zm.), jednocześnie wskazujemy:
*) należy wskazać właściwe
Uwaga: jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku  podatkowego  zgodnie  z  przepisami  o  podatku  od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając  ofertę  ma obowiązek. Wykonawca, składając taką ofertę, winien poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie  prowadzić  do  powstania  u Zamawiającego  obowiązku  podatkowego  iw takim przypadku podać potrzebne informacje, dotyczące nazwy (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania ww. obowiązku oraz ich wartość netto PLN, stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowania (wypełnić, jeżeli dotyczy).

………………………………….………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………

4. Oferuję 36-miesięczny okres gwarancji i rękojmi (na roboty budowlane i wbudowane materiały) oraz dodatkowo oferuję wydłużenie podstawowego 36 – miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi o: ……………  miesięcy.
Uwaga:
Należy wpisać o ile miesięcy wydłuża oferent okres gwarancji i rękojmi.
Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy wydłużenia podstawowego okresu gwarancji i rękojmi, Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje podstawowy okres gwarancji i rękojmi tj. 36 miesięcy i przyzna 0 punktów w tym kryterium.
Okres gwarancji i rękojmi liczony jest od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego bez wad całości robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu umowy. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany termin gwarancji był taki sam jak termin rękojmi na roboty budowlane i wbudowane materiały.

5. Oferuję w kryterium: termin płatności faktury:
do 14 dni –  0 pkt
do 21 dni – 10 pkt
do 30 dni– 20 pkt
Należy zaznaczyć „X” przy wybranym terminie płatności faktury.
W przypadku braku dokonania wyboru przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmuje do punktacji za Wykonawcę opcję: do 14 dni – 0 pkt.
6. Poniżej wskazuję części zamówienia, których wykonanie zamierzam powierzyć Podwykonawcom (proszę podać nazwy ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani, wypełnić, jeżeli dotyczy):
1)  część zamówienia: …………………………………………………………………….…
Nazwa podwykonawcy: …………………………………………………………………………
2)  część zamówienia: ……………………………………………………………………….
Nazwa podwykonawcy: …………………………………………………………………………

7. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie do 31.08. 2026r.
8. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zawartymi w SWZ i przyjmuję je bez zastrzeżeń oraz że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do złożenia niniejszej oferty i wykonania zamówienia.
9. Oświadczam, że w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w złożonej ofercie i zawartych w dołączonych do SWZ Projektowanych postanowieniach umowy (PPU), na warunkach wskazanych w SWZ i PPU.
10. Oświadczam, że następujące dokumenty, załączone do oferty, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegam, że nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania (wypełnić, jeżeli dotyczy):
1)…………………………………………………………………………………………………
UWAGA:

Zamawiający zwraca uwagę na konieczność przedłożenia  uzasadnienia dla powyższego zastrzeżenia.

12. Oświadczam, że zapoznałem się z informacją, zawartą w rozdziale XXVI SWZ oraz wypełniłem obowiązki   informacyjne   przewidziane   w   art.   13   lub   art.   14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO.
11. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Przed podpisaniem umowy zobowiązujemy się do przekazania dokumentów wymaganych przez Zamawiającego.
UWAGA: Ofertę stanowią następujące dokumenty:
1) formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ,
2) zaakceptowany Projekt Postanowień Umowy (PPU) załącznik nr 2 do SWZ,
3) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z art. 125 ust. 2 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ,
4) kosztorys ofertowy  z  cenami jednostkowymi, zawierający  wszystkie koszty niezbędne dla wykonania przedmiotowego zamówienia i rozliczenia częściowego załącznik nr 1 do oferty.

Do oferty załączamy: ……………………………………………………………………………………………..
………………………

Podpis    kwalifikowany/elektroniczny/zaufany     osoby/osób   

 upoważnionej/ych    do występowania    w imieniu Wykonawcy.
Załącznik nr 1 do oferty 

KOSZTORYS OFERTOWY

[image: image1.emf]Rozbiórka

podstawa Opis pozycji (skrót) jm Ilość cena jedn. suma

Uproszczona Roboty pomiarowe km 0,54

RAZEM -  zł            

Fundamentowanie

Uproszczona

Skropienie nawierzchni podbudowy emulsją 

asfaltową w ilości 02-03 kg/m2 przed wykonaniem 

wartwy wiążącej. m2 3687

Uproszczona

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. 6,0 cm – 

półścisłego AC11 W o uziarnieniu 0/11 mm, z 

zastosowaniem asfaltu 35/50, według normy PN-EN 

13108-1 m2 3687

Uproszczona

Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją 

asfaltową w ilości 02-03 kg/m2 przed wykonaniem 

wartwy ścieralnej nawierzchni. m2 3687

RAZEM -  zł            

Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Uproszczona

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, gr. 5,0 cm 

– ścisłego średnioziarnistego o strukturze zamkniętej 

(AC11S) o uziarnieniu 0/11 mm, z zastosowaniem 

asfaltu 50/70 – według normy PN-EN 13108-1 m2 3687

Uproszczona

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń 

podziemnych. Regulacja włazów na studniach 

kanalizacji sanitarnej szt 36

Uproszczona

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń 

podziemnych. Regulacja wpustów drogowych szt 26

Uproszczona

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń 

podziemnych. Regulacja zasuw drogowych szt 43

Uproszczona

Regulacja wysokościowa studzienek i wpustów. 

Regulacja włazów studni kanalizacji deszczowej. szt. 16

RAZEM -  zł            

Razem

Wartość netto

VAT 23%

Wartość brutto

Przebudowa nawierzchni ul. Okólnej - wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej.


…………………………

Podpis    kwalifikowany/elektroniczny/zaufany     osoby/osób   

 upoważnionej/ych    do występowania    w imieniu Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SWZ
Projektowane Postanowienia Umowy (PPU)
W dacie złożenia oświadczenia woli o jej zawarciu przez ostatnią ze Stron pomiędzy:
Mławskim Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym MPDM Sp. z o.o. z siedzibą w Mławie (06-500) przy ul. Warszawskiej 25A, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod  numerem  KRS 0000299185, posiadającą  NIP  5691816616, REGON 141247317 oraz kapitał zakładowy w wysokości 10 569 000,00 zł, zwanym dalej Zamawiającym,

reprezentowanym przez:
1. Kamil Szczepański  – Prezes Zarządu

2. Marcin Kędzierski   – Prokurent 

a
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą
reprezentowanym przez:
.......................................................................................................................................................
została zawarta umowa na zadanie pn.: „Przebudowa nawierzchni ul. Okólnej w Mławie                - wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej”, które jest konsekwencją zamówienia publicznego Nr ZP/04/2026, realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 132 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp, prowadzonego  w  trybie  podstawowym  z  możliwością  negocjacji, na  podstawie art. 275  pkt 2 ustawy  Pzp  oraz  jest  następstwem  wyboru  przez  Zamawiającego złożonej oferty, o następującej treści:
§ 1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej w ul. Okólna na terenie miasta Mlawa,
1.1. długość przebudowy w/w ulicy wynosi łącznie – 3 687 m2, wykonanie nawierzchni i regulacji wpustów ulicznych, studni sanitarnych i deszczowych.
2.1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:  
2.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, obejmujący zakres wskazany w  ust. 1.1 określa n/w dokumentacja:

1) Załącznik nr 10 – Przedmiar robót;
2) Załącznik nr 11 - Mapa lokalizacyjna;
2.3. Postanowienia dotyczące dokumentacji przetargowej.
1) Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów własnych, zgodnie z dokumentacją projektową, uzgodnieniami, technologią wskazaną w opisie, zgodnie z dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej, normami, wskazaniami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, SWZ.
2) W trakcie przygotowania ofert, Wykonawca ma obowiązek dokładnie sprawdzić zgodność  dokumentacji  projektowej zgłosić Zamawiającemu
wszelkie ewentualne rozbieżności w zapisach dokumentacji celem modyfikacji przez Zamawiającego zapisów w w/w dokumentach.
3) W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność wprowadzania zmian w dokumentacji na etapie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek pisemnego powiadomienia Zamawiającego  o  tym  fakcie  w  terminie 5 dni od  dnia  wystąpienia  w/w okoliczności.

4) Zamawiający dopuszcza rozwiązania  równoważne wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji projektowej i SWZ należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że dopuszcza się rozwiązania równoważne nazwanych materiałów oraz proponowanej technologii wykonania, wymienionych w dokumentacji z zachowaniem  jej wymogów w zakresie jakości. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę.
5) Zgodnie z zapisem art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymogi określone przez Zamawiającego.
6) Celem wykazania równoważności, należy załączyć do oferty dokumenty, które w sposób jednoznaczny stwierdzą równoważność proponowanej zmiany w stosunku do przyjętej w projekcie.
2.4. Postanowienia dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia.
1) Z uwagi na wynagrodzenie ryczałtowe zaleca się dokonanie wizji terenu będącego przedmiotem postępowania celem rzetelnego przygotowania oferty.

2) Prowadzone roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Bhp, p. poż, sanitarnymi i ochrony środowiska pod nadzorem osób posiadających uprawnienia do prowadzenia robót.
3) Prowadzenie robót budowlanych powinno odbywać się systematycznie, bez przerw począwszy od terminu przekazania placu budowy, zgodnie z harmonogramem Rzeczowo – Finansowym.
4) Plac budowy urządza Wykonawca własnym kosztem i staraniem.
5) Z uwagi na ustalone wynagrodzenie ryczałtowe należne Wykonawcy, Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia chociażby w czasie składania ofert oraz zawarcia umowy nie można było przewidzieć całego rozmiaru lub kosztów prac z zastrzeżeniem postanowień art. 632 § 2 kodeksu cywilnego.
2.5. Wykonanie dodatkowych czynności towarzyszących:
1) Dla potrzeb realizacji zamówienia Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie wykonanie i utrzymywanie przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia.

2) Wykonawca będzie  ponosił  wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie realizacji jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również osób trzecich.
3) Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia.

Uwaga:

Istniejący destrukt asfaltowy stanowi własność Zamawiającego i po jego demontażu urobek należy przewieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego do 5 km od realizacji zadania.
Uwaga:

Przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez Wykonawcę. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiotowych przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, Wykonawca winien je wycenić w cenie ofertowej.

§ 2
1. Termin wykonania i odbioru robót ustala się następująco:
1) rozpoczęcie robót - po podpisaniu umowy oraz przekazaniu placu budowy,

2) zakończenie robót - do 31.08.2026r.
W terminie wskazanym w ust. 1 pkt 2 należy złożyć zawiadomienie o zakończeniu robót.

§ 3
1. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robót w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy,

2) dokonania odbioru końcowego wykonanych robót.

3) zapłaty za właściwie i rzetelnie wykonane roboty budowlane.
2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, który zobowiązany jest przedłożyć w ciągu 7 dni od zawarcia umowy. Harmonogram ten przed rozpoczęciem robót powinien być zaakceptowany przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) przyjęcia frontu robót i rozpoczęcia robót w terminie;
2) zagospodarowania miejsca składowania w okresie realizacji robót na własny koszt;

3) utrzymania porządku, ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy;
4) przestrzegania obowiązujących przepisów BHP w trakcie wykonywania robót oraz prawidłowego oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót,

5) prowadzenia robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót;
6) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej;
7) stosowania materiałów i urządzeń, posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy;

8) doprowadzenia obrębu robót, terenu, chodników, dojazdów i obszarów zielonych zniszczonych podczas realizacji robót do stanu pierwotnego;
9) usunięcia na własny koszt naruszonej lub zerwanej infrastruktury, elementów podczas wykonywanych robót związanych z przebudowanym obiektem,
10) dysponowania kierownikiem budowy i kierownikami robót z uprawnieniami, posiadającymi odpowiednią wiedzę i doświadczenie.
4. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy dokonał oględzin terenu inwestycji, zapoznał się z warunkami wykonywania robót i odbioru robót oraz przedmiarami załączonymi do dokumentacji przetargowej, a wszelkie wykryte w trakcie analizy rozbieżności bądź wątpliwości zgłosił Zamawiającemu przed złożeniem oferty.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.
6. W przypadku, gdyby Wykonawca zamierzał zatrudnić do realizacji przedmiotu umowy Podwykonawców a Podwykonawca dalszych podwykonawców (na rachunek i ryzyko Wykonawcy), powinien powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. Należy przedstawić Zamawiającemu przed  przystąpieniem podwykonawców i dalszych podwykonawców do realizacji robót, do pisemnej akceptacji, projekty umów o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo, a także projekty ich zmian (w formie Aneksów umów o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo), których postanowienia nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy. Po zawarciu umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo przedłożyć należy poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo i poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię ich zmian w formie aneksu.
7. Zamawiający  w  terminie 7 dni roboczych od  pisemnego przekazania - przedstawienia projektów umów z podwykonawcami, a także projektów ich zmian dokona akceptacji  umów lub zgłosi sprzeciw lub zastrzeżenia do ich treści. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu umów z naniesionymi poprawkami w ciągu 2 dni roboczych do akceptacji. Nieprzedstawienie Zamawiającemu umów uwzględniających uwagi Zamawiającego poczytuje się za przyjęcie przez Wykonawcę zgłoszonego przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń.

8. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo kopię umowy lub jej zmianę, poświadczoną za zgodność z oryginałem.

9. Wykonawca, wraz ze złożeniem projektu umowy o podwykonawstwo, przedkłada Zamawiającemu zestawienie kosztowe realizacji zamówienia, zawierające zbiorczą informację o wynagrodzeniach dla podwykonawców i wykonawcy.

10. Wykonawca, w celu rozliczenia końcowego wykonanego zamówienia przedkłada Zamawiającemu niezbędne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót, między innymi:

1) protokół zdawczo odbiorczy,

2) wszelkiego rodzaju certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności,
11. Wykonawca przygotowuje protokół przekazania dokumentów wymienionych w ust. 10.
12. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania samodzielnie lub za pośrednictwem Podwykonawców, na  rzecz  Zamawiającego  zamówienia, określonego  w  §  1, pracownikami, zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu Pracy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz.U. 2023 poz. 1465 z późn. zm.), w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonującymi prace fizyczne przy robotach rozbiórkowych, instalacyjnych i nawierzchniowych (robotnicy budowlani) w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
13. Sposób kontroli Wykonawcy przez Zamawiającego i sankcje dla Wykonawcy, wynikające z fałszywie przedłożonego oświadczenia, bądź oświadczeń Podwykonawców szczegółowo reguluje § 15 niniejszej umowy PPU.
§ 4
1. Wartość przedmiotu zamówienia stanowi wynagrodzenie ryczałtowe obliczone zgodnie z załączonym do oferty kosztorysem ofertowym tj.

Cena ryczałtowa Netto: 
zł

VAT …… %: 
zł

Cenę ryczałtową Brutto: 
zł

(słownie
).

2. Strony ustalają następującą formę płatności:
a) Wynagrodzenie określone w § 4 pkt 1 wypłacone zostanie na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie ………… dni od daty skutecznego jej dostarczenia.

3. Zapłata należności nastąpi przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze.
4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze NIP …………….. i jest uprawniony do otrzymywania oraz wystawiania faktur VAT.
5. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo – odbiorczy.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość cesji wierzytelności na podwykonawcę. Każda z przedmiotowych cesji rozpatrywana będzie odrębnie.
7. Dopuszcza się możliwość podwyższenia lub obniżenia wynagrodzenia w przypadku mającej wpływ na koszty wykonania Przedmiotu umowy zmiany:
1) w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w umowie, ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2025r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2025 r. poz. 1242). W takim przypadku strona wnioskująca o zmianę zobowiązana jest przedstawić wraz  z  wnioskiem, dowody  potwierdzające  zmianę  wysokości  minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej oraz dokumenty świadczące o wpływie tej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej,

3) z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej;
4) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W takim przypadku strona wnioskująca o zmianę zobowiązana jest przedstawić wraz wnioskiem, dowody  potwierdzające zmianę powyższych zasad oraz dokumenty świadczące o wpływie tych zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego;
5) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany ponieść w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat   podstawowych finansowanych przez podmiot  zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie.
8. W razie wystąpienia okoliczności opisanych ust. 7 każda ze stron uprawniona będzie do żądania odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Żądanie zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem oraz precyzyjnym wyliczeniem wskazującym wpływ zmiany na koszty wykonania usług będących Przedmiotem  niniejszej  umowy. W  przypadku akceptacji żądania przez drugą stronę, zwaloryzowane wynagrodzenie będzie obowiązywać od dnia doręczenia żądania i sporządzenia aneksu.
9. Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów  związanych z realizacją zamówienia  z uwzględnieniem następujących reguł:
1) podstawą do ustalenia poziomu zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją  zamówienia  jest wskaźnik  cen towarów  i usług konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statycznego obowiązujący w miesiącu, w którym upłynął termin składania ofert,

2) minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów wyliczony w oparciu o wskaźnik  cen towarów i usług  konsumpcyjnych wskazany w ust.  9 pkt 1, uprawniający  strony  umowy do  żądania  zmiany  wynagrodzenia  wynosi 10 punktów procentowych;

3) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający wynosi 15% wartości netto wynagrodzenia określonego § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

10. 
Zmiany, o których mowa w ust. 7 mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku  ich  wystąpienia Wykonawca może wystąpi do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany.
11. 
Zmiany, o których mowa w ust. 7, mogą być wprowadzane nie częściej niż raz w roku poprzez zestawienie kosztów świadczenia poszczególnych robót oraz wskaźnika, o którym mowa w ust. 9 pkt 1 Strony będą uprawnione do wnioskowania o dokonanie kolejnej zmiany pod warunkiem, że wskaźnik, o którym mowa w pkt. 9 pkt 1 ulegnie zmianie o minimum 10 punktów procentowych w stosunku do miesiąca, w którym dokonano poprzedniej zmiany.
12. 
Poprzez zmianę cen materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 7 należy rozumieć wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem cen lub kosztu przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie, zatem uprawnienie do zmiany wynagrodzenia przysługuje zarówno Wykonawcy, jak i Zamawiającemu. W przypadku obniżenia cen lub kosztu w stosunku do cen lub kosztu przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie zapisy ust. 7, 8 i 9 stosuje się odpowiednio do Zamawiającego.
13. 
W przypadku akceptacji żądania przez drugą stronę, zwaloryzowane wynagrodzenie będzie obowiązywać od dnia doręczenia żądania i po podpisaniu aneksu.

14. 
Brak zgody na zmianę po stronie Zamawiającego powoduje, że Wykonawca obowiązany jest wykonywać umowę na dotychczasowych zasadach.

15. 
W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia w oparciu o zapis ust. 7 – 9 Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania powyższej zmiany w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany niniejszej umowy oraz przedłożenia oświadczenia Podwykonawcy o dokonanej zmianie.

16. 
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w § 4 ust. 1.
§ 5
1. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przez Zamawiającego w terminie do ………… dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, a w przypadku faktur wystawianych przy użyciu Krajowego Systemu E-Faktur: za datę otrzymania faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru KSeF.
2. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto wskazane na fakturze VAT.

3. Prawa i obowiązki stron określone i wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody drugiej strony.
4. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym/zwolnionym/niezarejestrowanym płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do wystawiania faktur.

5. Wynagrodzenie wykonawcy będącego czynnym podatnikiem VAT będzie uiszczane z wykorzystaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze, ………………. do którego jest prowadzony rachunek VAT.

6. Wykonawca będący czynnym podatnikiem VAT oświadcza, iż wskazany w ust. 5 rachunek bankowy jest zgodny z wykazem, o których mowa w art. 96b ustawy o VAT (tzw. białą listą podatników).
7. Wykonawca  oświadcza,  iż  poinformuje  Zamawiającego  o  zmianie  rachunku bankowego.

8. Wykonawca będący czynnym podatnikiem VAT oświadcza, iż do nowego rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 7 będzie prowadzony rachunek VAT.

9. Zamawiający nie odpowiada za niedokonanie płatności w terminie, jeśli opóźnienie wynika z braku zapewnienia przez Wykonawcę będącego czynnym podatnikiem VAT możliwości dokonania płatności z wykorzystaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności, w szczególności z powodu braku rachunku VAT do podanego rachunku bankowego.

10. Termin dokonania zapłaty  podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż termin wskazany w § 5 ust. 1 tj. do …… dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku.

11. Wszelkie zasady zawierania umów o podwykonawstwo, określone w umowie, dotyczą tożsamo zawierania umów z dalszymi podwykonawcami.

§ 6
1. W przypadku, gdy Wykonawca zlecił Podwykonawcy wykonanie części prac stanowiących przedmiot Umowy:
1) do
każdej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę i przekazanej Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
a) dokument (stanowiący Załącznik nr 1 do umowy) o nazwie „Wykaz podwykonawców robót, usług lub dostaw w ramach składanej faktury tj. faktury nr …  z dnia …..”, który musi zawierać:
- nazwy podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robót, usług lub dostarczonych towarów oraz odpowiednie wartości tych robót, usług lub dostaw należnych danemu podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robót objętych składana fakturą, Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez wszystkich podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury.
Brak wykazu spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy przyjęcia faktury.
b) oświadczenia Podwykonawców w oryginale, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach poprzednio składanej faktury, potwierdzające otrzymanie przez Podwykonawców wymagalnego wynagrodzenia w terminie za wykonane przez Podwykonawców roboty, usługi lub dostawy wchodzące w skład wykonanych prac, których dotyczyła poprzednio złożona przez Wykonawcę faktura, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

c) kserokopie faktur (wraz z protokołami odbioru robót, usług lub dostaw w ramach poprzednio złożonej faktury) wystawionych przez Podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach poprzednio złożonej faktury, potwierdzonych „za zgodność z oryginałem”,
d) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach poprzednio złożonej faktury kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych Podwykonawców, ewentualnie w przypadku dokonywania przez Wykonawcę zgodnego z prawem potracenia – wraz z kserokopią innego dokumentu świadczącego, że dokonano na rzecz podwykonawcy zapłaty całości należnemu Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcę roboty w ramach składanej faktury.
2) Każdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawcę kserokopii dokumentów wskazanych powyżej winne one być potwierdzone za zgodność z  oryginałem. Dopuszcza się złożenie kserokopii dokumentów wytworzonych przez Podwykonawców, w tym dokumentów księgowych potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę w przypadku posiadania przez niego pisemnego upoważnienia od Podwykonawców do takich działań. W przypadku nieprzekazania wszystkich wymienionych dokumentów termin zapłaty faktury biegnie od momentu złożenia kompletnej faktury tj. zawierającej wszystkie dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, które winny być dołączone do faktury. 
Niekompletne faktury lub błędnie wypełnione będą zwracane. W przypadku, gdy Wykonawca nie zlecił Podwykonawcy wykonywania żadnych prac, do każdej faktury Wykonawca będzie dołączał oświadczenie o braku zlecenia Podwykonawcy wykonania robót wchodzących w zakres robót, których dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawcę.

3) Do końcowej faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dodatkowo:
a) Wykaz rozliczenia umów
zawartych z podwykonawcami oraz umów zawartych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami;

b) oświadczenia wszystkich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców potwierdzające otrzymanie przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców wymagalnego wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z Wykonawcą lub w wypadku dalszych podwykonawców – z tytułu umów zawartych z podwykonawcą, a dotyczących wykonania zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez wszystkich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców (za wyjątkiem tych, którzy potwierdzili pismem zakończenie wykonanych przez nich robót, usług lub dostaw i faktyczne otrzymanie za nie zapłaty) oraz odpowiednio Wykonawcę. Brak wykazu spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy przyjęcia faktury.

c) W przypadku częściowego udokumentowania rozliczeń z tytułu umów o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości pomniejszonej o wysokość wynagrodzenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, jakie nie zostało im wypłacone.

d) W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujący część prac stanowiących Przedmiot umowy na podstawie ważnej umowy z Wykonawcą i świadczący je za zgodą Zamawiającego, wystąpi  do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę za prace podzlecone, Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o której zapłatę wystąpił podwykonawca, do chwili uregulowania tej należności przez Wykonawcę. W przypadku  dokonania  zapłaty  przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot wypłaconych z tego tytułu podwykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot wypłaconych podwykonawcom przez Zamawiającego z zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy.
§ 7

1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót lub ich wykonywaniem, a w szczególności:
1) nie przystąpił do realizacji robót w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy,

2) zaniechał realizacji robót nieprzerwanie przez okres 7 dni,
3) tak dalece opóźnia się z wykonaniem robót (na co najmniej 7 dni przed terminem, określonym w § 2 ust. 1 pkt 2,) iż nie jest prawdopodobne, że zdoła je ukończyć w ustalonym terminie.
2. Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy, o  ile  Wykonawca  wykonuje  roboty wadliwe lub w sposób sprzeczny z umową, a w szczególności stosuje materiały złej   jakości, niezgodne ze złożoną ofertą lub realizuje roboty niedbale, niezgodnie z dokonanymi uzgodnieniami.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 i 2 w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było powiedzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy ustalonego na podstawie zatwierdzonego protokołu zaawansowania prac.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Zamawiający powinien ustalić wartość wykonanych przez Wykonawcę robót, a także wartość nie zużytych i pozostawionych na budowie materiałów, zaplecza budowy i budowli tymczasowych.

6. Ustalenie wartości, o których mowa w ust. 5 następuje w obecności Wykonawcy, chyba że Wykonawca nie stawi się w terminie określonym przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający dokona wyceny jednostronnie na ryzyko Wykonawcy.
§ 8
1. Ustala się, że przedmiot umowy odebrany będzie na odbiorze końcowym na podstawie protokołu odbioru końcowego.

2. Ustala się, że Zamawiający na nie więcej niż 14 dni po dokonaniu zgłoszenia do odbioru końcowego wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego.

3. Czynności odbioru końcowego robót od Wykonawcy dokonują przedstawiciele Zamawiającego.
4. Wykonawca obowiązany jest być obecny przy odbiorze, o których mowa w ust. 1, osobiście lub wyznaczyć w tym celu upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie wstrzymuje czynności odbioru i daje  prawo Zamawiającemu podpisania  jednostronnego protokołu odbioru robót. Wykonawca traci w tym wypadku prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru i w pełni akceptuje ustalenia dokonane w toku odbioru.

5. Zamawiający ma prawo w trakcie realizacji robót albo po ich zakończeniu odmówić przyjęcia fragmentu lub całości robót wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi lub ofertą. Powstałe z tego tytułu koszty ponosi Wykonawca niezależnie od naliczenia kar umownych.
6. Jeżeli konieczność wykonania robót jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia w terminach wynikających z niniejszej Umowy.
§ 9

Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i wbudowane materiały obejmujące ten sam okres tj.:………….. miesięcy, licząc od daty protokołu odbioru końcowego. W przypadku gdy okres gwarancji udzielony przez producenta jest dłuższy od okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, wówczas obowiązuje gwarancja producenta.
§ 10
1. Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu kary umowne w  następujących przypadkach:

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w § 7 ust.1 i 2 w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1.
2) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1.
3) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia od terminu  wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2,

4) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,03% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,

5) za przerwę w realizacji robót trwającą dłużej niż 14 dni spowodowaną przyczyną zależną od Wykonawcy w wysokości 0,03 % całości wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1  za każdy rozpoczęty dzień przerwy powyżej 14 dni.
6) za   nieterminową   zapłatę   wynagrodzenia   należnego   podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,03% całości wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia względem danego podwykonawcy,

7) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 3% całości wynagrodzenia brutto określonego w umowie z danym podwykonawcą,

8) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokości 3% całości wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, dotyczącego danego podwykonawcy,

9) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo dotyczącej danego podwykonawcy lub jej zmiany w wysokości 3% całości wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1,
10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 3% całości wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, dotyczącej danego podwykonawcy,

11) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokości 3% całości wynagrodzenia brutto.
12) Górny limit kar umownych, do których naliczenia uprawniony jest Zamawiający stanowi wysokość 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1.

2. Zamawiający naliczy kary umowne określone w ust. 1, a przystąpi do ich egzekucji zgodnie z zapisem w ust. 4 niniejszego paragrafu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo  dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
4. Zamawiający potrąci kary umowne określone w ust. 1 z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy poprzez potrącenia z wystawianych faktur lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wg własnego wyboru.

§ 11
1. Kary umowne, o których mowa w § 10 ust. 1 ustalone za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, stają się wymagalne:

1) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,
2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.
§ 12
1. Jeżeli Wykonawca nie zakończy prac w terminie określonym w umowie lub w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie, Zamawiający naliczy karę określoną w § 10 ust. 1 pkt. 3 a przystąpi do jej egzekucji zgodnie z zapisem w § 10 ust. 4 niniejszej umowy.

2. Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót ani z żadnych innych zobowiązań umownych.

§ 13

1. Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, osoby trzecie wystąpią z roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawieniem szkody.

2. Stwierdzone w okresie gwarancji jakości (na podstawie protokołów ujawnienia wad i usterek) usterki lub wady Wykonawca, usunie na własny koszt najpóźniej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego licząc od  daty  otrzymania pisemnego ich zgłoszenia (kopii protokołu ujawnienia usterek i wskazania terminu do ich usunięcia). Przez otrzymanie zgłoszenia należy rozumieć wysłanie przez Zamawiającego e-maila z uzyskaniem u Zamawiającego potwierdzenia prawidłowego nadania e-maila lub przesłania listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w żądanym terminie Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu, zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy

i opłaci z kwoty zabezpieczającej roszczenia na okres gwarancji jakości.
4. Jeżeli usunięcie wady przekracza wartość zabezpieczenia na okres gwarancji jakości, Zamawiający może dochodzić niezabezpieczonej kwoty we właściwym miejscowo Sądzie dla siedziby Zamawiającego.
§ 14

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy na podstawie wpisu do protokołu odbioru.

§ 15

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem  nieważności.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian nieistotnych treści umowy oraz zmian dotyczących:
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
a) zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi, w   szczególności:

- temperatura
powietrza w porze nocnej, wskazująca poniżej 0 st. C, utrzymująca się dłużej niż 5 dni.
b) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

· wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego;
· konieczność  usunięcia  błędów  lub  wprowadzenia  zmian  w dokumentacji technicznej urządzeń;
c) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:
-odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień;
-wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku, o          którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowlane;
-konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy;
d) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy

· wystąpienie robót dodatkowych kolidujących i uniemożliwiających kontynuowanie robót podstawowych;
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt. 1) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty;
2) Zmiany osobowe:
a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze lub innych ustawach;

b) zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem  lub  wykształceniem  spełniającym  wymóg SWZ

3) Zmiany organizacji spełniania świadczenia
a) zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania robót budowlanych bez zmiany ostatecznego terminu spełnienia świadczenia lub zmiana innych ustaleń dotyczących terminów spełniania świadczeń w ramach umowy;
b) zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług lub robót, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego;
c) zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może  spowodować braku  informacji  niezbędnych  zamawiającemu  do prawidłowej realizacji umowy;
4) Płatności

a) zmiany  terminów  płatności  wynikające  z  wszelkich  zmian  wprowadzanych do umowy,

b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy.

5) Pozostałe zmiany
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;
b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy  na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu
c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy  czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
d) wprowadzenie nowego podwykonawcy lub zmiana przewidzianego w ofercie podwykonawcy po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego.
6) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ust. 1ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności:

a) ograniczenie przedmiotu świadczenia, jeśli taką możliwość przewidywała umowa,
b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),
c) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami;

3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę.

§16
1. Zabezpieczeniem gwarantującym wykonanie robót zgodnie z niniejszą umową oraz służącym do pokrywania roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jest równowartość 5% całkowitej wartości umownej brutto określonej w § 4 ust. 1 tj. ………………………..……zł.
2. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie w wysokości określonej w ust. 1 w formie …………….., na rachunek bankowy nr ………………….
3. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

4. Zamawiający pozostawi 30% zabezpieczenia z tytułu roszczeń z rękojmi za wady. Zabezpieczenie to zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady na wniosek wykonawcy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

§ 17
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jednolity - Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane.

3. Spory mogące  wynikać  przy  realizacji  niniejszej umowy strony  poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.
4. Umowa została sporządzona w  formie elektronicznej i zawarta z chwilą złożenia ostatniego z podpisów elektronicznych – kwalifikowanych (ze wskazaniem znacznika czasu), osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę.

Załączniki:
1. Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub usługi w ramach składanej faktury.

2. Wzór oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy.
3. Wzór klauzuli informacyjnej.
Załącznik nr 1 do PPU
Dotyczy zadania inwestycyjnego pod nazwą:
„Przebudowa nawierzchni ul. Okólnej w Mławie – wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej”.
	Faktura nr:
	

	Data wystawienia:
	

	Okres:
	

	Nazwa towaru / usługi:
	

	Nr umowy
(Wykonawca ):
	

	Wartość umowy netto (z aneksami):
	

	Wartość umowy brutto (z aneksami):
	

	Lp
	Nazwa Podwykonawcy

/ dalszego Podwykonawcy
	Data obowiązywania  umowy 

(od/do)
	Wartość umowy brutto
 (wraz z
aneksami)
	Nr faktury
	Oświadczenie

z dnia
	Kwota netto faktury
	Kwota brutto faktury
	Uwagi

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Razem:
	
	
	
	
	
	


Załącznik nr 2 do PPU
………………………
…………...…….
Pieczęć firmowa Podwykonawcy
Miejscowość i data
OŚWIADCZENIE

dotyczy zadania pod nazwą:

„Przebudowa nawierzchni ul. Okólnej w Mławie – wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej”.
Działając  w  imieniu  …………….  z  siedzibą  w …………………………………………………….kod pocztowy
……….…-…….…..),   ul.………….…………………..   NIP:
REGON:

………………… w  związku z  realizacją dostawy/ usługi/ roboty budowlanej*w zakresie…..………………………………………………… na podstawie umowy zawartej z ……………………………………………..…. Nr …….. z dnia ……………

oświadczam, że:
· została/y    wykonana/e dostawa/usługa/roboty budowlane*na kwotę………………..………

zgodnie   fakturą  VAT nr………………………… z dnia………………
· kwota został zapłacona w całości *

· wynagrodzenie w kwocie do zapłaty ………………. (wskazać kwotę z faktury do zapłaty) wynikającej   z   ww.   faktury   zostało   częściowo   rozliczone   poprzez dokonanie przez ………………………………………. potrąceń / zatrzymań zabezpieczenia  wynikających z ww. umowy w łącznej kwocie
………………………………………………………………………………….………………
(wskazać łączną kwotę wszystkich potrąceń/zatrzymań zabezpieczenia) *
Oświadczam/y, że nie kwestionuję/my podstawy i wysokości naliczonych potrąceń/zatrzymań zabezpieczenia do ww. faktury.

W związku z powyższym oświadczam/my, że wynagrodzenie wymagalne z tytułu ww. umowy w zakresie faktury nr………………. z dnia …………… w kwocie

………………………… zostało zapłacone w kwocie…
po potrąceniu

kwoty wymienionej powyżej, co jest równoznaczne z tym, że nie będą wnoszone żadne roszczenia w stosunku do MPDM Sp. z o.o. (Zamawiającego), w szczególności roszczenia na podstawie art. 6471 Kodeksu cywilnego.
Powyższa kwota została zapłacona w terminowo / nieterminowo*

……………………………………………………

Podpis kwalifikowany/elektroniczny/zaufany  osoby/osób  

 upoważnionej/ych do występowania  w imieniu Wykonawcy.

*niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 3 do PPU
KLAUZULA INFORMACYJNA
Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe MPDM Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe. Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuję:
1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Mławskie Przedsiębiorstwo drogowo Mostowe MPDM Sp. z o.o. Mława, adres siedziby: ul. Warszawska 25A, 06-500 Mława, dane kontaktowe: Tel. 23 654 35 01, e-mail: iodo@marwikpoland.pl
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych, którym jest: Marek Woźniak, e-mail: iodo@marwikpoland.pl
3. Dane osobowe zostały przekazane przez ….. (w tym miejscu Wykonawca wskazuje swoje dane kontaktowe), w związku z realizacją umowy nr …… (w tym miejscu Wykonawca wskazuje numer, pod jakim umowa została zarejestrowana przez Zamawiającego) z dnia …...
4. MPDM Sp. z o.o. w Mławie przetwarza:  ….. (w tym miejscu Wykonawca wskazuje dane osobowe przekazane do Zamawiającego).
5. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania umowy wskazanej w pkt 4, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz jest związane z wykonywaniem przez Administratora zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. b, c i e RODO).

6. Przetwarzanie danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności regulujących  wykonywanie umowy wskazanej w pkt 4, prowadzenie procesu inwestycyjnego, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz dokonywanie i przechowywanie rozliczeń podatkowych, a także kwestie związane z archiwizacją.
7. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 434 ust. 1 ustawy Pzp, przez cały okres trwania umowy;

8. Administrator wdrożył stosowne środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo dla przetwarzanych danych osobowych.

9. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej oraz nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w każdej chwili może skorzystać z przysługującego prawa do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia. Ponadto osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami o ochronie danych  osobowych.  Z uwagi na  publiczny  charakter zadania, w związku,  z  realizacją którego dane osobowe są przetwarzane oraz w związku z koniecznością wywiązywania się przez Administratora z obowiązków ustawowo przewidzianych prawo do usunięcia danych osobowych i wniesienia sprzeciwu nie przysługują.
……………………………………………………

Podpis kwalifikowany/elektroniczny/zaufany osoby/osób   

 upoważnionej/ych do występowania w imieniu Wykonawcy.

Załącznik nr 3 do SWZ
Wykonawca:

………………………………….…………………………………..
pełna nazwa/firma

………………………………….…………………………………..
adres

………………………………….…………………………………..
reprezentowany     przez:  ………………………………………………………………………………
imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji
 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 125 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej zwana ustawą Pzp) w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„Przebudowa nawierzchni ul. Okólna – wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej”.
1. OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
Oświadczam, że nie później niż na dzień składania ofert, nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Wskazuję, że dokumenty na potwierdzenie, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 109    ust.    1   pkt    4    ustawy    Pzp, Zamawiający   może   uzyskać   z   bezpłatnych   i ogólnodostępnych baz danych za pomocą następujących danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów*): 
………………………………………………………………….……………..…………………
*) należy wskazać właściwe dane (np. nr KRS, NIP, REGON lub inne dane)
W przypadku gdy w stosunku do Wykonawcy zachodzi którakolwiek z okoliczności określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i  5 lub art.  109 ust.  1 pkt 4 ustawy  Pzp,  skutkująca wykluczeniem z postępowania to Wykonawca zobowiązany jest wskazać w niniejszym oświadczeniu (poniżej  tę  okoliczność  i udowodnić  Zamawiającemu,  że  spełnił  łącznie przesłanki określone w art.110 ust. 2 ustawy Pzp.
……………………………………………………………………………………………….
2. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Oświadczam, że nie później niż na dzień składania ofert, spełniam warunki udziału w postępowaniu  określone  przez  Zamawiającego  w Specyfikacji  Warunków  Zamówienia (SWZ).

3. OŚWIADCZENIE O PODMIOTACH UDOSTĘPNIAJĄCYCH ZASOBY
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w SWZ polegam na zasobach następujących podmiotów, tj.: ………………………………………………………………………….………………
(podać pełną nazwę/firmę oraz adres)
4. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne na dzień składania ofert i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością  konsekwencji  wprowadzenia  Zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawianiu informacji.
                                             ……………………………………………………

Podpis    kwalifikowany/elektroniczny/zaufany     osoby/osób   

 upoważnionej/ych    do występowania    w imieniu Wykonawcy.

Załącznik nr 4 do SWZ
Podmiot udostępniający zasoby:
………………………………….…………………………………..
pełna nazwa/firma

………………………………….…………………………………..
adres

………………………………….…………………………………..
reprezentowany     przez: ………………………………………………………………………………
imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej zwana ustawą Pzp) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa nawierzchni ul. Okólna – wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej”.
OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
Oświadczam, że nie później niż na dzień składania ofert, nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Wskazuję, że dokumenty na potwierdzenie, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 109    ust.    1    pkt    4    ustawy    Pzp, Zamawiający   może   uzyskać   z   bezpłatnych i ogólnodostępnych  baz  danych  za  pomocą  następujących  danych  umożliwiających dostęp do tych dokumentów*):

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
*) należy wskazać właściwe dane (np. nr KRS, NIP, REGON lub inne dane)
1. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Oświadczam, że nie później niż na dzień składania ofert, spełniam warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na moje zasoby.

2. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne na dzień składania ofert i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością  konsekwencji  wprowadzenia  Zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawianiu informacji.
                                             ……………………………………………………

Podpis    kwalifikowany/elektroniczny/zaufany     osoby/osób   

 upoważnionej/ych    do występowania    w imieniu Wykonawcy.

Załącznik nr 5 do SWZ
Wykonawca:

(należy  podać  dane  dotyczące  wszystkich  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się o zamówienie)

………………………………….…………………………………..
pełna nazwa/firma

………………………………….…………………………………..
adres

………………………………….…………………………………..
reprezentowany     przez:    ………………………………………………………………………………
imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Przebudowa nawierzchni ul. Okólna – wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej”.
Oświadczam/y, że:
1. Wykonawca 
wykona następujące roboty budowlane
(nazwa Wykonawcy)
………………………………………………………………………………………………….............................
2. Wykonawca 
wykona następujące roboty budowlane
(nazwa Wykonawcy)
……………………………………………………………………………………………………..
                                             ……………………………………………………

Podpis    kwalifikowany/elektroniczny/zaufany     osoby/osób   

 upoważnionej/ych    do występowania    w imieniu Wykonawcy.

                                                                                           Załącznik nr 6 do SWZ
Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa nawierzchni ul. Okólnej w Mławie – wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej”, w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1-6, art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



………………………..,  dnia  ………………….
WYKONAWCA:
………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)
reprezentowany    przez: ……………………….…………………………………………………….…………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że:

1) *  aktualne  są  informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp złożonym wraz z ofertą;
2) *  następujące  informacje  zawarte  przeze  mnie  w  oświadczeniu, złożonym  wraz  z ofertą, o którym mowa art. 125 ust. 2 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy  Pzp,  są  nieaktualne  w  następującym  zakresie 
(podać
mającą zastosowanie podstawę prawną wykluczenia spośród wymienionych powyżej w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4).
* - niepotrzebne skreślić
                                             ……………………………………………………

Podpis    kwalifikowany/elektroniczny/zaufany     osoby/osób   

 upoważnionej/ych    do występowania    w imieniu Wykonawcy.

Załącznik nr 7 do SWZ
Informacja: Zobowiązanie  składa  tylko  ten  Wykonawca, który  w  celu  potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY
do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia „Przebudowa nawierzchni ul. Okólnej w Mławie – wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej”.
Ja

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu)
działając w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) dokładny adres Podmiotu)
Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

(określenie zasobu – zdolności techniczne lub zawodowe)
do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)
przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:
„Przebudowa nawierzchni ul. Okólnej w Mławie – wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej” -  ZP/04/2026.
oświadczam, iż:
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

b) sposób udostępnienia Wykonawcy i sposób wykorzystania przez Wykonawcę moich zasobów będzie następujący:

c) okres udostępnienia Wykonawcy moich zasobów będzie następujący:

d) zrealizuję roboty budowlane (w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu) w następującym zakresie:
 
_
                                             ……………………………………………………

Podpis    kwalifikowany/elektroniczny/zaufany     osoby/osób   

 upoważnionej/ych    do występowania    w imieniu Wykonawcy.

Załącznik nr 8 do SWZ
Wykonawca:

………………………………….…………………………………..
pełna nazwa/firma

………………………………….…………………………………..
adres

………………………………….…………………………………..
reprezentowany     przez:    ………………………………………………………………………………
imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji
 
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Przebudowa nawierzchni ul. Okólnej w Mławie – wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej”.
ZP/04/2026”
	Lp.
	Rodzaj roboty budowlanej
(należy wskazać zakres zamówienia wraz  z podaniem informacji niezbędnych do wykazania spełniania warunku udziału w
postępowaniu wskazanego w rozdziale VII SWZ)
	wykonanie nakładki asfalt. o długości nie krótszej niż 600 mb.
	Data i miejsce
wykonania (zakończenia) robót
(dzień/miesiąc/
rok)
	Podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane
(nazwa i adres)

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	


Powyższy wykaz obejmuje zamówienia zrealizowane przez: ……………………………………………
…………………………………..…………………………………………………………………
(nazwa i adres podmiotu oraz określenie zakresu zasobów podmiotu, na którym Wykonawca polega na podstawie art. 118 ust.1 ustawy Pzp - WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU OKREŚLONYM w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp).

Do  wykazu  robót  budowlanych  należy  załączyć  dowody   określające czy  te  roboty budowlane zostały wykonane należycie.

                                             ……………………………………………………

Podpis    kwalifikowany/elektroniczny/zaufany     osoby/osób   

 upoważnionej/ych    do występowania    w imieniu Wykonawcy.

Załącznik nr 9 do SWZ
Podwykonawca:

………………………………….…………………………………..
pełna nazwa/firma

………………………………….…………………………………..
adres

………………………………….…………………………………..
reprezentowany     przez:    ………………………………………………………………………………
imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji
 
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY

składane na podstawie art. 125 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej zwana ustawą Pzp) w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„Przebudowa nawierzchni ul. Okólnej w Mławie – wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej”.
1. OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
Oświadczam, że nie później niż na dzień składania ofert, nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Wskazuję, że dokumenty na potwierdzenie, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 109    ust.    1   pkt    4    ustawy    Pzp, Zamawiający   może   uzyskać   z   bezpłatnych   i ogólnodostępnych baz danych za pomocą następujących danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów*): …………………………………………..……………….…
*) należy wskazać właściwe dane (np. nr KRS, NIP, REGON lub inne dane)
W przypadku gdy w stosunku do Wykonawcy zachodzi którakolwiek z okoliczności określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5   lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy  Pzp, skutkująca wykluczeniem z postępowania to Podwykonawca zobowiązany jest wskazać w niniejszym oświadczeniu (poniżej) tę  okoliczność  i udowodnić  Zamawiającemu,  że  spełnił  łącznie przesłanki określone w art.110 ust. 2 ustawy Pzp.
………………………………………………………………………………………………
2. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Oświadczam, że nie później niż na dzień składania ofert, spełniam warunki udziału w postępowaniu  określone  przez  Zamawiającego  w Specyfikacji  Warunków  Zamówienia (SWZ).

3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne na dzień składania ofert i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością  konsekwencji  wprowadzenia  Zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawianiu informacji.
                                                           ……………………………………………………

Podpis    kwalifikowany/elektroniczny/zaufany     osoby/osób   

 upoważnionej/ych    do występowania    w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 10
PRZEDMIAR NA PRZEBUDOWĘ NAWIERZCHNI 

[image: image3.emf]Rozbiórka

podstawa Opis pozycji (skrót) jm Ilość cena jedn. suma

Uproszczona Roboty pomiarowe km 0,54

RAZEM -  zł            

Fundamentowanie

Uproszczona

Skropienie nawierzchni podbudowy emulsją 

asfaltową w ilości 02-03 kg/m2 przed wykonaniem 

wartwy wiążącej. m2 3687

Uproszczona

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. 6,0 cm – 

półścisłego AC11 W o uziarnieniu 0/11 mm, z 

zastosowaniem asfaltu 35/50, według normy PN-EN 

13108-1 m2 3687

Uproszczona

Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją 

asfaltową w ilości 02-03 kg/m2 przed wykonaniem 

wartwy ścieralnej nawierzchni. m2 3687

RAZEM -  zł            

Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Uproszczona

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, gr. 5,0 cm 

– ścisłego średnioziarnistego o strukturze zamkniętej 

(AC11S) o uziarnieniu 0/11 mm, z zastosowaniem 

asfaltu 50/70 – według normy PN-EN 13108-1 m2 3687

Uproszczona

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń 

podziemnych. Regulacja włazów na studniach 

kanalizacji sanitarnej szt 36

Uproszczona

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń 

podziemnych. Regulacja wpustów drogowych szt 26

Uproszczona

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń 

podziemnych. Regulacja zasuw drogowych szt 43

Uproszczona

Regulacja wysokościowa studzienek i wpustów. 

Regulacja włazów studni kanalizacji deszczowej. szt. 16

RAZEM -  zł            

Razem

Wartość netto

VAT 23%

Wartość brutto

Przebudowa nawierzchni ul. Okólnej - wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej.


X. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ ORAZ WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ





XI. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 i ART. 69 USTAWY PZP





XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO





XXI.	PROJEKTOWANE	POSTANOWIENIA	UMOWY	W	SPRAWIE	ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY





XXV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZEYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY





XXVI. INFORMACJA O OGÓLNYCH ZASADACH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  STOSOWANYCH W MPDM Sp. z o.o.








Akceptuję projekt umowy i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do odpisania umowy na warunkach zawartych w SWZ, w formie elektronicznej.








                                                                                                ………………………


Podpis    kwalifikowany/elektroniczny/zaufany     osoby/osób   


 upoważnionej/ych    do występowania    w imieniu Wykonawcy.








OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY WYKONAWCY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO








OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Z KTÓREGO WYNIKA KTÓRE ROBOTY BUDOWLANE WYKONAJĄ POSZCZEGÓLNI WYKONAWCY








Zamawiający: MPDM Sp. z o.o.


