Załącznik nr 4 do SWZ

## Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

Umowa nr ……………

zawarta w dniu ......................... r. w ………………………, pomiędzy stronami:

Gminą Miejską Wałcz z siedzibą przy Placu Wolności 1 w Wałczu, NIP: 765-160-28-96,

reprezentowanym przez:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, NIP: 765-15-10-295, REGON: 330977966

reprezentowane przez:

Pana ............................. – Prezesa Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu,

zwanym dalej w Umowie „Zamawiającym”,

a

- (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

Nazwa (firma) ................................................................, z siedzibą przy ulicy ..........................................................w ..............................., wpisaną(ym) do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ........................................................ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: .............................

NIP: …………………………….,  REGON: ………………………,

reprezentowanym przez:

1.  ............................... - …………………………

2.  ............................... - …………………………

Zwaną(ym) w treści Umowy „Wykonawcą”,

- (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

(imię i nazwisko) ..................................................................................., przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą .............................. z siedzibą przy ulicy ............................w .................................., wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ............................... pod numerem .................................. lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

NIP: ………………….., REGON: ……………………,

reprezentowanym przez:

1.  ............................... - …………………………

2.  ............................... - …………………………

zwaną w treści Umowy „Wykonawcą”,

- (w przypadku, gdy Umowa ma zostać zawarta z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia)

- Nazwa (firma) ………………….., z siedzibą przy ulicy ...............................
w ……………….., wpisaną do ……………….. prowadzonego przez ……… pod numerem ................., zwanym dalej „Partnerem wiodącym”;

NIP: ……………………..  REGON: …………………….. oraz

- Nazwa (firma) ………………….., z siedzibą w ……………….. przy ulicy ..............................., posiadającym REGON: ……………….……….. oraz NIP: …………………………..  wpisaną do …………………….. prowadzonego przez ………..…… pod numerem .................., zwanym dalej „Partnerem”;

reprezentowanym przez ................................ /wpisać imię, nazwisko, stanowisko/, działającego na podstawie pełnomocnictwa, załączonego do oferty

zwanym/zwanymi w treści Umowy „Wykonawcą”, wyłonionym w trybie podstawowym wariant bez negocjacji, określonym przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.) – zwaną dalej ustawą Pzp, o następującej treści:

§1

Przez użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:

- Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, na warunkach zapisanych w niniejszym dokumencie Umowy i związanych z nim załącznikach, stanowiących jej integralną część.

- Przedmiot umowy - oznacza zamówienie określone dalej w §2 umowy zlecone przez Zamawiającego Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.

- Wada – cecha zmniejszająca wartość, lub użyteczność przedmiotu zamówienia, lub jego części, ze względu na cel w umowie oznaczony, albo wynikający z okoliczności, lub przeznaczenia, lub obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą techniczną, warunkami technicznymi oraz innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa.

- Gwarancja, gwarancja jakości – dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta, co do wykonanych robót.

§2

- W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę i przyjętą przez Zamawiającego w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont elewacji, docieplenie ścian i dachu, remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ulicy Gen. L. Okulickiego 34 w Wałczu”.

- Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy:

  - Projekt budowlany,

  - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (zwana dalej STWiOR),

  - przedmiar robót.

- Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami a w szczególności z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Jeżeli dane zawarte w powyższych dokumentach i pozostałych dokumentach związanych z realizacją umowy są różne, obowiązywać będą warunki bardziej rygorystyczne, wskazane przez Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu. Dopuszcza się wykonanie robót zamiennych w miejsce robót wynikających z oferty Wykonawcy w sytuacji gdy zajdzie co najmniej jeden z nw. przypadków:

  - roboty zamienne zapewnią lepsze rozwiązanie techniczne niż roboty wynikające z oferty Wykonawcy,

  - roboty zamienne dadzą ten sam efekt techniczny co roboty wynikające z oferty Wykonawcy jednocześnie przy tych samych lub niższych kosztach wykonania robót zamiennych,

  - roboty zamienne są korzystniejsze dla Zamawiającego niż roboty wynikające z oferty Wykonawcy,

  - pomimo zachowania należytej staranności przez Zamawiającego przy opisywaniu przedmiotu umowy zajdą okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć i których następstwa wymagają wykonania robót zamiennych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót dodatkowych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to przykładowo okoliczności:

  - powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,

  - powodujące poprawienie parametrów technicznych,

  - wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

- Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.

- Zmiany, o których mowa w ust. 7 - 9 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzane przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z wizualizacją, wymagają zawarcia odrębnej umowy.

- Wykonanie przez Wykonawcę zmienionego zakresu robót nastąpi na podstawie Protokołu konieczności i zawartej umowy.

- Protokół  konieczności  jest  sporządzany  przez  Kierownika  budowy,  akceptowany  przez Zamawiającego i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcę.

- Załącznikiem do protokołu konieczności, stanowiącym jego integralną część, jest protokół z negocjacji dotyczący wyceny robót z Wykonawcą zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Protokół z negocjacji musi być każdorazowo zaakceptowany przez Zamawiającego.

- Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów, wskazane w dokumentacji technicznej, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia, nie stanowią o konieczności zaoferowania dokładnie tych rozwiązań.

- Zamawiający wymaga, aby wykonawca najpóźniej na 7 dni przed wykonaniem albo zamontowaniem widocznego elementu przedmiotu zamówienia (którego efekt ma być widoczny po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy) przedłożył Zamawiającemu przykładowy materiał lub urządzenie (np. próbka materiału, jedna płytka terakotowa) wraz z określonymi dokumentami potwierdzającymi wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentach technicznych.

- Zamawiający, nie dłużej niż w ciągu 3 dni od dnia otrzymania przykładowych materiałów lub urządzeń, o których mowa w ust. 16, udzieli odpowiedzi. Możliwa jest akceptacja lub odmowa akceptacji. W przypadku akceptacji, Wykonawca ma prawo niezwłocznie podjąć się prac z użyciem zaakceptowanych materiałów lub urządzeń.  W przypadku odmowy, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania odmowy, Wykonawca ma obowiązek złożyć nowe przykładowe materiały lub urządzenia, które mają obowiązek spełnić wymogi postawione przez Zamawiający w dokumentacji technicznej. W przypadku ponownego złożenia przykładowych materiałów lub urządzeń, Zamawiający w terminie 1 dnia od otrzymania zaakceptuje przedłożone przykłady lub odmówi ich akceptacji, wraz z przedłożeniem argumentacji.

- Zamontowanie materiałów lub urządzeń, które nie zostały zaakceptowane przez Zamawiającego może powodować konieczność ich demontażu na wyłączny koszt Wykonawcy, a także stanowi prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej na podstawie § 14 ust. 1 pkt 12 Umowy.

§3

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - przekazanie dziennika budowy i Książki obmiarów,

  - protokolarne przekazanie placu budowy w terminie do 5 dni od zawarcia umowy, Wykonawca rozpocznie prace w terminie maksymalnie 14 dni od dnia przekazania placu budowy;

  - zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy określonego w §2 umowy;

  - udzielenie Wykonawcy bieżących informacji dotyczących obiektu;

  - stała współpraca z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie wymagała realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy będzie należało określenie tych sfer, kiedy takie współdziałanie będzie konieczne,

  - dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w §7 niniejszej umowy,

  - regulowanie płatności wynikających z wystawianej faktury, na zasadach określonych w §8 niniejszej umowy.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

- Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe. Faktury częściowe wystawione zostaną na Gminę Miejską Wałcz zgodnie z poniższym harmonogramem:

  - Wykonanie remontu dachu z dociepleniem stropów;

  - Remont elewacji z dociepleniem;

  - Remont klatki schodowej z remontem instalacji elektrycznej

  - Faktura końcowa za pozostałe prace.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ustrukturyzowanej faktury zgodnie z ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych.

- Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m.in.:

  - Dostarczenie Zamawiającemu, w terminie do 5 dni od podpisania niniejszej umowy, kosztorysu sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej. Kosztorys szczegółowy wraz z zestawieniem materiałów, sprzętu, robocizny, powinien być opracowany w oparciu o załączony do niniejszej SWZ przedmiar robót z zachowaniem przyjętej numeracji, pozycji i podziału na poszczególne działy. W przypadku, gdy określone pozycje przedstawione zostały w kosztorysie Wykonawcy pod innymi numerami, Wykonawca w tym zakresie powinien przedstawić odpowiednie informacje lub oznaczenia. Wszelkie formularze załączników do SWZ żądane w ofercie należy wypełnić według wzorów załączników do SWZ, bez dokonywania w nich zmian w treści merytorycznej tzn. nie może ulec zmianie: zakres żądanych informacji w postaci tabel i oświadczeń zawartych w załącznikach, nazwy i numeracja załączników.

  - Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z Umową, Ofertą i Wizualizacją, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (zwaną STWiOR), nienaruszającymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz PPOŻ obowiązujących przy wykonywaniu robót budowlanych,

  - uczestnictwo we wszystkich spotkaniach zwołanych przez Zamawiającego oraz zapewnienie udziału w tych spotkaniach osób Wykonawcy wymaganych przez Zamawiającego,

  - zapewnienie codziennej obecności na terenie budowy Kierownika budowy wymienionego w §5 w toku realizacji umowy,

  - umożliwienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub Wykonawcę,

- Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać:

  - Dziennik budowy,

  - książkę obmiarów zgodnie z zaleceniem Inspektora Nadzoru,

  - protokoły odbioru robót wraz z dokumentami pomiarów,

  - pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiOR.

- Wykonawca wykona i przedłoży Zamawiającemu, w terminie do 5 dni od podpisania umowy harmonogram rzeczowo - finansowy i będzie go aktualizował wg poniższych ustaleń:

  - harmonogram rzeczowo - finansowy robót i jego aktualizacje przedstawiające wykonanie robót i ich finansowanie musi być sporządzony na podstawie kosztorysu ofertowego – w formie pisemnej oraz edytowalnej elektronicznej, zaakceptowany przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

  - Zakres robót do wykonania przedstawiony w harmonogramie rzeczowo – finansowym musi być rozbity na elementy robót, czas realizacji i koszty finansowe.

  - Wykonawca bezzwłocznie da powiadomienie Zamawiającemu o szczególnych, prawdopodobnych, przyszłych wydarzeniach lub okolicznościach, które mogą niesprzyjająco wpłynąć na realizację umowy lub ją opóźnić. W tym wypadku lub jeśli Zamawiający da Wykonawcy powiadomienie, że harmonogram nie zgadza się (w podanym zakresie) z umową lub nie jest spójny z faktycznym postępem prac i podanymi zamierzeniami Wykonawcy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu uaktualniony harmonogram.

  - W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo – finansowego, w szczególności, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu Umowy, jak również w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawcę, że Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami określonymi Umową, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo - finansowego nie zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony także przez Zamawiającego.

  - Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo – finansowy zastępuje dotychczasowy Harmonogram rzeczowo – finansowy i jest wiążący dla Stron.

- Wykonawca zobowiązany jest do codziennego utrzymania czystości i porządku na terenie wykonywania robót budowlanych (bieżące usuwanie odpadów i innych przeszkód na drodze dojazdowej, porządkowanie narzędzi pracy) po zakończeniu dnia. Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się tylko w wyznaczonych miejscach.

- Wykonawca zobowiązany będzie przy wykonywaniu robót oraz przemieszczaniu materiałów i sprzętu do zabezpieczenia terenu przed ewentualnymi kolizjami, zniszczeniem oraz odtworzenia na własny koszt ewentualnych zniszczeń;

- Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca musi dostarczyć ww. dokumenty przed ich wbudowaniem i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Wyklucza się montaż jakichkolwiek materiałów i sprzętu nie posiadających ważnych certyfikatów Unii Europejskiej. Podczas realizacji inwestycji Wykonawca udostępni Zamawiającemu wgląd w materiały budowlane, które będą użyte do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Stosowanie materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli spełniających wymagania techniczne postawione w STWiOR.

- Bezzwłocznego pisemnego powiadamiania Zamawiającego o wszelkich możliwych wydarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót.

- Likwidacji placu budowy i uporządkowania terenu w terminie nie późniejszym niż na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego.

- Wykonania innych nie wymienionych powyżej zobowiązań, a określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Wykonawca osobiście ponosi z chwilą przejęcia placu budowy odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego, jak również ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę, jaką wyrządził swoim działaniem lub przez zatrudnionych pracowników i podwykonawców oraz osobom trzecim.

- Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

- Materiały z rozbiórki, nie nadające się do ponownego wbudowania, Wykonawca podda utylizacji na własny koszt. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedzialności za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.).

- Przez cały okres realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że jest on ubezpieczony na kwotę minimum 300.000 (słownie: trzysta tysięcy złotych) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy.

- Załatwienie wszystkich formalności i kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy robót.

§4

- Przedstawicielami Zamawiającego na budowie będą:

  - ……………………………….

  - ……………………………….

- Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie

  - …………………………  tel. ……………………

- Przedstawicielami Wykonawcy na budowie będą:

  - …………………………………………………………………………….

  - …………………………………………………………………………….

§5

- Kierownikiem robót jest: ………………………………………

- Istnieje możliwość dokonania zmiany ww. kierownika robót jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

- Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby wyszczególnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu w następujących przypadkach:

  - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;

  - jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje ona należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.

- Kierownik robót działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

§6

- Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w §2 umowy w terminie do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego bez uwag, przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych, co do rodzaju w §7 niniejszej umowy.

§7

- Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.

- Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do wewnętrznego Dziennika budowy.

- W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

- W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

- Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót budowlanych składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.

- Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiające-go w próbach i sprawdzeniach.

- W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, w 2 egz., w formie trwale spiętej oraz 2 kopie na nośniku CD (scany dokumentów wymienione w pkt. 1)- 10), a zwłaszcza:

- dziennik budowy, książkę obmiarów,

- protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych,

- protokoły z przeprowadzonych prób i pomiarów,

- świadectwa kontroli jakości,

- certyfikaty aprobaty techniczne,

- gwarancje,

- atesty i certyfikaty jakości,

- deklaracje zgodności z PN,

- protokoły z badania materiałów,

- inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiot zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania,

Wszystkie dokumenty o których mowa powyżej mają być uporządkowane, a ich wersja papierowa ma być tożsama z wersją zapisaną na nośniku CD (taka sama numeracja i nazewnictwo).

- Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych od zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

- O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego pisemnie oraz poprzez dokonanie wpisu do wewnętrznego dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

- W wyniku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 11 Wykonawca jest zobowiązany dokończyć wykonanie przedmiotu zamówienia i zgłosić zakończenie robót powtórnie.

- Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

- O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot Umowy.

- Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.

- W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót bez uwag.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie.

§8

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

- Umówione między stronami wynagrodzenie za przedmiot umowy zostało ustalone zgodnie z kosztorysem ofertowym i ofertą złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stanowiącą załącznik do niniejszej umowy i wynosi:

  - wartość netto ……………………….. zł

  - wartość podatku VAT ………………………..zł

  - wartość brutto …………………………. zł

(słownie: …………………………………);

- Zapłata za wykonane roboty po wykonaniu całości przedmiotu umowy i obustronnym podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

- Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe.

- Faktury częściowe wystawione zostaną na Gminę Miejską Wałcz zgodnie z poniższym harmonogramem:

  - Wykonanie remontu dachu z dociepleniem stropów;

  - Remont elewacji z dociepleniem;

  - Remont klatki schodowej z remontem instalacji elektrycznej;

  - Faktura końcowa za pozostałe prace.

- Wynagrodzenie, określone w ust. 2 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik 6 do SWZ. Zawiera ono ponadto następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.

- W przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości przedstawionej w przedmiarze robót, wynagrodzenie określone w ust. 2 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen przedstawionych w ofercie. Zmiany ilości robót muszą być uprzednio uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego i zatwierdzone przez Zamawiającego. Akceptacja robót zwiększających winna być poprzedzona wystąpieniem Wykonawcy wraz z uzasadnieniem i załącznikami: projektem (rysunkiem) z wyszczególnionymi elementami, które podlegają zwiększeniu, pomiarem robót zwiększających. Wystąpienie Wykonawcy powinno nastąpić w ciągu trzech dni od stwierdzenia konieczności zwiększenia robót. W przypadku zwłoki Wykonawcy ponad 3 dni z wystąpieniem o zwiększenie robót, Wykonawca poniesie wszelkie koszty wywołane opóźnieniem, w szczególności koszty ewentualnych opinii biegłego.

- W przypadku, gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy, roboty te rozliczone będą kosztorysem różnicowym na podstawie cen jednostkowych wynikających z oferty, na dzień złożenia oferty na podstawie, której zawarto niniejszą umowę. Natomiast, gdy roboty te nie występują w przedmiarze robót, rozliczone będą na podstawie czynników cenotwórczych R, Kp, Kz, Z w oparciu o stawki ujęte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a czynniki cenotwórcze M i S, w przypadku gdy nie są ujęte w kosztorysie ofertowym, zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD według danego kwartału, w którym zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych (jako wartości średnie w podziale na poszczególne rodzaje robót). Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w odpowiednich pozycjach KNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, podstawę tę będą stanowić normy zawarte w KNNR, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy. Każdorazowo wycena robót dodatkowych przed przystąpieniem do ich realizacji musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Wszelkie roboty nie określone w ust. 3 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania umowy mogą być wykonane na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonego przez Zamawiającego. Protokół konieczności sporządza się po złożeniu wniosku złożonego przez Wykonawcę i zaakceptowaniu go przez inspektora nadzoru.

- W przypadku, gdy wystąpi konieczność wykonania robót nie ujętych w przedmiarze robót, a wynikających z dokumentacji projektowej, których nie można rozliczyć zgodnie z ust. 4 lub 5, i niezbędnych do wykonania umowy, Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty, które zostaną rozliczone w oparciu o ceny czynników cenotwórczych R, Kp, Kz, Z w oparciu o stawki ujęte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a czynniki cenotwórcze M i S, w przypadku gdy nie są ujęte w kosztorysie ofertowym, zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD według danego kwartału, w którym zaszła konieczność wykonania robót zamiennych (jako wartości średnie w podziale na poszczególne rodzaje robót). Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w odpowiednich pozycjach KNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, podstawę tę będą stanowić normy zawarte w KNNR, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy. Każdorazowo wycena robót zamiennych przed przystąpieniem do ich realizacji musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen przedstawionych w kosztorysie ofertowym, bez względu na okoliczności zaistniałe po jego sporządzeniu.

- Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o faktury częściowe i fakturę końcową, wystawione na podstawie protokołów częściowych i protokołu odbioru końcowego – bez uwag. Faktury będą płatne w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ustrukturyzowanej faktury zgodnie z ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych.

- W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych ustaloną w oparciu o zapisy umieszczone w §14 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Za wartość wykonanych robót budowlanych Strony uznają iloczyn ilości i odebranych robót budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiarów i odpowiadających im określonych Umową i Ofertą cen jednostkowych.

- Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi załącznik do Protokołu odbioru końcowego.

- Ogólna wartość umów z podwykonawcami nie może przekroczyć kwoty wynikającej z niniejszej umowy oraz ewentualnych aneksów zmieniających wartość umowy.

- Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich.

- Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.

- Wykonawca zobowiązany będzie do wystawiania faktur, o których mowa powyżej na: Gminę Miejską Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz, NIP: 765-160-28-96.

- Warunkiem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy za faktury częściowe i fakturę końcową jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 
o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i  dalszym Podwykonawcom. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo.

- Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT dokumentów, o których mowa w ust. 5, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 5, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.

- Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność.

- Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

- Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących  zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 8, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 9 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy  lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.

- Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa w ust. 9 zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 9 i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w ust. 9, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności.

- Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 9 i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 9, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności.

- Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.

- Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.

- Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.

- Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy.

- Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi Umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi Umową Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych Umową.

- W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat  na sumę większą niż ................. zł (5% wartości brutto umowy w sprawie zamówienia publicznego) stanowi podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego.

- Wierzytelności, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, nie mogą być przedmiotem cesji (przelewu, sprzedaży) bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należnego wynagrodzenia, należności z tytułu zużycia energii elektrycznej i wody niezbędnych do wykonania praz związanych z realizacją przed-miotu umowy z należnego.

# §9

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w  trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedłożenia  Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w terminie 7 dni od dnia doręczenia projektu umowy, o której mowa w ust. 1, może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w przypadku:

  - niespełnienia wymagań określonych w SWZ,

  - gdy określa termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

- Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni uważa się to za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o których mowa w ust. 2.

- Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnego sprzeciwu do	przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  roboty  budowlane  w  terminie  7 dni,  uważa  się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na roboty  budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż ............... zł (0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego) oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ,  jako  niepodlegający  niniejszemu  obowiązkowi.  Wyłączenie,  o  którym  mowa  w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo 
o wartości większej niż 10 000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Wykonawca   wraz   z   poświadczoną   za   zgodność   z   oryginałem   kopią   zawartej  umowy o podwykonawstwo przedłoży aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania.

- Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

- Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

  - zakresu robót przewidzianego do wykonania,

  - terminów realizacji,

  - wynagrodzenia i terminu płatności, który nie może być dłuższy niż 30 dni,

  - rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

  - uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę,

  - uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy.

- Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może:

  - powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom,

  - wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie z zastrzeżeniem jak w pkt 1,

  - zrezygnować z podwykonawstwa, zmienić podwykonawcę.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez podwykonawców.

- Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawców.

# §10

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy bez uwag.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu …… - miesięcznej gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może:

  - odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

  - dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

- W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może:

  - żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

  - żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

- Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwłocznie po odbiorze końcowym.

§11

- Zamawiający zgodnie z art. 454 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w tym paragrafie.

- Zmianie może ulec termin realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §6, w przypadku:

- wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego,

- wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących przedmiotem umowy,

- wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania umowy,

- wystąpienia konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia,

- zmiany ilości jednostek przedmiarowych robót objętych umową,

- zmiany technologiczne, w szczególności:

  - konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych	niż wskazane w dokumentacji projektowej, w szczególności w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót,

  - konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

  - pojawienie się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

  - pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót”.

- przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń istniejących urządzeń, nieoznaczonych w dokumentacji projektowej,

- niemożności wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

- wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami,

- wystąpienia zdarzenia losowego mającego charakter siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,

- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności, tj. o okres opóźniający lub wstrzymujący realizację zamówienia potwierdzony przez Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Dopuszcza się zmianę osób sprawujących funkcje na budowie, o których mowa w §4 ust. 2 i §5 umowy w następujących przypadkach:

- nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy,

- jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne.

- Termin zakończenia prac określony w §6 może ulec skróceniu za zgodą Stron.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany albo rezygnacji przez Wykonawcę z podwykonawców biorących udział w realizacji umowy za pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia wymagania, ustawy Pzp oraz w SWZ w stopniu nie mniejszym niż wymagany w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy z dnia 11 września  2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019):

- Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),

- Zmiany danych teleadresowych,

- zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami,

- zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

Zmiany określone w pkt. od 1) do 4) nie wymagają obowiązku sporządzenia aneksu do umowy.

- Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez polecenia i zgody Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.

# §12

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w terminie dłuższym niż 7 dni od przekazania terenu placu budowy oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

  - Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni;

  - Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego;

  - Jeżeli zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

  - Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie;

  - Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności;

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy;

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

- Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni, do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy;

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w punkcie 4c, po cenach przedstawionych w kosztorysie;

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń;

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór placu budowy.

- Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie następujący:

- w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z harmonogramu rzeczowo - finansowego) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia;

- w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

  - ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 6 niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów;

  - w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania.

Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

  - ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 6 niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów;

  - w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiającego.

# §14

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną:

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §8 ust. 2 niniejszej umowy za przedmiot umowy;

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §8 ust. 2 niniejszej umowy za przedmiot umowy;

  - za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §8 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki. Przez zwłokę w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy rozumie się również niedotrzymywanie terminów w przedłożonym przez Wykonawcę oraz zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo - finansowego;

  - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 500 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

  - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 500 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany;

  - za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę;

  - za brak zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców;

  - za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie - w wysokości 1.000 złotych;

  - za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca lub dalszy podwykonawca – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy za każde zdarzenie;

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed upłynięciem okresu gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

  - z tytułu nieprzedłożenia harmonogramu rzeczowo - finansowego, o którym mowa w §3 ust. 7 w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,

  - użycia materiału, co do którego Wykonawca nie dopełnił obowiązku wynikającego z §3 ust. 11 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2 za każdy użyty materiał,

  - z tytułu nie uczestnictwa w spotkaniach, o czym mowa w §3 ust. 4 pkt 2) w wysokości 500 zł za każdą nieobecną osobę,

  - z tytułu niezapewnienia obecności na terenie budowy przedstawiciela Wykonawcy o czym mowa w §3 ust. 2 pkt 3 w wysokości 500 zł, za każdy dzień nieobecności,

  - z tytułu nie zapewnienia obecności na terenie budowy kierownika budowy o czym mowa w §3 ust. 4 pkt 3) w wysokości 500 zł, za każdy dzień nieobecności,

  - z tytułu braku bieżącego prowadzenia wewnętrznego dziennika budowy lub książki obmiaru wykonanych robót, o czym mowa § 3 ust. 5 pkt 1 w wysokości 1000 zł za każde zdarzenie,

  - za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników, o którym mowa w §15 ust. 1 w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników, o którym mowa w §15 ust. 1 oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §8 ust. 2 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019).

- Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie będą potrącane z faktur Wykonawcy.

- Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

- Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte w wyznaczonym terminie.

# §14

Klauzule społeczne

- Wykonawca, Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy Robót uwzględnią w umowach zawieranych w związku z wykonaniem niniejszej Umowy koszty pracy, których wartość nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 13 listopada 2020 r., o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020 r., poz. 2207). Koszty te winny być uwzględnione niezależnie od tego, czy Wykonawca lub podmiot, który udostępnia Wykonawcy potencjał kadrowy, zatrudnia osoby skierowane do wykonania zamówienia na podstawie umowy o pracę, lub innych umów cywilnoprawnych.

- Wykonawca zobowiązuje  się, że  osoby  wykonujące  prace fizyczne  związane z robotami budowlanymi będą w okresie realizacji Umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320.).

- Wykonawca w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany  do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 2. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.

- Zmiana oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 w przypadku wystąpienia konieczności zmiany osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia, nie wymaga aneksu do umowy.

- Oświadczenie o którym mowa w ust. 3 wykonawca zobowiązuje się aktualizować po każdej zmianie osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia.

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym  niż  5  dni  roboczych,  Wykonawca  zobowiązuje  się przedłożyć aktualne oświadczenie o którym mowa w ust. 3.

- Nieprzedłożenie oświadczenia, o których mowa w ust. 3, w terminie i okolicznościach wskazanych przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia wskazanego w ust. 2.

- W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Postanowienia ust. 2-8 stosuje się odpowiednio do pracowników podwykonawców i dalszych podwykonawców.

# §15

- Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

- Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.

- Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

# §16

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 4544 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

- Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

- Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego.

- Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy , dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Zamawiający	Wykonawca

Załączniki:

- Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

- Oferta Wykonawcy.

- Kosztorys sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy.