UMOWA NR 1/RR/2023- wzór

zawarta w dniu …………..2023 r. pomiędzy:

Gminą Miejską Wałcz NIP 765-160-28-96 reprezentowaną przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu, z siedzibą przy ulicy Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz w imieniu którego działa Mariusz Eysymontt – Prezes Zarządu zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

a

Panem……………. Prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ………………………………., REGON ……, NIP ……………….., numer telefonu ………………….., e-mail …………………., zwany w dalszej części umowy Wykonawcą.

W rezultacie dokonania przez zamawiającego zaproszenia do złożenia ofert na realizację zamówienia o wartości szacunkowej do 130.000 zł., notatka służbowa nr ……/2023 z dnia …..2023 r. zostaje zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

Przedmiotem zamówienia jest : rozbiórka budynków o numerach ewidencyjnych 5399 i 5418 wg. projektu przy ul. Robotniczej 13 w Wałczu.

Zakres robót obejmuje rozebranie budynku mieszkalnego wg. projektu rozbiórki, budynku gospodarczego,  ogrodzenia od strony ulicy.

W wycenie uwzględnia uwzględnić również wykonanie tynków cementowo – wapiennych II kategorii ściany budynku garażowego sąsiedniej nieruchomości od strony budynków gospodarczych rozbieranych. (w związku z powyższy oferent dokona uzgodnień z właścicielem terenu GM Wałcz) zabezpieczenie chodnika przed przemieszczaniem się płytek chodnikowych (naprawa chodnika). Działka oznaczona geodezyjnie nr. 2942 i 2943 należąca do Gminy Miejskiej w Wałczu.

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy został określony w zaproszeniu i projekcie rozbiórki.

- Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z zakresem robót, a także uzyskał wyczerpujące informacje o warunkach istniejących na terenie nieruchomości, na której mają być wykonane roboty oraz oświadcza, że otrzymane informacje umożliwiły mu jednoznaczną ocenę zakresu robót, warunków i czasu koniecznego do należytego wykonania zadania oraz pozwoliły na dokonanie ostatecznej kalkulacji wynagrodzenia. W związku z powyższym Wykonawca nie będzie podnosił roszczeń finansowych związanych z ewentualnym zwiększeniem zakresu robót (w stosunku do jego oferty) a będącego wynikiem np. nieścisłości w dokonanych przez niego ustaleniach stanu faktycznego albo jego niedostatecznego zapoznania się z dokumentacją.

§ 2

( terminy umown

- Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy (samej rozbiórki) w terminie cztery tygodnie od przekazania nieruchomości protokółem przekazania placu budowy – rozbiórki.

- Całkowite wykonania przedmiotu umowy, strony przyjmują dzień zakończenia czynności odbioru końcowego, potwierdzony bezusterkowym protokołem odbioru przedmiotu umowy i dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

§ 3

      - Wykonawca ma obowiązek:

- wykonać roboty budowlane zgodnie z wytycznymi określonymi w zaproszeniu i projekcie rozbiórki, obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami przedstawiciela inwestora,

- wykonać wszelkie inne prace towarzyszące, niezbędne do zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy,

- samodzielnie zapewnić niezbędne do wykonania przedmiotu umowy narzędzia, sprzęt, materiały, zaplecze,

- przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych sprawdzić czy budynki są odłączone od sieci wodno – kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej oraz czy w budynku nie przebywają osoby trzecie,

- przejęcia placu budowy, jego zagospodarowanie oraz właściwe oznaczenie  i zabezpieczenie terenu budowy i miejsc prowadzenia robót, zapewnienia należytego ładu  i porządku, a w szczególności przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy na koszt własny Wykonawcy,

- urządzenie i oznakowanie placu budowy oraz utrzymywania oznakowania w stanie należytym przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy,

- zorganizowania we własnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczeń p.poż. na terenie budowy oraz ponoszenia za nie pełnej odpowiedzialności materialnej,

- ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy pozostające w związku przyczynowym z  robotami prowadzonymi przez Wykonawcę,

- utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz odpadów,

- bezzwłocznego powiadamiania na piśmie Zamawiającego o wszelkich możliwych zdarzeniach  i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót,

- odtworzenia uszkodzonych lub zniszczonych elementów objętych robotami budowlanymi,

- usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski 
w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia,

- likwidacji placu budowy i uporządkowania terenu w terminie nie późniejszym niż dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego,

- przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym Zamawiającemu terenu w dniu ostatecznego odbioru,

- rozebrania i zutylizowania pokryć dachowych z papy i eternitu i udokumentowanie Zamawiającemu.

§ 4

1.Zamawiający zobowiązany jest do :

- uzyskania wszelkich niezbędnych, wymaganych obowiązującymi przepisami prawa postanowień lub decyzji właściwych organów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,

- przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- udzielania Wykonawcy bieżących informacji dotyczących przedmiotu zamówienia,

- stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie tego wymagała realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy należało będzie określenie tych sfer, w których takie współdziałanie będzie konieczne,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego w wymiarze i zakresie zapewniającym prawidłową realizację przedmiotu umowy przez Wykonawcę,

- odebrania wykonanych robót zrealizowanych zgodnie z umową,

- zapłaty Wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.

- W przypadku wystąpienia przeszkód związanych z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego na piśmie nie później jak w dniu następnym. Zamawiający  jest zobowiązany w terminie 5 dni roboczych zająć pisemne stanowisko w przedmiotowej sprawie. Opóźnienie w wyjaśnieniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim może skutkować wydłużeniem końcowego terminu wykonania przedmiotu umowy o okres opóźnienia.

§ 5

- Strony ustalają, że zamówienie zostanie wykonane zgodnie z ofertą Wykonawcy za cenę ryczałtową:

  - ……....,00 złotych netto,

  - ………,00 złotych podatek VAT,

  - ………,00 złotych brutto

- Kwota uwzględnia wartość materiałów rozbiórkowych pozyskanych z rozbiórki , które stanowią własność Wykonawcy.

- Zamawiający przewiduje rozliczenia za całość wykonania robót.

- Podstawą rozliczenia wykonania robót i wystawienia faktury VAT będzie bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót.

- Należność za wykonane roboty zostanie uregulowana przelewem na rachunek Wykonawcy Nr …………………………………………………… w terminie do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej i dostarczonej do siedziby Zamawiającego faktury.

§ 6

Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone – odbiór końcowy, jeżeli zostanie podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót przez przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcę.

§ 7

1.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty siłami własnymi

## § 8

- Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy będą kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu prac, o których mowa w §1 niniejszej umowy lub za każdy dzień w usunięciu wad w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1,

- za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –  w wysokości 50% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyższa należną karę umowną.

§ 9

- Zamawiający wskazuje inspektora nadzoru  w osobie :

- Upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest:

- Przedstawicielem Wykonawcy jest Kierownik budowy :

§ 10

- Strony uzgadniają, że roboty wykonane przez Wykonawcę będą przedmiotem odbioru końcowego.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy robót  – w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru przez Wykonawcę potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

- Zawiadomienie Wykonawcy o przystąpieniu do odbioru nastąpi na co najmniej 
4 dni robocze przed dniem odbioru.

- Jeżeli w trakcie odbiorów zostaną stwierdzone wady lub usterki to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin usunięcia usterek,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia , Zamawiający może zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

5. Ponadto, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu ich usunięcia,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie wymagałoby nadmiernych kosztów,  Zamawiający może  żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, jeżeli wady są nieistotne i nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

## 6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio wadliwych robót.

## 7. Do dokonania odbioru końcowego Zamawiający powoła komisję odbioru końcowego przedmiotu umowy, która sporządzi protokół odbioru końcowego zawierający ustalenia poczynione w trakcie odbioru, a w szczególności:

- oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu,

- datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,

- oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą 
w tej czynności,

- wykaz dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającemu przez Wykonawcę,

- wynik dokonanego sprawdzenia jakości robót podlegających odbiorowi, a w szczególności zgodności ich wykonania z umową i dokumentacją projektową,

- wykaz  ujawnionych wad lub usterek,

- decyzję Zamawiającego co do terminu usunięcia ujawnionych usterek,

- oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy oraz innych osób uczestniczących 
w odbiorze,

- podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących 
w odbiorze.

§ 11

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu na następujących warunkach :

- Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kluczowych specjalistów  w następujących przypadkach:

- śmierci, choroby lub zdarzeń losowych kluczowego specjalisty,

- nie wywiązywania się kluczowego specjalisty z obowiązków wynikających   z umowy.

- przedłużenie terminu obowiązywania umowy:

- ze względu na warunki atmosferyczne tj. jeżeli w okresie wykonywania umowy wystąpią warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy tj. silne opady atmosferyczne, termin wykonania umowy zostanie zmieniony na wniosek Wykonawcy o liczbę dni, w których wystąpiło wyżej wymienione zjawisko. Do wniosku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć ekspertyzę w zakresie występowania opadów wydanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Podleśna 61.

c. ze względu na siłę wyższą uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie.

§ 12

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy :

- w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 15 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- gdy Wykonawca nie kontynuuje prac pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 1 miesiąc, gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazów Inspektora Nadzoru,

- Wykonawca wykonuje roboty w sposób niezgodny z umową i pomimo wezwania nie nastąpiła poprawa ich wykonania.

- Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 b.-d. traktowane będzie jako odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od umowy,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

§ 13

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Pana danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka  z o.o. w Wałczu – siedziba: 78-600 Wałcz, ul. Budowlanych 9/2, numery telefonów: (67) 258 50 53/54, (67) 258 35 54, 517 275 703, adres e-mail: tbswalcz@tbswalcz.pl.

- Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonaniu usług : rozbiórka budynku mieszkalnego ,

- Odbiorcami Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zgodnie z przepisami udostępniona zostanie dokumentacja postępowania o zamówienie publiczne , uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora i którym te dane są powierzane oraz innym podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, w szczególności: przedsiębiorstwom świadczącym usługi  prawne, podwykonawcom, dokonującym napraw lub remontów nieruchomości, usuwającym awarie, będącym dostawcami mediów do nieruchomości oraz usług IT.

- Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego jak też przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń wynikających z umowy  i ochrony przed roszczeniami,

- Obowiązek podania przez Pana danych osobowych bezpośrednio Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

- W odniesieniu do Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

9.	z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować:

- telefonicznie:  67 258 50 53

- drogą elektroniczną:  tbswalcz@tbswalcz.pl

- osobiście w siedzibie Zamawiającego w Wałczu przy ulicy Budowlanych 9/2.

§ 14

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawa Prawo zamówień publicznych

- Strony poddają spory wynikłe na tle niniejszej Umowy rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający								Wykonawca