# UMOWA  NR 1/GM/2025

zawarta w Wałczu w dniu ….01.2025 r. pomiędzy:

Gminą Miejską Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz, NIP 765-160-28-96, reprezentowaną przez:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu z siedzibą przy ulicy Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, NIP: 765-15-10-295, REGON: 330977966

reprezentowane przez Pana Mariusza Eysymontt  – Prezesa Zarządu

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ………………………………………, ……………………………, NIP : ………………., REGON : …………........................... tel…………………, reprezentowaną przez ………………………………………………. zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

Umowa zawarta w wyniku postępowania na realizacje zamówienia do 130.000 zł na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843  z późn. zm.)  na prace polegające na prowadzeniu konserwacji, remontów i napraw.

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty dekarskie, w zasobach :

- Komunalnych Gminy Miejskiej Wałcz

§ 2

- Zlecanie robót oraz termin wykonania następować będzie na podstawie pisemnych lub ustnych zleceń telefonicznych wydawanych przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany będzie do zgłoszenia Zamawiającemu każdorazowo po zakończeniu robót zlecanych protokółem konieczności lub awaryjnych rozliczanych ryczałtowo.

§ 3

- Podstawą wyceny robót będą obowiązujące KNR-y (w przypadku braku pozycji kosztorysowej dopuszcza się stosowanie innych katalogów m.in. KNR-W, KNP, KJNZMB).

- Składniki do wyliczenia ceny :

Stawka r-g (R+Kp+Z) ……… netto

Ryczałt ………  zł jednorazowej usługi brutto.

- Wycena materiałów następować będzie łącznie (jako suma) z kosztami zaopatrzenia wg cen nie wyższych niż średnie ceny publikowane w kwartalniku SEKOCENBUD za okres wykonania usługi.

- Wycena sprzętu następować będzie wg cen nie wyższych niż średnie ceny publikowane w kwartalniku SEKOCENBUD za okres wykonania usługi bez narzutów.

- Wykonawca oświadcza, że ww. składniki wyceny pozostają niezmienne przez cały okres trwania niniejszej umowy i mają zastosowanie do wszystkich budynków należących do Zamawiającego oraz przez niego zarządzanych.

- Czas przystąpienia do usunięcia awarii - niezwłocznie gdy stwarza ona zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, pozostałe do 12 godzin licząc od otrzymania zgłoszenia.

§ 4

- Nadzór nad robotami objętymi umową ze strony Zamawiającego pełnić będzie:

  - w zakresie prac branży budowlanej Pan  Grzegorz Paluszkiewicz.

- Inspektor nadzoru musi mieć zapewniony w każdym czasie dostęp do robót oraz wszystkich  miejsc, gdzie roboty są przygotowane lub skąd są pobierane materiały.

- Inspektor nadzoru jest przedstawicielem Zamawiającego na placu budowy i jest upoważniony do wydawania decyzji niezbędnych do zgodnej z umową realizacji robót.

- Sprawdzającym i odbierającym wykonane roboty i usunięte awarie (rozliczane ryczałtowo) o małym stopniu skomplikowania będzie osoba zlecająca.

- Od chwili rozpoczęcia robót, aż do terminu ustalonego w ostatecznym protokole odbioru, Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za roboty.

- Po zakończeniu robót Wykonawca uprzątnie miejsce wykonywania robót.

§ 5

      - Zamawiający dokona odbioru robót w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

      - Zamawiający może odmówić przyjęcia robót, gdy występują  wady w ich  wykonaniu

utrudniające lub uniemożliwiające  użytkowanie obiektu, urządzeń lub sprzętu.

      - Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru lub

ujawnionych  w czasie gwarancji, bez względu na wysokość związanych z tym

kosztów.

      - Okres gwarancji strony ustalają na 36 m-cy licząc termin od daty odbioru końcowego.

      - Ustala się kary umowne za nieterminowe usunięcie usterek w okresie gwarancji w

wysokości 20,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia po terminie wyznaczonym przez

Zamawiającego.

§6

- Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej należyte wykonanie  zamówienia oraz, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny, techniczny, a także pracowników do wykonania zakresu usług.

- Wykonawca oświadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanych robót.

§7

- Fakturę za usługi wykonywanie robót konserwacyjnych zleconych przez zamawiającego, wykonawca wystawi w terminie do 7 dni po podpisaniu protokołu odbioru robót.

- Zamawiający zobowiązuje się płacić Wykonawcy należności z tytułu wykonanych usług w terminie do 7 dni od daty złożenia  faktury.

§8

- W przypadku zwłoki w regulowaniu należności za wykonanie usługi przez Zamawiającego Wykonawca  ma prawo do naliczania ustawowych odsetek, a Zamawiający  zobowiązany jest do ich zapłacenia.

- W przypadku nienależytego wykonania, tj. niezgodnie z procesem technologicznym określonym przez Zamawiającego lub niewykonania zobowiązań wynikających  
z niniejszej umowy strony mogą dochodzić roszczeń z tytułu szkód powstałych
z nienależytego wykonania bądź nie wykonania umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy wykonawca:

- nie rozpoczął realizacji robót w terminie 12 godzin bez uzasadnionych przyczyn oraz nie  kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie

- w sposób rażący nie respektuje uwag i poleceń inspektora nadzoru

- wykonuje roboty złej jakości i pomimo wezwania nie nastąpiła poprawa.

- W w/w przypadkach odstąpienie nastąpi ze skutkiem natychmiastowym z winy leżącej po stronie Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej i będzie zawierać uzasadnienie.

W przypadku odstąpienia od umowy o którym mowa w ust. 3 Zamawiający zleci wykonanie robót innemu wykonawcy zastępczemu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych w następujących wypadkach i wysokości :

- z tytułu nie rozpoczęcia przez Wykonawcę robót w terminie wyznaczonym w § 3 pkt 6 umowy – dotyczy usuwania awarii oraz nie wykonania robót w terminie określonym w protokole konieczności

- kary będą wynosiły:

- w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego za usunięcie awarii – 10% wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki,

- w wypadku robót zleconych protokółem konieczności w wysokości 10% faktycznych kosztów wykonania zastępczego po rozliczeniu z wykonawcą zastępczym gdy wykonawca nie przystąpi do realizacji w wyznaczonym terminie do realizacji oraz za opóźnienie w wykonaniu – 1% wynagrodzenia ustalonego kosztorysem powykonawczym wykonawcy zastępczego sprawdzonego przez inspektora nadzoru za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na zakończenie robót w protokole konieczności.

- zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z należnego

wykonawcy wynagrodzenia ( za inne roboty), na co wykonawca wyraża zgodę.

§9

Umowa została  zawarta  na okres od dnia 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. z możliwością  jej rozwiązania przez każdą ze stron, przy zachowaniu okresu wypowiedzenia, który ustala się  na 30 dni, a także w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego zaniedbania jednej ze stron przy wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy.

§10

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP oraz przeciwpożarowych, a także za wykonanie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami w budownictwie. W razie ich nie przestrzegania umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

§11

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z materiałów własnych posiadających dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy – Prawo budowlane.

2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dokument potwierdzający zgodność z odpowiednimi normami.

§12

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy mogą być wprowadzone przez strony jedynie w formie pisemnej.

§ 13

Wykonawca przyjmuje do wiadomości n/w informacje: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 - RODO) Zamawiający informuje, że:

1) Administratorem Pana danych osobowych  jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka  z o.o. w Wałczu – siedziba: 78-600 Wałcz, ul. Budowlanych 9/2, numery telefonów: (67) 258 50 53/54, (67) 258 35 54, 517 275 703, adres e-mail: tbswalcz@tbswalcz.pl.

2) Dane osobowe przetwarzane będą:

- w celach związanych z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- w celach na które wyrażona została zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

3) Pana/Pani dane osobowe  nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

4) Przysługują Panu/Pani następujące prawa:

a) dostępu do dotyczących Pana/Pani danych oraz otrzymania ich kopii,

b) sprostowania (poprawiania) danych,

c) usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),

d) do ograniczenia przetwarzania danych,

e) do przenoszenia danych zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt  21 RODO.

5) Zamawiający, jako administrator danych osobowych, zgodnie z przepisami prawa gospodarczego, przepisami właściwymi w sprawach postępowania na wypadek zaistnienia określonych prawem roszczeń, jak też przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego  (Dz. U. z 2021  poz. 2224, ze zm. ) przechowywało będzie dotyczące Pana/Pani  dane osobowe związane z zawarciem i wykonaniem umowy przez okres jej obowiązywania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

6) Dotyczące Pana/Pani  dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z Zamawiającym,  78-600 Wałcz, ulica Budowlanych 9/2, umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne.

Wykaz podmiotów tej kategorii dostępny jest od dnia 25 maja 2018 r. na stronie internetowej, dostępnej pod adresem http://www.tbswalcz.pl  w zakładce „ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH”.

7) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować:

- telefonicznie:  67 258 50 53

§ 14

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których będzie miał dostęp w związku z wykonywaniem umowy zawartej z Gminą Miejską Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz, reprezentowaną przez TBS sp. z o.o., ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów, instrukcji i procedur wiążących się z ochroną danych osobowych i obowiązujących w TBS Sp. z o.o. w Wałczu, a w szczególności nie będzie bez upoważnienia służbowego wykorzystywał danych osobowych przetwarzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wałczu.

Wykonawca oświadcza, że znana mu jest definicja danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zgodnie z którą dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

§15

W kwestiach  nieuregulowanych  niniejszą umową mają  zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu  Cywilnego.

§16

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego na podstawie art. 455 ustawy. Za istotne zmiany uważa się przesunięcie terminu wykonania przedmiotu zamówienia,

- Przesunięcie terminu może nastąpić w następujących przypadkach:

  - wystąpienia okoliczności niezalenych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

  - zmiany w kolejności i terminach wykonania przedmiotu umowy wymuszone okolicznościami niedającymi się wcześniej przewidzieć, niezależnymi od Wykonawcy,

  - wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć, np. huragan, powódź, itp.,

  - wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja ma wpływ na termin wykonania umowy,

  - przedłużenia procedury uzyskiwania opinii, uzgodnień, pozwoleń z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, tj. z powodu niezachowania terminów administracyjnych przez organy czy instytucje.

  - W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w pkt 1. – 2. termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności.

- Zamawiający dopuszcza – jeżeli uzna za uzasadnione – możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, o których mowa w art. 439 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, w zakresie zmian wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany koszów związanych z realizacją zamówienia. Zmiany dokonane będą zgodnie z poniższymi zasadami:

- wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji po upływie 6 miesięcy od dnia złożenia przez Wykonawcę oferty w postępowaniu, gdy różnica pomiędzy wskaźnikiem miesięcznym inflacji publikowanym na miesiąc badania oferty, a wskaźnikiem miesięcznym inflacji publikowanym na moment składania wniosku przekroczy 15,00 punktów procentowych,

- waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS,

- wysokość zmiany wynagrodzenia będzie odpowiadała różnicy pomiędzy wskaźnikami, o których mowa w pkt 1, wykraczającej powyżej 15,00 punktów procentowych,

- wniosek o waloryzację może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za zakres przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku,

- strona składając wniosek o waloryzację powinna przedstawić w szczególności:

- wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

- dowody na to, że wliczona do wniosku wartość kosztów nie obejmuje kosztów usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objętym wnioskiem;

- dowody na to, że wzrost kosztów usług miał wpływ na koszt realizacji zamówienia.

- Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji maksymalnie do 3% pierwotnej wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy,

- postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa powyżej,

- uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia wygasa po upływie miesiąca od dnia zakończenia realizacji umowy;

- zmiana wysokości wynagrodzenia opisana w niniejszym ustępie następuje w przypadku ziszczenia się powyższych warunków.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany ustaleń zawartej umowy w zakresie, który uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w formie aneksu do umowy.

- Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, lecz nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.

§17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej stron.

Zamawiający:                                                                                                  Wykonawca: