UMOWA NR 17/WS/2025

Zawarta dnia ………………..roku w Wałczu pomiędzy:

Gminą Miejską Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz, NIP 765-160-28-96 reprezentowaną przez :

Towarzystwem Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu z siedzibą przy ulicy Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, NIP: 765-15-10-295, REGON: 330977966

reprezentowane przez Pana Mariusza Eysymontt  – Prezesa Zarządu

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

§1

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wiaty śmietnikowej  przy ul. Szczęśliwa/Domańskiego w Wałczu.

Dane techniczne wiaty śmietnikowej, oraz zakres robót do wykonania :

- Wykonanie wiaty śmietnikowej o wymiarach 4800x 4500 ( na osiem dużych pojemników na odpady)

- Konstrukcję należy wykonać z profili stalowych ocynkowanych malowanych

- Ściany osłonowe zabudować do wysokości 2000 panelami stalowymi malowanymi w kolorze PUR 7016

- Wypełnienie ścian do 1500 poziome lamele ocynkowane i malowane ( dąb lub antracyt ) powyżej blacha perforowana oczko 20*20 mm

- Wykonanie dachu z blachy ocynkowanej trapezowej

- Montaż drzwi jednoskrzydłowych o szerokości 1520 wyposażonych we wkładkę patentową wraz z kompletem kluczy

- Montaż samozamykacza olejowego

- Montaż odbojników

- Utwardzenie terenu kostką brukową (Powierzchnia utwardzonego terenu powinna być około 0,5m2 większa od wymiaru wiaty)

§2

- Termin wykonania robót objętych niniejszą umową : do 30 Kwietnia 2025 roku.

- Przekazanie placu budowy w celu wykonywania usługi – z chwilą podpisania niniejszej umowy.

- Strony postanawiają, że Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru w formie pisemnej

- Zamawiający rozpocznie odbiór w ciągu 7 dni od otrzymania pisemnego zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę przy czym:

- Odbioru dokonają przedstawiciele w obecności Wykonawcy.

- Z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru a także terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych usterek i wad, jeżeli takie zostaną stwierdzone.

- Jeżeli w rezultacie zgłoszenia przez Wykonawcę robót do odbioru zostanie stwierdzone 
w protokole odbioru robót, że zobowiązanie wykonawcy polegające na wykonaniu przedmiotu umowy zostało wykonane i odbiór został dokonany, to datę zgłoszenia gotowości do odbioru uznaje się za datę wykonania zobowiązania Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy.

§3

- Wykonawca oświadcza że zapoznał się z miejscem i warunkami realizacji zamówienia, zakresem robót oraz miejscem realizacji zamawianych robót.

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wyznaczone do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje oraz przeszkolenia wymagane przepisami prawa.

- Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisy BHP i Ppoż podczas wykonywania prac.

- Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód, które wyrządzi w imieniu Zamawiającego lub osób trzecich podczas realizacji robót objętych umową.

- Wykonawca zobowiązuje się zorganizować zaplecze budowy oraz zapewnia niezbędny do wykonania przedmiotu umowy sprzęt, narzędzi ai inne środki ( w tym media ) na własny koszt.

- Wykonawca oświadcza, że będzie stosował materiały i urządzenia posiadające odpowiednie atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca do protokołu odbioru załączy wszystkie niezbędne atesty, certyfikaty oraz potwierdzenie utylizacji materiałów uzyskanych z demontażu, oraz oddanych do uprawnionych punktów składowania

- Wykonawca oświadcza, że do dnia odbioru robót uporządkuje plac budowy

§4

- Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy wyszczególnionego w §1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie ………………….…brutto ( słownie:                                               )

- Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 10 dni roboczych od daty otrzymania faktury wraz z dołączonym do niej protokołem odbioru robót przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy ………………………………………………………….

- Po zakończeniu prac Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę.

§5

- Strony postanawiają że wiążąca ich formą odszkodowania  będą kary umowne.

- Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z winy zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w §4

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w sytuacji:

- Opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w §4 za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na zakończenie przedmiotu umowy,

- Opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w §4 za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Opóźnienia w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości  0,5% wynagrodzenia określonego w §4 za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% od wynagrodzenia określonego w §4.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§6

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach:

- Wykonawca nie rozpoczął prac w terminie bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich przez okres 7 dni pomimo wezwania Zamawiającego.

- Wykonawca pozostaje w opóźnieniu w wykonaniu umowy powyżej 10 dni od terminu przewidzianego jako zakończenie prac zgodnie z niniejszą umową.

- Wykonawca realizuje prace w sposób istotnie różny od opisanego w dokumentacji lub umowie.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust.1 powinno nastąpić w formie pisemnej.

- W terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy zostanie przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy sporządzony protokół określający szczegółowy zakres wykonanych prac i stwierdzonych usterek, będący podstawą do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego określającego koszty wykonania pozostałych prac remontowych. W przypadku gdy Wykonawca nie stawi się na czynnościach sporządzenia protokołu, Zamawiający sporządzi protokół jednostronny. W takim przypadku Wykonawca przyjmuje ustalenia protokołu jako własne.

- W przypadku odstąpienia od umowy, po którym mowa w ust. 1 Zamawiający zleci wykonanie pozostałych do wykonania prac, określonych zgodnie z procedurą opisaną w ust.3 przez osoby trzecie tj. Wykonawcę zastępczego na koszt Wykonawcy.

- W przypadku o którym mowa w ust.4, rozliczanie wynagrodzenia dotychczasowego Wykonawcy nastąpi po uprzednim potrąceniu wszelkich należności wynikających z kar umownych należnych Zamawiającemu oraz wynagrodzenia wykonawcy zastępczego w wysokości faktycznych kosztów zastępczego wykonania prac. Wynagrodzenie dotychczasowego Wykonawcy płatne będzie w terminie do 21 dni od daty zakończenia rozliczenia z wykonawcą zastępczym.

§7

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 120 miesięcy gwarancji na elementy konstrukcyjne

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcy gwarancji na elementy ruchome

- Okres gwarancji liczony będzie od dnia odbioru robót.

- Wady fizyczne zgłoszone przez Zamawiającego Wykonawca usunie w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia.

- W razie nie usunięcia wad i usterek w terminie o którym mowa w ust.3 Zamawiający usunie usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując prawa wynikające z gwarancji.

§8

- Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz w zakresie kontroli prac i odbioru w odniesieniu do robót objętych umową jest:

- Przedstawiciel Wykonawcy – Marek Kośka

- Zleceniodawcę reprezentuje – Grzegorz Paluszkiewicz

§9

Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby zamawiającego

§10

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający		Wykonawca