UMOWA NR 17/WS/2025
Zawarta dnia ………………..roku w Wałczu pomiędzy:
Gminą Miejską Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz, NIP 765-160-28-96 reprezentowaną przez : 
Towarzystwem Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu z siedzibą przy ulicy Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, NIP: 765-15-10-295, REGON: 330977966
reprezentowane przez Pana Mariusza Eysymontt  – Prezesa Zarządu 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 


a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
§1
Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wiaty śmietnikowej  przy ul. Szczęśliwa/Domańskiego w Wałczu.
  Dane techniczne wiaty śmietnikowej, oraz zakres robót do wykonania :
· Wykonanie wiaty śmietnikowej o wymiarach 4800x 4500 ( na osiem dużych pojemników na odpady)
· Konstrukcję należy wykonać z profili stalowych ocynkowanych malowanych
· Ściany osłonowe zabudować do wysokości 2000 panelami stalowymi malowanymi w kolorze PUR 7016
· Wypełnienie ścian do 1500 poziome lamele ocynkowane i malowane ( dąb lub antracyt ) powyżej blacha perforowana oczko 20*20 mm
· Wykonanie dachu z blachy ocynkowanej trapezowej
· Montaż drzwi jednoskrzydłowych o szerokości 1520 wyposażonych we wkładkę patentową wraz z kompletem kluczy 
· Montaż samozamykacza olejowego
· Montaż odbojników 
· Utwardzenie terenu kostką brukową (Powierzchnia utwardzonego terenu powinna być około 0,5m2 większa od wymiaru wiaty)

§2
1. Termin wykonania robót objętych niniejszą umową : do 30 Kwietnia 2025 roku.
2. Przekazanie placu budowy w celu wykonywania usługi – z chwilą podpisania niniejszej umowy.
3. Strony postanawiają, że Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru w formie pisemnej
4. Zamawiający rozpocznie odbiór w ciągu 7 dni od otrzymania pisemnego zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę przy czym:
a) Odbioru dokonają przedstawiciele w obecności Wykonawcy.
b) Z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru a także terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych usterek i wad, jeżeli takie zostaną stwierdzone.
5. Jeżeli w rezultacie zgłoszenia przez Wykonawcę robót do odbioru zostanie stwierdzone 
w protokole odbioru robót, że zobowiązanie wykonawcy polegające na wykonaniu przedmiotu umowy zostało wykonane i odbiór został dokonany, to datę zgłoszenia gotowości do odbioru uznaje się za datę wykonania zobowiązania Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy.

§3
1. Wykonawca oświadcza że zapoznał się z miejscem i warunkami realizacji zamówienia, zakresem robót oraz miejscem realizacji zamawianych robót.
2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wyznaczone do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje oraz przeszkolenia wymagane przepisami prawa.
3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisy BHP i Ppoż podczas wykonywania prac.
4. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód, które wyrządzi w imieniu Zamawiającego lub osób trzecich podczas realizacji robót objętych umową.
5. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować zaplecze budowy oraz zapewnia niezbędny do wykonania przedmiotu umowy sprzęt, narzędzi ai inne środki ( w tym media ) na własny koszt.
6. Wykonawca oświadcza, że będzie stosował materiały i urządzenia posiadające odpowiednie atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca do protokołu odbioru załączy wszystkie niezbędne atesty, certyfikaty oraz potwierdzenie utylizacji materiałów uzyskanych z demontażu, oraz oddanych do uprawnionych punktów składowania 
7. Wykonawca oświadcza, że do dnia odbioru robót uporządkuje plac budowy
§4
1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy wyszczególnionego w §1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie ………………….…brutto ( słownie:                                               )
2. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 10 dni roboczych od daty otrzymania faktury wraz z dołączonym do niej protokołem odbioru robót przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy ………………………………………………………….
3. Po zakończeniu prac Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę.
§5
1. Strony postanawiają że wiążąca ich formą odszkodowania  będą kary umowne.
2. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
a) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z winy zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w §4
b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w sytuacji:
· Opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w §4 za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na zakończenie przedmiotu umowy,
· Opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w §4 za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
· Opóźnienia w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości  0,5% wynagrodzenia określonego w §4 za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
· Z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% od wynagrodzenia określonego w §4.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§6
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach:
a) Wykonawca nie rozpoczął prac w terminie bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich przez okres 7 dni pomimo wezwania Zamawiającego.
b) Wykonawca pozostaje w opóźnieniu w wykonaniu umowy powyżej 10 dni od terminu przewidzianego jako zakończenie prac zgodnie z niniejszą umową.
c) Wykonawca realizuje prace w sposób istotnie różny od opisanego w dokumentacji lub umowie.
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust.1 powinno nastąpić w formie pisemnej.
3. W terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy zostanie przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy sporządzony protokół określający szczegółowy zakres wykonanych prac i stwierdzonych usterek, będący podstawą do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego określającego koszty wykonania pozostałych prac remontowych. W przypadku gdy Wykonawca nie stawi się na czynnościach sporządzenia protokołu, Zamawiający sporządzi protokół jednostronny. W takim przypadku Wykonawca przyjmuje ustalenia protokołu jako własne.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, po którym mowa w ust. 1 Zamawiający zleci wykonanie pozostałych do wykonania prac, określonych zgodnie z procedurą opisaną w ust.3 przez osoby trzecie tj. Wykonawcę zastępczego na koszt Wykonawcy.
5. W przypadku o którym mowa w ust.4, rozliczanie wynagrodzenia dotychczasowego Wykonawcy nastąpi po uprzednim potrąceniu wszelkich należności wynikających z kar umownych należnych Zamawiającemu oraz wynagrodzenia wykonawcy zastępczego w wysokości faktycznych kosztów zastępczego wykonania prac. Wynagrodzenie dotychczasowego Wykonawcy płatne będzie w terminie do 21 dni od daty zakończenia rozliczenia z wykonawcą zastępczym.

§7
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 120 miesięcy gwarancji na elementy konstrukcyjne 
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcy gwarancji na elementy ruchome
3. Okres gwarancji liczony będzie od dnia odbioru robót.
4. Wady fizyczne zgłoszone przez Zamawiającego Wykonawca usunie w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia.
5. W razie nie usunięcia wad i usterek w terminie o którym mowa w ust.3 Zamawiający usunie usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując prawa wynikające z gwarancji.
§8
1. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz w zakresie kontroli prac i odbioru w odniesieniu do robót objętych umową jest:
a) Przedstawiciel Wykonawcy – Marek Kośka
b) Zleceniodawcę reprezentuje – Grzegorz Paluszkiewicz
§9
Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby zamawiającego
§10
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
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