UMOWA Nr …………………..

zawarta w dniu ......................... 2019 roku w Łodzi pomiędzy:

Miastem Łódź z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, NIP 725-002-89-02, reprezentowanym przez Prezydent Miasta Łodzi w imieniu, której działają:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zawarto umowę o następującej treści.

§ 1

- Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 (XLVII LO) w Łodzi przy 
ul. Czernika 1/3, 92-538 Łódź w następujących częściach:

…………. (słownie ……………………………………………………..………………………. )

- Ogólny zakres robót:

2.1 dla części 1:

Wymiana parkietu sali gimnastycznej na posadzkę sportową syntetyczną

2.2 dla części 2:

Wymiana opraw oświetleniowych wraz z instalacją

2.3 dla części 3:

Wymiana stolarki okiennej zgodnie z obowiązującymi przepisami (przed zamawianiem stolarki wymiary należy sprawdzić w świetle ścian konstrukcyjnych z uwzględnieniem ościeży zewnętrznych i wewnętrznych)

2.4 dla części 4:

Odnowienie sufitów i ścian

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej 
i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, które Zamawiający przekaże Wykonawcy najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

- obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją robót,

- dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz SIWZ, której kserokopia stanowi  załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 3

- Przy wykonywaniu robót należy stosować materiały i wyposażenie (o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. n - fabrycznie nowe) dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadające stosowne aprobaty, certyfikaty, atesty.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania inspektorowi nadzoru w formie  pisemnej wyników badań, certyfikatów oraz deklaracji zgodności z Polskimi i  Europejskimi Normami na materiały i urządzenia przed ich wbudowaniem.

- Uzgodnienia dokonywane przez Wykonawcę z inspektorem nadzoru wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Sprawdzanie robót przez inspektora nadzoru nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu ujawnionych wad w późniejszym terminie.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu wyrządzenia szkód osobom trzecim 
w  trakcie realizacji umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach, materiałach 
i sprzęcie spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych 
w trakcie realizacji robót budowlanych, oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji.

§ 4

  - Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza budowy, zapewnienia miejsca gromadzenia odpadów i ich usunięcia oraz wykonania niezbędnego zabezpieczenia  prowadzonych prac, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody majątkowe i osobowe spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem na zasadach ogólnych.

  - Wykonawca na bieżąco będzie usuwał zanieczyszczenia powstałe w trakcie wykonywania  prac budowlanych.

  - Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać teren budowy w stanie wolnym 
od przeszkód komunikacyjnych oraz gromadzić wszelkie urządzenia pomocnicze 
i materiały w sposób nie powodujący kolizji.

  - Wykonawca wykona na własny koszt tymczasowe doprowadzenie wody 
i energii elektrycznej dla potrzeb budowy, zamontuje liczniki zużycia wody i energii 
oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót.

  - Wykonawca winien realizować roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy 
w sposób, jak najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu, umożliwiający prawidłowe ich funkcjonowanie.

  - Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować miejsce realizacji robót 
 i przekazać je Zamawiającemu w terminie odbioru robót.

  - Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania pełnej dokumentacji odbiorowej (atesty, aprobaty, opinie, wyniki badań, karty gwarancyjne, instrukcje użytkowania i obsługi wszystkich zainstalowanych urządzeń i inne).

  - Wykonawca opracuje kompletne dokumentacje powykonawcze w ilości – 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku CD lub DVD 
w systemie PDF i przekaże je zamawiającemu w dniu zawiadomienia Zamawiającego 
o zakończeniu robót budowlanych i gotowości do ich odbioru.

  - Wykonawca, bez dodatkowego wynagrodzenia, zobowiązuje się do usunięcia  odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia (m.in. powstały materiał rozbiórkowy) poza teren robót, zgodnie z zapisami określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).

( 5

  - Wykonawca zgłosi na piśmie zakończenie wykonania robót oraz gotowość do odbioru robót.

  - Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę  gotowości odbioru robót jest faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

  - Na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru robót Wykonawca dostarczy  dokumenty odbiorowe.

  - Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru wykonanych  robót w terminie 7 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia i dostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 3.

  - Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy, inspektora nadzoru inwestorskiego 
i użytkownika obiektu.

  - Zamawiający sporządza protokół odbioru. Protokół podpisują strony umowy.

  - W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego istnienia wad w przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia. Istniejące wady oraz termin ich usunięcia określa protokół odbioru.

  - Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego   terminu zakończenia robót.

  - Jeżeli Wykonawca  nie usunie ujawnionych wad w terminie wskazanym w protokole Zamawiający  może zlecić ich usunięcie innej osobie na koszt  Wykonawcy.

  - Po usunięciu wad Zamawiający sporządza protokół odbioru końcowego, który podpisują strony umowy.

  - Jeżeli w protokole odbioru nie stwierdzono wad w wykonaniu przedmiotu umowy protokół, 
o którym mowa w ust. 6, jest protokołem końcowym.

  - Data podpisania protokołu odbioru końcowego jest terminem wykonania umowy.

  - Wykonawca ma obowiązek informowania inspektora nadzoru o wykonaniu robót ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru dokona ich odbioru w terminie trzech dni.

( 6

Strony ustalają, że brak znajomości rzeczywistego stanu terenu będącego placem budowy stanowić będzie ryzyko Wykonawcy w aspekcie ewentualnego ustalenia jego odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania umowy. Zastrzeżenia zgłoszone przez Wykonawcę po podpisaniu umowy dotyczące terenu budowy, nie będą stanowiły podstawy do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót.

§ 7

  - Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę netto: ………………..………... PLN, plus podatek VAT 23%, co stanowi kwotę brutto: ……………………. PLN (słownie:

……………………………………………………………………………………………………

…………………………..……………………………………………… 00/100 PLN), zgodnie z kserokopią formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.

  - W wynagrodzeniu o którym mowa w ustępie 1 zawarte są wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym również koszty prac pomocniczych niezbędnych do wykonania zakresu umownego oraz koszty zakupu i dostarczenia na plac budowy materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

  - Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty w ciągu 30 dni licząc od następnego dnia 
po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury.

  - Podstawą wystawienia faktury jest podpisany bez zastrzeżeń protokół, o którym mowa w § 5 ust. 12.

  - W fakturze wystawionej na Zamawiającego przez Wykonawcę należy jako płatnika podać:

Miasto Łódź

ul. Piotrkowska 104

90-926 Łódź

Odbiorca

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8

im. Stanisława Staszica

92-538 Łódź, Czernika 1/3

  - Faktury należy dostarczyć na adres:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8

im. Stanisława Staszica

92-538 Łódź, Czernika 1/3

§ 8

## Termin realizacji przedmiotu umowy:

## 1.1 dla części 1: do dnia ……………………….. r.

## 1.2 dla części 2: do dnia ……………………….. r.

## 1.3 dla części 3: do dnia ……………………….. r.

## 1.4 dla części 4: do dnia ……………………….. r.

Teren budowy Zamawiający przekaże w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

§ 9

- Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski.

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ……………………….…………

- Kierownikiem robót instalacyjnych elektrycznych będzie: ……………………………..

- Kierownik budowy będzie działać w granicach umocowania określonego przepisami ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).

- Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu uprawnienia budowlane kierownika budowy, o których mowa w ustępie 2 i 3.

- Zamawiający ma prawo żądać zmian kierownictwa budowy, pracowników, 
o ile będzie to związane z potrzebą zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji tych żądań.

§ 10

- W razie niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

        - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 i 2 – w wysokości 0,03% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

        - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach oraz w okresie gwarancji 
lub rękojmi przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 i 2 – w wysokości 0,03% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego przez strony terminu usunięcia wad,

        - w przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego 
w § 7 ust. 1.

        - w przypadku nie przedłożenia dowodu przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia w trybie § 15 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar z wynagrodzenia oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 11

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności 
w następujących przypadkach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy 
(art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych).

- w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń i bezskutecznym upływie terminu wskazanego w wezwaniu,

- zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub otwarto likwidację przedsiębiorstwa Wykonawcy.

2. W wypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządza protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór prac przerwanych oraz prac zabezpieczających.

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

4.  W przypadku odstąpienia od umowy z powodów zależnych od Wykonawcy,   Zamawiający  zastrzega sobie prawo zaliczenia wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac na poczet zastrzeżonych w umowie kar pieniężnych.

5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać przyczyny odstąpienia.

§ 12

- Za zgodą Zamawiającego, Wykonawca może zlecić Podwykonawcy/om wykonanie części przedmiotu zamówienia wskazanego w ofercie.

- Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia może zmienić lub zrezygnować 
z podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy w terminie nie późniejszym niż 14 dni od zawarcia umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 umowy.

- Przepisy ust. 1–10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający pisemnie zawiadamia Wykonawcę, o możliwości zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia od Wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

- Wykonawca zapłaci kary umowne:

a) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości: 1% należnego wynagrodzenia brutto podwykonawcy,

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości  0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1,

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,5 %  wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1.

§ 13

  - Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w zakresie:

a)  zmiany terminu jej realizacji, w przypadku ujawnienia się w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia wad w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie,

b) zmiany osób personelu kierowniczego wskazanych przez Wykonawcy, 
na wniosek  Wykonawcy, potwierdzony przez Inspektora wnioskiem do Dziennika Budowy.

  - Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 lit. a) będzie, obustronnie podpisana 
ze strony Wykonawcy i Zamawiającego, notatka służbowa określająca wystąpienie okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmiany terminu.

3. W przypadku wniosku Wykonawcy o dokonanie zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. b, Wykonawca obowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające kwalifikacje wskazywanych osób pozwalające na stwierdzenie spełniania przez wskazane osoby wymagań SIWZ.

§ 14

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanego przedmiotu umowy

1.1 dla części 1: na okres …………..…. lat

1.2 dla części 2: na okres …………..…. lat

1.3 dla części 4: na okres …………..…. lat

1.4 dla części 4: na okres …………..…. lat

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego udzielenie gwarancji na przedmiot umowy.

- Dokument, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca składa w siedzibie Zamawiającego najpóźniej w dniu odbioru końcowego (bez uwag).

- Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady

4.1 dla części 1: na okres …………..…. lat

4.2 dla części 2: na okres …………..…. lat

4.3 dla części 4: na okres …………..…. lat

4.4 dla części 4: na okres …………..…. lat

- Bieg okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady zaczyna się liczyć od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez usterek.

- Szczegółowe zasady gwarancji jakości i rękojmi przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

§ 15

  - Zgodnie z art. 150 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% wynagrodzenia 
(z podatkiem VAT) określonego w § 7 ust. 1, tj. w kwocie ………………………… PLN (słownie: …………………………………………………………………………………………………….) w formie: gwarancji ubezpieczeniowej. Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

  - Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone 
w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego (bezusterkowego) protokołu końcowego,

- 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane.

  - W przypadku przedłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż pieniężna, nie później niż 30 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - W przypadku, gdy Wykonawca w terminie 30 dni przed datą obowiązywania ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, nie przedłoży Zamawiającemu dowodu jego przedłużenia na dalszy okres, Zamawiający ma prawo zrealizować dotychczas obowiązujące zabezpieczenie. Środki uzyskane z realizacji zabezpieczenia zostaną przekazane na konto bankowe Zamawiającego. Po wykorzystaniu zabezpieczenia pozostałą część Zamawiający zwróci Wykonawcy wraz z oprocentowaniem bankowym w terminie określonym w pkt. 3.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy 
o finansach publicznych.

§ 17

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu przedmiotu umowy strony wyznaczają:

- ……………………………………………… - reprezentujący Wykonawcę,

- ……………………………………………….- reprezentująca Zamawiającego.

§ 20

Załącznikami do niniejszej umowy są:

- kserokopia formularza ofertowego, stanowiąca załącznik Nr 1,

- kserokopia SIWZ stanowiąca załącznik nr 2,

- warunki gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty budowlane stanowiące 
załącznik Nr 3,

- Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiący 
załącznik nr 4.

§ 21

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 
3 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY					    		            WYKONAWCA

Załącznik  nr 3

Karta gwarancyjna na roboty budowlane

sporządzona w dniu ..................................................

1. Zamawiający: Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi z siedzibą ul. Piotrkowska 104, 
90-926 Łódź

2. Wykonawca: ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

3. Przedmiot umowy:

Roboty budowlane polegających na remoncie sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 (XLVII LO) w Łodzi przy ul. Czernika 1/3, 92-538 Łódź w następujących częściach:

…………. (słownie ……………………………………………………..………………………. )

4. Data odbioru końcowego:

4.1 dla części 1: dnia ……………………….. r.

4.2 dla części 2: dnia ……………………….. r.

4.3 dla części 3  dnia ……………………….. r.

4.4 dla części 4: dnia ……………………….. r.

5. Ogólne warunki gwarancji jakości.

  - Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancji i rękojmi przedmiot gwarancji i rękojmi został wykonany zgodnie z umową, dokumentacją projektową 
i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robot.

  - Okres gwarancji i rękojmi wynosi ………………..……….. lat, licząc od dnia podpisania 
przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

  - Strony ustalają pierwszy przegląd w okresie gwarancji jakości i rękojmi po upływie pierwszego roku, a następne po upływie każdego roku. Z przeprowadzonego przeglądu wykonanych robót strony sporządzą protokół, w którym wyszczególnią ewentualne wady i usterki określając jednocześnie termin ich usunięcia.

  - Wykonawca obowiązany jest usunąć w ustalonym terminie na własny koszt wady stwierdzone w protokole z przeglądu oraz powstałe z jego winy wady wykonanych robót ujawnione w okresie gwarancji jakości.

  - Jeżeli wady nie zostaną usunięte w ustalonym terminie, Zamawiający niezależnie 
od dochodzonych kar umownych, będzie uprawniony do zlecenia usunięcia wad innemu wykonawcy, a koszty usunięcia wad poniesie Wykonawca. Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia równowartości tych kosztów z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi, Zamawiający wyznaczy termin odbioru pogwarancyjnego.

  - O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia wystąpienia wady.

  - Ustala się następujące terminy usunięcia wad:

a) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie urządzenia – do 1 dnia roboczego,

b) w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron (jednakże nie dłuższym niż 30 dni) od chwili zawiadomienia.

  - Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

  - W przypadku opóźnienia w usuwaniu wad, dłuższego niż podanego w pkt 5.9. lit. b), Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

  - Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:

- siły wyższej,

- szkód wynikłych z winy Zamawiającego oraz z normalnego zużycia technicznego,

- szkód powstałych na skutek działania osób trzecich.

5.13.		W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokołów odbioru robót do dnia ………………. r.

5.14.		Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował 
w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek.

5.15.	W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca i Zamawiający zobowiązani 
są do pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

1) zmianie adresu lub firmy,

2) zmianie osób reprezentujących strony,

3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,

4) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

WYKONAWCA