załącznik nr 7

UMOWA NR …. / 2015    (wzór)

zawarta w dniu ....................... 2015  roku w  Siedlcach pomiędzy:

Muzeum Regionalnym w Siedlcach z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 1, 08 – 110 Siedlce, zwanym dalej "Zamawiającym", w imieniu którego działają:

- Andrzej Matuszewicz – Dyrektor,

- Krystyna Ostas – Główna Księgowa,

a

................................................................................ z siedzibą......................................................

zwanym dalej "Wykonawcą",  reprezentowanym przez:

.......................................................................................................................................................

została	zawarta  umowa  o następującej treści:

§ 1

Zgodnie z wynikiem rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego, Zamawiający powierza
a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Adaptacja zespołu dworsko -parkowego w Dąbrowie na cele muzealne”, zgodnie z założeniami przewidzianymi 
w projekcie budowlanym, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złożoną 
w postępowaniu przetargowym ofertą, stanowiącą integralną część niniejszej umowy.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy i zgłoszenia go do odbioru w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r. oraz do wykonywania robót według przedstawionego harmonogramu.

2. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy niezbędnych dla realizacji przedmiotowego zadania pozwoleń na budowę oraz dziennika budowy.

§ 3

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) terminowe wykonanie robót, zgodnie z projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej;

2) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem dotychczas wykonanych robót, znajdującej się na terenie budowy zieleni i innych elementów zagospodarowania terenu oraz istniejących instalacji i urządzeń wraz z przywróceniem terenu do stanu z dnia przekazania placu budowy;

3) usunięcie ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

4) stosowanie materiałów i surowców najwyższej jakości; na ww. materiały i surowce Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu atesty i świadectwa higieniczne;

5) umieszczenie w dniu rozpoczęcia robót, na własny koszt tablicy informacyjnej oraz tablic    ostrzegawczych bhp, zgodnie z wymaganiami i wzorem ustalonym właściwymi przepisami;

6) umożliwienie przedstawicielom Województwa Mazowieckiego (kontrolerom 
i wizytatorom) przeprowadzenia kontroli lub wizytacji przedmiotu niniejszej umowy, 
w każdym stadium jego realizacji.

7) informowanie Zamawiającego o odbiorze robót ulegających zakryciu, dokonując stosownego wpisu do dziennika budowy co najmniej 3 dni robocze przed datą odbioru.

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) przekazanie placu budowy Wykonawcy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3) odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu;

4) odbiór przedmiotu umowy po zgłoszeniu przez Wykonawcę  gotowości do odbioru;

5) pełne sfinansowanie zadania poprzez realizację faktury wystawionej na podstawie protokołu odbioru robót.

§ 4

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie ryczałtowe.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 wyraża się kwotą brutto ........................ (słownie     złotych: ...........................), w tym: wartość netto ..................., podatek VAT ...........................

§ 5

1. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT.

2. Wykonawca ma prawo wystawić fakturę VAT nie wcześniej niż w dniu podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru przedmiotu zamówienia 
nie zawierającego zastrzeżeń.

3. Termin realizacji faktury wynosi 30 dni licząc od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

§ 6

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć podwykonawcy wykonania całości lub części przedmiotu umowy, chyba że w ofercie wskazał, które części przedmiotu umowy planuje powierzyć podwykonawcy.

2. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane jak również projekt jej zmiany podlega przekazaniu Zamawiającemu celem uzyskania jego akceptacji. Zamawiający ma każdorazowo 14 dni na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo.

4. Wykonawca ma obowiązek każdorazowego przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

5. Wykonawca ma obowiązek każdorazowego przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, o wartości nie mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy, oraz ich zmian.

6. Jeżeli Wykonawca posłuży się przy wykonaniu umowy podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami ma on obowiązek przedstawienia wraz z fakturą dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

7. W przypadku gdy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni, Wykonawca zobowiązany jest do jego zmiany w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

8. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

1) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

2) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

3) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany;

4) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty;

- w wysokości 1 000,00 zł za każde z powyżej wymienionych uchybień.

§ 7

1. Roboty budowlane będą się odbywały pod nadzorem konserwatora zabytków.

2. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy.

§ 8

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy o zakończeniu robót i pisemnie o gotowości do odbioru końcowego, a Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia, przystąpi do odbioru  robót.

- Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe ulegające zakryciu.

- W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w trakcie odbioru następujące dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:

1) dziennik budowy,

2) protokół z odbiorów częściowych,

3) atesty na użyte materiały.

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający ustalenia poczynione 
w toku odbioru.

§ 9

1. Strony na zasadzie art. 558 Kodeksu cywilnego, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą ustalają … letni okres rękojmi za wady.

2. O wykryciu wady Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie 
w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

3. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 7 dni przed dokonaniem oględzin, chyba że strony umówią się inaczej.

4. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przez strony.

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt i ryzyko bez względu 
na wysokość związanych z tym kosztów.

6. Strony ustalają, że termin wykonania wszelkich obowiązków związanych z rękojmią wynosi 14 dni z zastrzeżeniem, że na umotywowany wniosek Wykonawcy może zostać on za zgodą Zamawiającego przedłużony.

7. Bieg terminu co do rękojmi rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy w dniu zakończenia przez Zamawiającego czynności związanych z odbiorem przedmiotu umowy.

8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminów, jeżeli zgłaszał istnienie wad przed wygaśnięciem rękojmi.

9. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania przeglądów przedmiotu umowy 
w trakcie trwania okresu rękojmi.

10. W ostatnim miesiącu przed upływem terminu rękojmi Zamawiający wraz 
z przedstawicielem Wykonawcy dokona przeglądu przedmiotu umowy. Celem przeglądu jest potwierdzenie wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków z tytułu rękojmi za wady. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o terminie przystąpienia do przeglądu.

11. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady fizyczne.

§ 10

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną:

1) za niedotrzymanie terminu wykonania zamówienia, w wysokości 0,5 % wartości umowy za każdy dzień opóźnienia,

2) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyny nie leżącej po stronie Zamawiającego albo za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości umowy;

3) za opóźnienie w wykonaniu obowiązków związanych z rękojmią w wysokości 0,2% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia.

2. Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wielkość szkody spowodowanej przez Wykonawcę przekroczy wysokość kar umownych.

3. Naliczone kary umowne mogą zostać przez Zamawiającego potrącone z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 11

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących      Wykonawcy, gdy:

1) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidację Wykonawcy;

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

3) Wykonawca nie przystąpił do realizacji umowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, lub przerwał wykonywanie prac na dłużej niż 7 dni;

4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacją i warunkami technicznymi;

5) występuje co najmniej 10-dniowe opóźnienie w wykonaniu robót w odniesieniu do terminów określonych harmonogramem realizacji robót.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie, pod rygorem nieważności.

§ 12

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto (§ 4 ust. 2) tj. na kwotę ........................ zł w formie ....................................

2. Kwotę ................ zł , tj. 70 % zabezpieczenia , o którym mowa w ust.1 przeznacza się jako gwarancję należytego wykonania robót. Zabezpieczenie to zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane 
tj. od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu umowy (odbiór końcowy).

3. Kwotę ............... zł, tj. 30 % zabezpieczenia , o którym mowa w ust.1 przeznacza się na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Podlega ono zwrotowi 
w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady, po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia ewentualnych usterek.

§ 13

Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 14

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności przysługującej mu z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie.

§ 15

W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe dla przedmiotu umowy.

§ 16

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwym miejscowo dla Zamawiającego sądom powszechnym.

§ 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

§ 18

Integralną część niniejszej umowy jest harmonogram rzeczowo – finansowy, sporządzony przez Wykonawcę.

ZAMAWIAJĄCY   						WYKONAWCA