Znak  sprawy: 2/2012

# SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zwana dalej w skrócie SIWZ

Wyłonienie wykonawcy robót remontowo-budowlanych:

„ Remont i aranżacja kuchni w budynku Przedszkola

im. Janusza Korczaka w Pilicy”

Zamawiający: Przedszkole im. Janusza Korczaka w Pilicy

Ul. Senatorska 17, 42-436 Pilica

# Pilica, dnia 22.06.2012r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej 4.845.000 euro

w trybie przetargu nieograniczonego

- Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zamawiający: Przedszkole im. Janusza Korczaka w Pilicy

Adres:  ul. Senatorska 17, 42-436 Pilica.

Tel./fax:  +48 (32) 673-80-07; fax. +48(32)	673-50-38

E-mail: przedszkolepilica@gmail.com

Strona internetowa: https://e-bip.org.pl/pszedszkolepilica

Konto bankowe: BS Wolbrom o/Pilica 79 845 00005 0040 0409 8821 0001

- Tryb udzielenia zamówienia.

  - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną w dalszej części SIWZ „PZP” (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

  - Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy PZP oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

  - Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- Biuletyn Zamówień Publicznych  Nr 219420-2012 z dnia 25.06.2012

- strona internetowa Zamawiającego: https://e-bip.org.pl/pszedszkolepilica

- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w wersji elektronicznej bezpośrednio ze strony albo  pobrać w siedzibie Zamawiającego.

- Opis przedmiotu zamówienia.

  - Przedmiot zamówienia:

Remont i aranżacja kuchni w budynku Przedszkola

im. Janusza Korczaka w Pilicy

  - Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika  Zamówień CPV:

45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę, 45000000-7 roboty budowlane, 45300000-0 roboty instalacyjne, 45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne, 45330000-9 roboty instalacyjne wodno kanalizacyjne i sanitarne, 45331200-8 instalowanie urządzeń wentylacyjnych, 45331210-1 instalowanie wentylacji, 45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne, 45410000-4 tynkowanie, 45420000-7 roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie, 45430000-0 pokrywanie podłóg i ścian, 45440000-3 roboty malarskie i szklarskie.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

- Branża architektoniczno-budowlana – projekt architektoniczno-budowlany + inwentaryzacja + projekt zagospodarowania terenu - zał. nr 12 do SIWZ,

- Branża instalacyjna – projekt instalacji wew. wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej - zał. nr 14 do SIWZ,

- PTB instalacje wewnętrzne-elektryczne - zał. nr 13 do SIWZ,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - zał. nr 15 do SIWZ,

- Przedmiar robót - zał. nr 11 do SIWZ,

stanowiące integralną część SIWZ.

  - Wykonawca w formie oświadczenia w ofercie potwierdzi, że zapoznał się z wymienionymi w pkt. 3.3 dokumentami

  - Zamawiający informuje, iż przedmiary robót mają charakter pomocniczy

  - Zakres rzeczowy robót

Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności:

    - nową aranżację kuchni z wymianą urządzeń i instalacji z zastosowaniem

nowych materiałów wykończeniowych,

    - zmiana aranżacji pomieszczeń zaplecza wraz z rozbiórką istniejących ścian

działowych i budową przegród budowlanych w innym miejscu,

    - wymianę i montaż nowej stolarki drzwiowej, wewnętrznej,

    - montaż płytek na ścianach w miejscach przeznaczonych pod umywalki i

zlewozmywaki oraz montaż armatury,

    - przygotowanie ścian, sufitów i podłóg (czyszczenie ścian i sufitów,

białkowanie, malowanie),

    - usunięcie istniejącej lamperii,

    - założenie płytek ściennych oraz płytek na posadzki,

    - przebudowę i dostosowanie wewnętrznych instalacji - elektrycznej, wod.-kan.,

wentylacji mechanicznej, oraz wszystkich innych robót wskazanych w

dokumentacji projektowej.

- Warunki prowadzenia robót

  - Zamawiający przekaże  wykonawcy plac budowy.

  - Roboty remontowo-budowlane należy prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających w budynku.

  - Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy.

  - Wykonawca powinien przed przystąpieniem do realizacji zamówienia przedstawić do akceptacji Zamawiającego wzorcowe materiały wraz z atestami, oraz świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wykonawca może przystąpić do wykonywania i montażu dopiero po protokolarnym stwierdzeniu przez Zamawiającego, że materiały, które zostaną wbudowane, są zgodne z projektem.

  - Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi określone w ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity-Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz.1118 z późn. zm.), ustawie z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881).

  - Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia nie mogą być niższe  od przyjętych przykładowo w przedmiarach i opisie robót.

  - Na wszystkie materiały pochodzenia chemicznego wykonawca winien dostarczyć (przed wbudowaniem tych materiałów i uzyskaniu stosownej akceptacji Inwestora) atesty lub świadectwa Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej chyba,  że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art.10-ustawy Prawo budowlane tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz.1118 z późn. zm.).

  - Wykonawca jest zobowiązany do wywiezienia na wysypisko materiałów z demontażu i gruzu z rozbiórek. Koszty wywozu i utylizacji należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym a dokumenty potwierdzające dokonanie w/w wywozu na legalne wysypisko należy dostarczyć Zamawiającemu.

  - Wykonawca  w okresie prowadzenia  robót  będzie pokrywał koszty mediów ( energii elektrycznej, wody, ogrzewania itp.) miejsca podłączenia mediów zostaną wskazane przez Zamawiającego.

  - Wykonawca musi zaoferować co najmniej 36 miesięczny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia i wyposażenie, liczony od daty odbioru całości zamówienia

  - W przypadku rozbieżności opisów materiałów pomiędzy projektem budowlano - architektonicznym oraz STWiORB a zestawieniem materiałów, urządzeń i wyposażenia w ofercie Wykonawcy przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie materiały, urządzenia i wyposażenie zgodne z projektem wykonawczym oraz STWiORB. Ewentualne braki pozycji robót w przedmiarze robót nie stanowią podstawy do żądania dodatkowego wynagrodzenia i przyjmuje się, że Wykonawca zobowiązał się wykonać wszystkie roboty wynikające z projektu  wykonawczego oraz STWiORB w ryczałtowej cenie oferty.

  - Wykonawca  dołączy do oferty harmonogram realizacji zadania opracowany zgodnie z założeniami niniejszej SIWZ wraz z pozycjami rozliczeniowymi.

  - W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony ich wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia).

  - Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.

- Oferty wariantowe i częściowe, zamówienia uzupełniające

5.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5.3 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających,

o których mowa w art. 67 ust.1pkt. 6 ustawy Pzp.

- Termin wykonania zamówienia.

rozpoczęcie  -  19.07.2012

zakończenie – wg oferty, lecz najpóźniej do 19.09.2012r.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w  art. 22 ust.1 ustawy PZP oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 24 ust.1 ustawy PZP (należy w tym zakresie złożyć stosowne oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 3 do SIWZ) , t.j.:

- Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, zrealizował co najmniej:

- dwie roboty budowlane w zakresie robót ogólnobudowlanych obejmujących także wykonanie instalacji sanitarnej, elektrycznej oraz wentylacji mechanicznej  w użytkowanych obiektach budowlanych  kat.: IX, XI, XII, XIV, XV, XVI w/g zał. do Prawa Budowlanego
o wartości jednostkowej równej lub większej od 200.000,00 zł. brutto oraz przedłoży dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi.

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o wykaz wykonanych zamówień, którego wzór stanowi załącznik nr 10 do SIWZ oraz o dokumenty potwierdzające, że zamówienia przedstawione w w/w wykazie, zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. listy referencyjne, protokoły odbiorów końcowych lub inne dokumenty stwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych).

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz oświadczeniem, iż posiadają one wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. kierownictwo budowy i personel uprawniony do wykonywania zastrzeżonych dla określonych zawodów i czynności, czyli:

- kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, w zakresie dostosowanym do przedmiotu zamówienia.

- kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, w zakresie dostosowanym do przedmiotu zamówienia.

- kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, w zakresie dostosowanym do przedmiotu zamówienia.

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o wykaz osób, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, oraz o:

- oświadczenie, że osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz że należy do Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa – zał. nr 6 do SIWZ,

- oświadczenie, że osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika robót posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz że należy do Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa – zał. nr 7 do SIWZ,

- oświadczenie, że osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika robót posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, oraz że należy do Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa – zał. nr 8 do SIWZ,

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, iż:

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym kwota ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 150 000,00 zł . Wykonawca robót powinien posiadać aktualny pakiet o.c. przez cały okres realizacji zamówienia.

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o kopie wymaganych dokumentów w zakresie ubezpieczenia i oświadczenie –zał nr 3 do SIWZ.

Dopuszcza się sumowanie wartości polis poszczególnych uczestników składających ofertę celem uzyskania wartości nie mniejszej niż wymagana kwota. Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 ustawy PzP

Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty potwierdzające  spełnienie warunku:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ (w stosunku do osób fizycznych – Załącznik nr 4 do SIWZ)

- Odpis z właściwego rejestru, aktualny na dzień składania ofert jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie, dotyczy to każdego z nich, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy PzP – Załącznik nr 4 do SIWZ

- Zaświadczenie od właściwego naczelnika urzędu skarbowego aktualne na dzień składania ofert o niezaleganiu z opłacaniem podatków lub o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); w przypadku, gdy ofertę składa kilka osób fizycznych lub podmiotów działających wspólnie, dotyczy to każdego z nich.

- Aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); w przypadku, gdy ofertę składa kilka osób fizycznych lub podmiotów działających wspólnie, dotyczy to każdego z nich,

- Aktualną na dzień składania ofert informację z Krajowego Rejestru Karnego (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) dotyczącą wszystkich osób fizycznych będących Wykonawcami lub wszystkich urzędujących członków władz osób prawnych będących Wykonawcami, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy PZP gdy ofertę składa kilka osób fizycznych lub podmiotów działających wspólnie, dotyczy to każdego z nich,

- Aktualną na dzień składania ofert informację z Krajowego Rejestru Karnego (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) dotyczącą podmiotów zbiorowych, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP; w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie, dotyczy to każdego z nich.

  - W przypadku, gdy Wykonawca przy realizacji zamówienia zamierza korzystać z wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz ich faktyczny udział przy realizacji zamówienia w charakterze podwykonawcy (ów), a także dołączyć odpowiednio wszystkie dokumenty wymagane w pkt. 7.d) SIWZ na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wyżej wymienionych podmiotów.

7.2	Zamawiający wezwie w  trybie art.26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie  warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w  wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. spełnia/nie spełnia, niespełnienie chociażby jednego z postawionych warunków udziału w postępowaniu, spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

- Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

  - Wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą faksu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem albo drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Oświadczenia Wykonawcy przekazują wyłącznie na piśmie.

  - Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami w sprawie zamówienia jest przedstawiciel Inwestora Zastępczego działający w imieniu Zamawiającego: mgr Maciej Strzałkowski,

tel./fax: (32) 262-44-08, 262-68-41,

e-mail: priinwestor@poczta.onet.pl

Inwestor Zastępczy: PRI “INWESTOR”s.c., 41-310 Dąbrowa Górnicza, ul. Jaworowa 2

- Wymagania dotyczące wadium.

  - Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania  ofert, winien wnieść wadium, w wysokości wynoszącej kwotę
3.000,00 zł. (słownie: trzytysiącezłotych  PLN ).

  - Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm).

  - Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego:

BS Wolbrom o/Pilica 79 845 00005 0040 0409 8821 0001

z podaniem tytułu: „Wadium - przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót remontowo-budowlanych: „Remont i aranżacja kuchni w budynku Przedszkola im. Janusza Korczaka w Pilicy”,  znak sprawy 2/2012”

Wadium musi wpłynąć na konto Zamawiającego przed terminem składania ofert.

  - Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

  - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

  - Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

  - Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- oraz w przypadku jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

- w przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna zostać dołączona do oferty, a w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być złożony w oddzielnej kopercie jeżeli Wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być złączona z ofertą.

- Termin związania ofertą.

10.1 Termin związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

i wynosi 30 dni.

10.2 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć okres związania
         ofertą. Wykonawcy, którzy nie zgodzą się na przedłużenie terminu związania
         ofertą przestaną być uczestnikami postępowania.

- Opis sposobu przygotowywania ofert.

  - Oferta musi być przygotowana w języku polskim.

  - Oferta musi być sporządzona według treści formularza oferty -zał. nr 2 do

SIWZ  i jego załączników zamieszczonych w niniejszej SIWZ (wypełnionymi   i

uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią) oraz zawierać tabelę z

zestawieniem elementów rozliczeniowych – zał. nr 9 do SIWZ.

  - Do wyceny planowanych robót Zamawiający przekazuje wykonawcom     przedmiar robót, który służy do wyceny pozycji w tabeli z zestawieniem elementów rozliczeniowych.

  - Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do    Zamawiającego, na adres podany w pkt. 1. SIWZ, która będzie posiadać  następujące oznaczenia:

  - Oferta musi być sporządzona w sposób czytelny, opieczętowana pieczęcią firmową oraz pieczęciami imiennymi a także podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować

całość przedmiotu zamówienia i winien skalkulować cenę ryczałtową dla całości przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca zobowiązany jest złożyć dowód wniesienia wadium wraz z ofertą.

  - Oświadczenia wystawiane przez wykonawcę muszą być przedstawione w    oryginale i być przez niego podpisane.

  - Pozostałe dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginałów lub
kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby do tego upoważnione lub odpisów poświadczonych notarialnie.

  - Wykonawca do oferty zobowiązany jest przedłożyć pełnomocnictwo w
  	przypadku podpisania jej przez pełnomocnika, w formie oryginału lub
         notarialnie poświadczonej kopii, albo kopii poświadczonej za zgodność z
         oryginałem przez osoby upełnomocnione, przy czym dotyczy to również
         przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, czyli
         uczestników konsorcjum.

  - Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane  i parafowane przez osoby podpisujące ofertę, złączone w sposób uniemożliwiający swobodne wysunięcie się którejkolwiek strony, wykonawca powinien również sporządzić i dołączyć spis treści oferty.

  - Ewentualne poprawki w ofercie muszą być parafowane przez osoby  podpisujące ofertę.

  - Zamawiający dopuszcza w postępowaniu uczestnictwo podwykonawców. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część/zakres zamówienia (rodzaj pracy) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. W tym celu należy wypełnić odpowiednio Załącznik nr 2 – formularz oferty. W przypadku gdy wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu  „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli wykonawca zostawi ten punkt formularza niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawców.

  - Wykonawcy, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ustawy PzP w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. dz.U. Nr 226, poz. 1817).

  - W przypadku, gdy wykonawca uzna, iż pewne informacje w składanej ofercie

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i sformułuje takie zastrzeżenie, które winno zostać złożone nie później niż w terminie składania ofert – informacje te nie podlegają ujawnieniu, jako elementy oferty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacjami takimi mogą być nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne i organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

  - Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca obowiązany

jest umieścić w osobnym opakowaniu w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany, jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod

warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

  - Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez wykonawców w

związku z przygotowaniem i złożeniem ofert. Wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą wykonawcy, niezależnie od wyniku postępowania (za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp).

- Oferta wspólna

Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów, pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:

  - Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika jako  przedstawiciela do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, przy czym pełnomocnictwo to może wynikać z załączonej do oferty stosownej umowy.

  - Do oferty Wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz wszelkich informacji wymaganych postanowieniami niniejszej SIWZ.

  - Oferta musi być napisana w języku polskim w sposób czytelny lub na komputerze.

  - Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym przynajmniej na formularzu oferty i jego załącznikach (oświadczeniach) oraz kopiach dokumentów poświadczanych za zgodność z oryginałem podpis (podpisy) winny być opatrzone pieczęcią firmową i imienną Wykonawcy lub czytelnym podpisem. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców uznaje się:

a)  osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, fundacji, stowarzyszeń itp.;

b) osoby wykazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

c) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa powyżej; w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty;

  - W przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum czyli Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez pozostałych uczestników konsorcjum bądź stosowną umowę;

  - W przypadku Wykonawców z siedzibą za granicą, za osoby uprawnione uznaje

się osoby wskazane, zgodnie z dokumentami państwa wystawienia, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

12.7   Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane przez

osobę  (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Składanie ofert: w siedzibie Zamawiającego – Przedszkole im. Janusza Korczaka w Pilicy,  ul. Senatorska  17, 42-436 Pilica, biuro ZEAS Pilica

Termin składania ofert:  12.07.2012r. do godziny 10:00

Otwarcie ofert: w siedzibie Zamawiającego, sala narad w biurze ZEAS Pilica

Termin otwarcia ofert:  12.07.2012r. godz. 10:15

Oferty otrzymane po terminie do składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia odwołania

- Opis sposobu obliczenia ceny.

  - Podstawą obliczenia ceny za roboty budowlane jest dostarczony wykonawcom projekt budowlano-architektoniczny, przedmiar robót wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

  - Cena ryczałtowa oferty zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, na zakres robót  podany przez Zamawiającego w przedmiarze robót stanowiącym  załącznik nr  11 do SIWZ.

  - Cenę oferty  stanowi cena brutto za wykonanie w całości robót określonych w zał. nr 11 do SIWZ (przedmiar robót) zgodnie z  tabelą z zestawieniem elementów rozliczeniowych – zał. nr 9 do SIWZ, podana w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Wykonawca opisów poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie powinien traktować jako ostatecznie definiujących wymagania dla danych robót. Nawet, jeżeli w przedmiarze robót tego nie podano, wykonawca winien przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane według:

- Projektu budowlano-architektonicznego,

- Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Obowiązujących przepisów technicznych i wiedzy technicznej,

- Projektu (wzoru) umowy.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

  - Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu (tj. Wykonawców niewykluczonych i ofert nieodrzuconych), na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

Przy wyborze i ocenie złożonych ofert Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

- Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów

I  kryterium oceny ofert będzie cena podana przez oferenta w formularzu oferty.

I kryterium : cena oferty brutto = 80% oceny

Punkty przyznawane za kryterium  będą liczone wg następującego wzoru:

_____ Cnaj _____

CI = 		Co	      x   0,80 x 100 pkt

gdzie:

CI - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie za I kryterium

Cnaj  – najniższa cena brutto spośród ważnych, złożonych ofert,

Co   - cena oferty badanej brutto,

- Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę w ofercie otrzyma 80 punktów, inni oferenci odpowiednio mniej, stosownie do ww. wzoru.

II  kryterium oceny ofert będzie termin wykonania, przy czym maxymalne
           skrócenie terminu to 15 dni  wcześniej od 19.09.2012r. (t.j. do 04.09.2012r.)

II kryterium : termin wykonania = 20% oceny

Punkty przyznawane za kryterium  będą liczone wg następującego wzoru:

_____ t_____

CII = 	     	tmax	      x   0,2 x 100 pkt

gdzie:

CII - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie za II kryterium

t – liczba dni, o które oferuje się skrócenie terminu wykonania

tmax   - 15dni – maxymalna ilość dni skrócenia terminu wykonania

- Końcowa ocena oferty:

C = CI + CII

gdzie:

C – końcowa liczba punktów

CI - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie za I kryterium

CII - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie za II kryterium

  - Nie przewiduje się zmiany ceny, tzn. iż wskazana cena ryczałtowa będzie wartością  stałą w okresie realizacji przedmiotu zamówienia za całość przedmiotu zamówienia.

  - Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po  przecinku (bez zaokrągleń).

  - Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbę punktów, uznana zostanie za  najkorzystniejszą.

  - W przypadku gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, ze względu na to, iż zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym przez niego terminie, ofert dodatkowych.

  - Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

  - W toku dokonywania ocen złożonych ofert Zamawiający może żądać od
Wykonawców udzielania wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert,  jednak nie dopuszcza się prowadzenia negocjacji dotyczących złożonej oferty i  dokonywania  jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny i terminów, z zastrzeżeniem pkt. 15.8

  - Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki

rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich   Wykonawców, którzy złożyli oferty.

  - Maksymalną ilość punktów  spośród ofert nieodrzuconych  otrzyma oferta, po zsumowaniu punktów CI i CII, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

  - Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

  - Zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia, legitymujących się stosownymi uprawnieniami, wymaga akceptacji Zamawiającego.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zostanie ono przesłane faksem lub emailem bądź 10 dni jeżeli zostanie ono przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt. 17.3 SIWZ, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdzie którakolwiek z przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1 – 7 ustawy PZP.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien złożyć zabezpieczenie należytego  wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej ( tj. wartość netto + podatek VAT) podanej w ofercie .

  - Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

  - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

  - W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

  - Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Informacje dotyczące umowy

18.1  Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę

najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa wg wzoru umowy – załącznik nr 1do SIWZ.

18.2 Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach
        postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez
        któregoś z wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy
        wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania
        odwoławczego.

18.3 Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej
        umowy, w okolicznościach podanych poniżej:

Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić w przypadku:

- wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń zewnętrznych, obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie uniemożliwiają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których nie można było przewidzieć i którym, ani Zamawiający, ani Wykonawca nie mogli zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać,

- działania osób trzecich albo innych zdarzeń, które uniemożliwiają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy w terminie lub mogących negatywnie wpływać na jakość wykonywanych robót,

- konieczność wykonania dodatkowych uzgodnień, badań, ekspertyz, analiz itp.,

- ujawnienia w trakcie robót urządzeń, elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja nie wynika z dokumentacji projektowej,

- konieczności wykonania zamówień dodatkowych,

- ograniczenia zakresu robót wynikającego z wprowadzenia istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego zmian w dokumentacji projektowej,

- wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

- nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych,

Inne zmiany:

a) zmiany danych podmiotowych Zamawiającego i Wykonawcy,

b) zmiany osób wyznaczonych do: kierowania robotami, nadzorowania robót,

współdziałania przy realizacji umowy oraz innego zatrudnionego personelu.

Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

- Informacja na temat aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej

20.1. Wykonawcom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w
       wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują
       środki ochrony prawnej przewidziane wspomnianą wyżej ustawą.

20.2 Zasady, terminy oraz sposoby korzystania ze środków ochrony prawnej
       szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej
       (art.179-198g ustawy Pzp).

- Załączniki

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

Załącznik nr 1 – wzór umowy

Załącznik nr 2 – formularz oferty

Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków podmiotowych oraz o
                           niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.

Załącznik nr 4 – oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w

oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp. ( os. fiz.)

Załącznik nr 5 – wykaz osób

Załącznik nr 6 – oświadczenie - kierownik budowy

Załącznik nr 7–  oświadczenie -  kierownik robót

Załącznik nr 8 – oświadczenie -  kierownik robót

Załącznik nr 9 – tabela z zestawieniem elementów rozliczeniowych

Załącznik nr 10 – wykaz wykonanych zamówień

Załącznik nr 11 – przedmiar robót

Załącznik nr 12 – Projekt architektoniczno-budowlany

Załącznik nr 13 – PTB branża elektryczna

Załącznik nr 14 – branża instalacyjna- wod-kan, went

Załącznik nr 15– STWIOR

Zatwierdzam

Dyrektor Przedszkola  im. Janusza Korczaka w Pilicy

Mgr Dorota Faszczowa

WZÓR UMOWY     					Załącznik nr 1

# UMOWA Nr………../B/…………

# o roboty budowlane

W wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, jako najkorzystniejszej, w zamówieniu publicznym, udzielonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, numer sprawy …..….…… pomiędzy Przedszkolem im. Janusza Korczaka, z siedzibą w Pilicy przy ul. Senatorskiej 17, zwanym dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje:

mgr Dorota Faszczowa – Dyrektor Przedszkola  im. Janusza Korczaka w Pilicy

a

...................................................................................................................................................

(nazwa wykonawcy)

...................................................................................................................................................

(adres)

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

........................................................................................................

zwanymi dalej wspólnie Stronami.

została zawarta w dniu ................ r., w Pilicy,  umowa następującej treści:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy są  roboty  remontowo- budowlane: „ remont i aranżacja kuchni w budynku Przedszkola im. Janusza Korczaka w Pilicy”

zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ, na warunkach wskazanych w ofercie Wykonawcy z dnia ………..

2. Szczegółowe dane określające przedmiot i zakres robót zawierają SIWZ, w tym dokumentacja techniczna, obejmująca projekt budowlano-architektoniczny, przedmiar robót oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

3. Wykonawca zapoznał się z dokumentacją, uznaje ją za kompletną, jako podstawę do wykonania przedmiotu niniejszej umowy i zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, dokumentacją techniczną, zasadami wynikającymi z rzetelnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi polskimi normami, przepisami i wymogami technicznymi, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowymi, ochrony środowiska, z zachowaniem należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności, a także do wykonania wszelkich innych prac towarzyszących, niezbędnych do wykonania przedmiotu niniejszej umowy oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej ustalonym.

4. Integralną część niniejszej umowy stanowią: projekt budowlano-wykonawczy, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, oferta Wykonawcy.

§2

Termin wykonania zamówienia

1. Termin rozpoczęcia przez Wykonawcę robót Strony ustalają na ……………………………………...

2. Wykonawca zobowiązuje się zakończyć roboty objęte niniejszą umową do… …………………….

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót w terminie ………………….………………………….

4. Zamawiający przekazując protokolarnie Wykonawcy teren robót wskaże jego granice.

§3

Obowiązki Zamawiającego

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1.1 Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót.

1.2 Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

1.3 Umożliwienie Wykonawcy korzystanie na terenie robót z wody i energii elektrycznej za odpłatnością - rozliczenie nastąpi odrębnym protokołem.

1.4 Odebranie przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w §8.

1.5 Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

§4

Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1.1 Przejęcie terenu robót od Zamawiającego.

1.2 Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na koszt własny.

1.3 Rozliczenie kosztów zużycia wody i energii elektrycznej po zakończeniu robót odrębnym protokołem.

1.4 Każdorazowe wstrzymanie robót na polecenie Zamawiającego.

1.5 Wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu materiałów zakupionych przez siebie, zgodnych z dokumentacją techniczną i kosztorysem ofertowym, dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz okazywanie, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności z polską normą albo aprobatą techniczną, każdego używanego na budowie w robotach wyrobu.

1.6 Zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

1.7 Odkrycie robót lub wykonanie otworów niezbędnych do zbadania robót, jeżeli przed ich zakryciem nie poinformował Inspektora nadzoru o terminie dokonania odbioru, a następnie przywrócenia robót do stanu poprzedniego.

1.8 Niewykorzystywanie istniejącej kanalizacji sanitarnej do zrzutu nieczystości ciekłych powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, za wyjątkiem ścieków socjalno-bytowych, pod groźbą konieczności przywrócenia kanalizacji do stanu pierwotnego, z czyszczeniem kanalizacji włącznie.

1.9 Dbanie o porządek na terenie robót, bieżące usuwanie wszelkich zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz utrzymywanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

1.10  Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora nadzoru w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

1.11  Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.

1.12 Przestrzeganie, jako wytwarzający odpady, przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach, a powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązany jest stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

1.13 Zapewnienie przestrzegania przepisów bhp, przepisów ochrony pożarowej oraz dozoru mienia na terenie robót, pod rygorem odpowiedzialności za wszelkie szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także w związku z ruchem pojazdów, na terenie przyjętym od Zamawiającego i poza nim, a związanym z wykonaniem przedmiotu umowy.

1.14 Niezwłoczne informowanie Zamawiającego za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego o wszelkich problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość wykonywanych robót lub termin ich zakończenia.

1.15 Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy.

1.16 Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu robót, usunięcie z terenu robót wszystkich urządzeń Wykonawcy, nadwyżek materiałów i odpadów, pozostawiając teren robót w należytym stanie, możliwym do przyjęcia przez Zamawiającego.

1.17 Usunięcie wszelkich wad robót stwierdzonych przy odbiorze, a także w okresie rękojmi i gwarancji.

§5

Podwykonawstwo

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość robót siłami własnymi.

albo

1.1 Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

1.2 Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość robót siłami własnymi, z wyjątkiem wykonania

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………

w zakresie:

1)..............................................................................................................................................

2) ...........................................................................................................................................

które powierzone zostanie podwykonawcy.........................................................

1.3.Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć innej osobie prawnej lub fizycznej wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

1.4 Przed zawarciem umowy z podwykonawcą Wykonawca zwróci się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt umowy w celu ustalenia istotnych dla Zamawiającego elementów tej umowy, a po jej podpisaniu uwierzytelnioną kopię umowy. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

1.5 Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

1.6 Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

1.7 Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 3 dni.

1.8 Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi określać:

1) Zakres robót powierzonych podwykonawcy.

2) Kwotę wynagrodzenia za roboty, która nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy.

3) Termin wykonania powierzonego podwykonawcy zakresu robót.

4) Warunki płatności, z uwzględnieniem dokonania zapłaty wynagrodzenia za wykonanie powierzonego zakresu robót po ich odbiorze w terminie do 14 dni od dnia przekazania faktury.

5) Postanowienia dotyczące wysokości kar umownych.

1.9 Wykonawca zapewni ustalenie w umowie z podwykonawcą takiego okresu gwarancji jakości robót, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za wady w przedmiocie niniejszej umowy wobec Zamawiającego.

1.10 Wszelkie zmiany umowy z podwykonawcą wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego.

1.11 W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

1.12 Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 Kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

1.13  Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń podwykonawców wobec Wykonawcy będzie potrącone z płatności przysługującej Wykonawcy i zatrzymane na koncie Zamawiającego do czasu zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy, udokumentowanego przez podwykonawcę w formie pisemnego oświadczenia.

1.14 Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą.

1.15  Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za własne.

1.16  Wykonawca ma obowiązek załączania do każdej faktury oświadczeń, że dokonał stosownej zapłaty na rzecz podwykonawców za roboty wykazane w protokole wykonania robót oraz oświadczeń podwykonawców, że otrzymali należne im kwoty wynagrodzenia i nie zgłaszają roszczeń finansowych do Wykonawcy za roboty wykazane w tym protokole robót.

1.17  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z kwoty wynagrodzenia kwot należnych a niezapłaconych przez Wykonawcą podwykonawcom, w przypadku powierzenia im wykonania części prac objętych niniejszą umową, zaś zapłata całkowitego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy zostanie dokonana po przedłożeniu przez Wykonawcę stosownego rozliczenia z podwykonawcami. W takim przypadku Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego odsetek za opóźnienie w zapłacie należności.

§6

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe,  w cenach netto, powiększonych o należny podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Przyjęta przez strony kalkulacja kosztów w/g oferty Wykonawcy w postaci tabeli z zestawieniem elementów rozliczeniowych Wykonawcy, stanowi integralną część niniejszej umowy.

3. Uzgodnione w tej formie, na podstawie tabeli z zestawieniem elementów rozliczeniowych ,wynagrodzenie Wykonawcy w formie ryczałtowej  wynosi:

............................... zł netto  (słownie złotych:……………………………………………………………..)

Vat ....% wynagrodzenia netto w kwocie ............... zł, ( słownie złotych: ........................... )

…………………………….. zł brutto  (słownie złotych:………………………………………………………..…..)

§7

Płatności

1. Podstawą wystawienia faktur częściowych - narastająco do uzyskania 90% wynagrodzenia -  będą protokoły odbioru częściowego, za wykonany element  rozliczeniowy w/g tabeli z zestawieniem elementów rozliczeniowych, a faktury końcowej, protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

2. Faktury wystawiane będą na: Przedszkole im. Janusza Korczaka w Pilicy , ul. Senatorska 17, 42-436 Pilica.

3. Wykonawca zobowiązany jest podać w treści faktury numer niniejszej umowy z datą jej zawarcia oraz dołączyć do faktury kopię odpowiedniego protokołu odbioru częściowego robót albo protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiającego. Brak zapisu numeru umowy w treści faktury albo któregokolwiek dokumentu, o których mowa w zdaniu poprzednim skutkować będzie odmową zapłaty całej faktury. Strony niniejszym uznają, że Wykonawca był w zwłoce z wystawieniem prawidłowej faktury.

4. W przypadku, gdy którakolwiek z cen i ilości podanych na fakturze będzie niezgodna z ceną i ilością podaną w protokole odbioru robót częściowych albo protokole odbioru końcowego, Zamawiający odmówi zapłaty całej faktury, do czasu otrzymania faktury korygującej do niej. Strony niniejszym uznają, że Wykonawca był w zwłoce z wystawieniem prawidłowej faktury.

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie za wykonane roboty w przedmiocie umowy w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, lub faktury korygującej Wykonawcy, po uprzednio udokumentowanej zapłacie podwykonawcy lub cesji należności . Miejscem doręczenia faktury jest kancelaria Zamawiającego.

6. Zapłata wynagrodzenia brutto nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

7. Jako termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

8. Każda zmiana siedziby podmiotu, rachunku bankowego oraz numerów NIP i REGON wymaga
natychmiastowego pisemnego powiadomienia Zamawiającego.

§8

Odbiory

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

1) Odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie elementów

rozliczeniowy w/g tabeli z zestawieniem elementów rozliczeniowych jednak nie więcej niż do 90% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.3

2) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.

3) Odbiór końcowy.

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo po zakończeniu przedmiotu umowy w całości.

4. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości robót do odbioru pismem złożonym w siedzibie Zamawiającego w terminie 3 dni od zakończenia robót.

5. Odbioru końcowego przedmiotu umowy przy udziale Wykonawcy dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości robót do odbioru. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru jak też terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze. Przy odbiorze przedmiotu umowy Zamawiający może korzystać z opinii rzeczoznawców.

6. O terminie odbioru końcowego przedmiotu umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie lub w inny niebudzący wątpliwości sposób.

7. Jeżeli przy odbiorze zostaną stwierdzone wady to Zamawiający może:

1) odmówić odbioru robót do czasu usunięcia wad (wady stwierdzone przy odbiorze Wykonawca niezwłocznie usunie, nie później jednak niż w terminie wskazanym przez Zamawiającego w protokole, odbioru) albo, jeśli wad usunąć nie można:

2) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

3) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu odbioru, jeśli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem.

8. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę w ustalonym terminie wad robót i usterek ujawnionych przy odbiorze końcowym oraz w okresie rękojmi za wady robót i w okresie udzielonej gwarancji jakości robót - Zamawiający jest uprawniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

9. Po usunięciu wad Wykonawca zobowiązany jest do ponownego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości przedmiotu umowy do odbioru. Zgłoszenia Wykonawca dokona na piśmie.

§9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Zamawiający  wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.

§10

Kary umowne

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczane będą kary umowne, bez względu na to czy szkoda faktycznie zaistniała.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości:

1) 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.3 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, liczony od dnia określonego w §2.

2) 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.3 za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad

stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości, liczony od dnia wyznaczonego do ich usunięcia włącznie;

3) 20% wynagrodzenia umownego za roboty (przedmioty odbioru), od których Wykonawca odstąpił z przyczyn od niego zależnych;

4) 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.3 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości

1) 20% wynagrodzenia brutto, określonego w §6 ust. 5 za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

5. Kary, o których mowa w ust. 3, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania zapłaty takiej kary umownej.

6. Wykonawca zgadza się na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

7. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strona, która szkodę poniosła może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód.

§11

Umowne prawo odstąpienia od umowy

Poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach:

1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli:

1) Zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub zostanie otwarta likwidacja Wykonawcy.

2) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

3) Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 7 dni od dnia protokolarnego przejęcia terenu robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je bez zgody Zamawiającego i nie kontynuuje robót przez 7 dni, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

4) Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót - przerwa ta trwała dłużej niż 7 dni.

5) Wykonawca opóźnia się z realizacją umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy tak dalece, że nie gwarantuje to wykonania przedmiotu umowy w umownym terminie albo w inny sposób narusza jej istotne postanowienia.

6) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z przekazaną dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający:

1) opóźni termin przekazania placu budowy wraz ze wskazaniem punktów poboru wody oraz energii elektrycznej o 7 dni roboczych od dnia ustalonego w §2 ust. 3.

2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót.

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie mógł się wywiązać z zobowiązań umownych.

3. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od niniejszej umowy.

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od niniejszej umowy nastąpiło z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od niniejszej umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiający, w razie odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

1) Dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

2) Przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy w ciągu 7 dni od daty podpisania przez Strony niniejszej umowy protokołu inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia.

6. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§12

Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności na cały okres związania niniejszą umową.

§13

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości na całość wykonanych robót budowlanych na okres  36 miesięcy. Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny w dacie odbioru końcowego przedmiotu umowy. Bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2. W przypadku ujawnienia wady w przedmiocie umowy w okresie rękojmi albo gwarancji Zamawiający niezwłocznie zawiadomi pisemnie Wykonawcę o wadzie, wzywając go do jej usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dokonać wraz z Zamawiającym komisyjnych oględzin wad, w terminie uzgodnionym przez Strony. W protokole spisanym na okoliczność komisyjnego stwierdzenia wad Strony zapiszą termin ich usunięcia. W razie niestawienia się Wykonawcy do komisyjnych oględzin – termin usunięcia wad wyznaczy Zamawiający.

3. Terminy usunięcia ujawnionych wad Zamawiający będzie określał, biorąc pod uwagę niezbędny czas i techniczne możliwości ich usunięcia, pisemnie informując o nich Wykonawcę.

4. Wykonawca jest zobowiązany usunąć na koszt własny w ustalonym terminie wszystkie wady przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zażądał tego na piśmie przed upływem okresu rękojmi.

5. Roszczenia z tytułu rękojmi albo gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminie rękojmi albo gwarancji, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi albo gwarancji.

6. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy, przez zatrudnienie strony trzeciej, bez utraty praw wynikających z gwarancji. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

8. Gwarancja na wbudowane wyroby budowlane obowiązuje według gwarancji producenta przekazanych Zamawiającemu przy odbiorze, które nie mogą być krótsze niż okres gwarancji Wykonawcy.

9. Wykonawca usunie bez zbędnej zwłoki usterki lub wady wyrobów ujawnione w okresach gwarancji lub dostarczy wyroby wolne od wad, jeżeli usterka lub wada powstała z przyczyn tkwiących w rzeczy, w najkrótszym technicznie możliwym terminie, uzgodnionym z Zamawiającym.

§14

Zmiana umowy

1. Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

2. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Zmiana postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić:

1). Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić w przypadku:

a) wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń

zewnętrznych, obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie uniemożliwiają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których nie można było przewidzieć i którym, ani Zamawiający, ani Wykonawca nie mogli zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać,

b) działania osób trzecich albo innych zdarzeń, które uniemożliwiają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy w terminie lub mogących negatywnie wpływać na jakość wykonywanych robót,

c) konieczność wykonania dodatkowych uzgodnień, badań, ekspertyz, analiz itp.,

d) ujawnienia w trakcie robót urządzeń, elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie

lub lokalizacja nie wynika dokumentacji projektowej,

e) konieczności wykonania zamówień dodatkowych,

f) ograniczenia zakresu robót wynikającego z wprowadzenia istotnych lub nieistotnych w

rozumieniu Prawa budowlanego zmian w dokumentacji projektowej,

g) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie

Zamawiającego,

h) nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

i) odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych,

2.) Zmiana zakresu rzeczowego robót może nastąpić w przypadku:

a) konieczności wykonania robót zamiennych,

b) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np.nadzoru budowlanego, PIP i in.,

c) ograniczenia zakresu robót wynikającego z wprowadzenia istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego zmiany w dokumentacji projektowej,

d) odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych,

3.) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy (ceny podanej w ofercie) może nastąpić w przypadku:

a) zmiany stawek podatku VAT,

b) zmiany zakresu zamówienia, nie powodującej rozszerzenia określenia przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, wynikającej z wprowadzenia istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego zmian w dokumentacji projektowej,

c) konieczności wykonania robót zamiennych,

d) zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót wynikającego z rzeczywistych obmiarów przy rozliczaniu ryczałtowo-ilościowym (kosztorysowym, obmiarowym),

e) braku środków finansowych, ich zwiększeniem lub zmniejszeniem, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy,

4.) Inne zmiany:

a) zmiany danych podmiotowych Zamawiającego i Wykonawcy,

b) zmiany osób wyznaczonych do: kierowania robotami, nadzorowania robót, współdziałania przy realizacji umowy oraz innego zatrudnionego personelu.

3. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy. Podstawą zmiany umowy będzie Protokół konieczności, zatwierdzony przez obie strony, określający przyczyny zmiany i potwierdzający wystąpienie okoliczności wymienionych w ust.2, który będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego umowę.

4. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzania zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później niż 7 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie.

5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 jest nieważna.

6. Jeżeli wykonanie umowy jest niemożliwe z powodu siły wyższej, jakiegokolwiek związanego z nią

wydarzenia, całkowicie niezależnego od Zamawiającego lub Wykonawcy, to Zamawiający zaświadczy, że wykonanie umowy nie jest możliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego świadectwa, tak szybko jak to możliwe zabezpieczy teren robót i wstrzyma roboty, a Zamawiający zapłaci mu wynagrodzenie za całość robót wykonanych przed otrzymaniem takiego świadectwa oraz za roboty wykonane po otrzymaniu świadectwa, do wykonania których był zobowiązany.

§15

Postanowienia końcowe

1. Spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie na drodze negocjacji, a w razie braku porozumienia spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759, nr 161, poz. 1078 i nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i nr 28, poz. 143), ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z późniejszymi zmianami) oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

3. Do nadzorowania robót Zamawiający powołuje nadzór inwestorski w osobach:

1) …………………………………, inspektor nadzoru robót budowlanych, koordynator, posiadającego uprawnienia

budowlane ………………………… nr............ wydane przez ........................ w dniu ....................

2) …………………………………, inspektor nadzoru robót instalacyjnych, posiadającego uprawnienia budowlane

………………………… nr............ wydane przez ........................ w dniu ....................

3) …………………………………, inspektor nadzoru robót elektrycznych, posiadającego uprawnienia budowlane ………………………… nr............ wydane przez ........................ w dniu ....................

4) …………………………………

4. Nadzór inwestorski jest przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych niniejszą umową i działa w granicach umocowania wynikającego z przepisów Prawa Budowlanego i przepisów szczególnych oraz nadanego mu z umowy o pracę z Zamawiającym.

5. Przedstawicielem Wykonawcy w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy jest:

1) ..........................................................................................................................................

6. Wykonawca ustanawia na koszt własny:

1) Kierownika budowy w osobie .................................................................., posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr............ wydane przez ........................ w dniu ....................

2) Kierownika robót w osobie .................................................................., posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych nr............ wydane przez ........................ w dniu ....................

3) Kierownika robót w osobie .................................................................., posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr............ wydane przez ........................ w dniu ....................

7. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji zamówienia Strony zobowiązują się działać

niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów.

8. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

9. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących interpretowania umowy odbywać się będzie w drodze korespondencji pisemnej.

§16

1. Wykonawca jest/nie jest* czynnym podatnikiem podatku VAT, posiada NIP ……………………………….

2. Zamawiający jest/ nie jest* czynnym podatnikiem podatku VAT, posiada NIP ………………………………………

§17

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

.…………………………………				……………………………

Wykonawca  					         Zamawiający

*- niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 2

Znak sprawy 2/2012

Nazwa i adres WYKONAWCY

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NIP ..............................................................................................................

Bank/Nr konta:……………..........................................................................

Numer telefonu: ………...............................................................................

Numer faksu: …………...………………………………………………….

e-mail: ...........................................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym :..................................

OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy robót:

remontowo- budowlanych:

„Remont i aranżacja kuchni w budynku Przedszkola im. Janusza Korczaka w Pilicy”

, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Cena ofertowa wykonania zamówienia:

- Netto ………………………………… zł

(słownie złotych: ……..………………………..…………………………………)

- Brutto ……………..………………….zł

- Cena zawiera podatek VAT w wysokości …… %.

2. Termin realizacji zamówienia:   do……………. 09.2012r.

3. Okres udzielonej gwarancji na wykonywane roboty:  ………………………….

4. Warunki płatności: zgodnie z wzorem umowy.

5. Niniejszym oświadczam, że:

- zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuje je bez zastrzeżeń;

- zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuję go bez zastrzeżeń;

- przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;

- jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert podanego w SIWZ;

6. Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu

podwykonawcy (podać zakres prac, bez wskazywania konkretnego podwykonawcy):

- …………………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………………….

………………   dnia …….………….. 				          .................................................

( Miejscowość) 		data		                                 (Podpis wykonawcy/osoby uprawnionej do

występowania w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 3

Znak sprawy 2/2012

..................................................

Nazwa wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP ORAZ O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPWOWANIA NA PODSTAWIE  ART.24 USTAWY PZP

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:

„ prace remontowo- budowlane polegające na remoncie i aranżacji kuchni w budynku Przedszkola im. Janusza Korczaka w Pilicy”

na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczam, że:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art.22 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp).

2. Posiadam wiedzę i doświadczenie (art.22 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp)

3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia (art.22 ust.1 pkt.3 ustawy Pzp)

4. Spełniam warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej (art.22 ust.1 pkt.4 ustawy Pzp) lub będę

polegać na wiedzy i doświadczeniu*), potencjale technicznym, osobach zdolnych*) do wykonania zamówienia*) i przedstawiam w tym celu pisemne zobowiązanie następujących podmiotów do oddania nam do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres z korzystania z nich podczas wykonywania zamówienia:

………………………………………………………………..…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………..………………….……………………………………………………

…......................... , dnia   .............

Miejscowość	                                Data

..................................................................

Podpis wykonawcy/osoby uprawnionej

do występowania w imieniu wykonawcy

________________________________________________________________________________________________

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z brzmieniem art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.**)

…................... , dnia ...............

Miejscowość 		Data

........................................................

Podpis wykonawcy/osoby uprawnionej

do występowania w imieniu wykonawcy

*) niepotrzebne skreślić

**) oświadczenie prócz Wykonawcy składają również podmioty na zasobach których polegać będzie Wykonawca, a podmioty

# te będą brały udział w realizacji części zamówienia.

...................................................					      Załącznik nr 4

Nazwa wykonawcy					          Znak sprawy 2/2012

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

W OPARCIU O ART. 24 UST.1 PKT. 2 USTAWY PZP*)

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn

„Remont i aranżacja kuchni w budynku Przedszkola im. Janusza Korczaka w Pilicy”

oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z przedmiotowego postępowania w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759, nr 161, poz. 1078 i nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i nr 28, poz. 143), zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: „wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego”.

........................................................

Podpis wykonawcy/osoby uprawnionej

do występowania w imieniu wykonawcy

…...................... , dnia ................................

Miejscowość                                                Data

# *) – dotyczy osób fizycznych.

………………..…..………						    Załącznik nr 5

Nazwa wykonawcy					  	Znak sprawy 2/2012

WYKAZ OSÓB

Które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia.

Oświadczam/y, że:

dysponuję/emy następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia:

| L.p. | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności | Posiadane kwalifikacje (opis uprawnień, itp.) | Rodzaj i nr uprawnień | Podstawa dysponowania osobami* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |

Do oferty dołączam/y oświadczenia, że osoby wymienione w wykazie posiadają wymagane  uprawnienia

...............................................                                                ………………………………

Miejscowość i data       		                               Podpis Wykonawcy

* Wykonawca załączy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków, lub inny dokument wskazujący, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji przedmiotowego zamówienia.

………………..…..						               Załącznik nr 6

Nazwa wykonawcy					  	Znak sprawy  2/2012

O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:

„Remont i aranżacja kuchni w budynku Przedszkola im. Janusza Korczaka w Pilicy”

oświadczam,

że Pan/i ……………………………….……………………..…..……………….,

posiada wymagane uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy, tj. posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz należy do Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa *).

............................................

Podpis wykonawcy/osoby uprawnionej

do występowania w imieniu wykonawcy

…................................... , dnia ...................................

Miejscowość    		            Data

*)

# - przy podpisywaniu umowy wykonawca zobowiązany będzie do dostarczeni kopii uprawnień oraz aktualnego dokumentu przynależności do RIIB.

………………..…..						               Załącznik nr 7

Nazwa wykonawcy					  	Znak sprawy 2/2012

O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Remont i aranżacja kuchni w budynku Przedszkola im. Janusza Korczaka w Pilicy”

oświadczam, że Pan/i ………………………………………………………………….,

posiada wymagane uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót, tj. posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz należy do Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa*).

..............................................................

Podpis wykonawcy/osoby uprawnionej

do występowania w imieniu wykonawcy

….................... , dnia ....................

Miejscowość 	              Data

*)- przy podpisywaniu umowy wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia kopii uprawnień oraz aktualnego dokumentu przynależności do RIIB.

………………..…..						               Załącznik nr 8

Nazwa wykonawcy					  	Znak sprawy  2/2012

O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn

„Remont i aranżacja kuchni w budynku Przedszkola im. Janusza Korczaka w Pilicy”

oświadczam, że Pan/i ………………………………………………………………….,

posiada wymagane uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót, tj. posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych oraz należy do Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa*).

..............................................................

Podpis wykonawcy/osoby uprawnionej

do występowania w imieniu wykonawcy

….................... , dnia ....................

Miejscowość 	           Data

*)- przy podpisywaniu umowy wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia kopii uprawnień oraz aktualnego dokumentu przynależności do RIIB.

………………..…..………						    Załącznik nr 9

Nazwa wykonawcy					  	Znak sprawy    2/2012

TABELA  Z ZESTAWIENIEM ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

| L.p. | Nazwa elementu rozliczeniowego | Wartość z narzutami |
| --- | --- | --- |
| 1. | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |
| 2. | PRACE OGÓLNOBUDOWLANE |  |
| 3. | INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA |  |
| 4. | WENTYLACJA MECHANICZNA- UKŁAD NAWIEWNY N1-V=1700m³/h, Dp=350Pa |  |
| 5. | WENTYLACJA MECHANICZNA- UKŁAD WYWIEWNY W1-V=1500m³/h, Dp=200Pa |  |
| 6. | WENTYLACJA MECHANICZNA- UKŁAD WYCIĄGOWY W4 W5 |  |
| 7. | WENTYLACJA MECHANICZNA- UKŁAD WYCIĄGOWY W2 W3 |  |
| 8. | WENTYLACJA MECHANICZNA- ROBOTY DODATKOWE |  |
| 9. | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  |
| SUMA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH |  |
| WARTOŚĆ NETTO |  |
| VAT 23% |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |

...............................................                                                	………………………………

Miejscowość i data       		                           	    Podpis Wykonawcy

...................................................					      Załącznik nr 10

Nazwa wykonawcy					  Znak sprawy   2/2012

# WYKAZ WYKONANYCH  ZAMÓWIEŃ

| L.p. | Nazwa Zamawiającego | Adres Zamawiającego | Opis Zamówienia | Termin realizacji | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Do niniejszego wykazu, dołączam/y …… szt. referencji lub innych dokumentów
potwierdzających, że wskazane i opisane wyżej roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

# ………………, dnia ……….				……………………………………

# Miejscowość                      Data				Podpis wykonawcy / osoby uprawnionej do

# występowania  w imieniu wykonawcy

# Text boxes

Oferta

przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót remontowo-budowlanych:

„Remont i aranżacja kuchni w budynku Przedszkola

im. Janusza Korczaka w Pilicy”

znak sprawy 2/2012

nie otwierać przed dniem: 12.07.2012r. godz. 10:15

Pieczęć wykonawcy