sprawa: ZP/RWZ/33/2016                                                                                           Zał.2

UMOWA  /projekt /

Zawarta w dniu ……………..2016 r, w Rabce -Zdroju pomiędzy umawiającymi się stronami:

Uzdrowiskiem-Rabka S.A.

ul Orkana 49, 34-700 Rabka-Zdrój

tel. (018) 26 76 020, fax. (018) 26 76 010.

uzdrowisko-rabka.bip-e.pl ,e-mail : uzdrowisko@uzdrowisko-rabka.pl

NIP PL  7350008661, KRS   – 0000068470

reprezentowanym przez:

1. Jadwiga Kawwa    -  Prezes Zarządu

2. Anna  Źrubek        -  Członek Zarządu

zwanym w dalszej części umowy  Zamawiającym,

a:  …………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

1……………………………………………………………………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, o następującej treści :

§ 1

1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wymiany okien i drzwi wejściowych zewnętrznych zgodnie z niniejszą umową i zgodnie z ofertą Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 1 do umowy :

-  wymiana drzwi zewnętrznych ( aluminiowych z 2 zamkami oraz samozamykaczem z blokadą

w kawiarni KONCERTOWEJ, Rabka Zdrój, ul. Orkana 49.

- Wymiana 15 szt okien profil VEKA Perfectline

- Wykonanie obróbek

2.Wykonawca we własnym zakresie dokona szczegółowych obmiarów robót.

3. Prace budowlane wykonane będą zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi

przepisami, w szczególności techniczno-budowlanymi, oraz normami w budynku użyteczności

publicznej. Powyższe prace realizowane będą  w czynnym obiekcie co oznacza, że Wykonawca

winien prowadzić prace w taki sposób , aby nie ograniczać działalności w tym obiekcie.

4. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania terenu prac oraz odebrania przedmiotu umowy

i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

§ 2

1. Umówione między stronami wynagrodzenie  - ryczałtowe - za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

netto zł ………………………………               brutto zł……………………………………..

2.  W przypadku zwiększenia lub zmiany zakresu robót, wartość robót dodatkowych lub zamiennych

musi być ustalona przed rozpoczęciem tych robót wg zasad określonych w § 9, (Zamawiający zastrzega sobie prawo uzyskania kosztorysu wstępnego obejmującego zakres robót nieprzewidzianych   w celu podjęcia decyzji).

4.  Podstawę fakturowania robót stanowi podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego

bezusterkowy protokół odbioru robót-całościowy.

5.   Zamawiający dokona  zapłaty  za wykonane roboty przelewem w terminie 30 dni od daty

dostarczenia faktury na konto:

………………………………………………………………………………………...

6.    Od płatności przeterminowanych Wykonawcy przysługuje prawo naliczania ustawowych odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie.

7.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu rzeczowego robót w trakcie trwania

umowy, którego na dzień ogłoszenia przetargu otwartego nie przewidział.

§  3

1.    Zamawiający zobowiązuje się do przekazania terenu prac.

§ 4

1.    Nadzór nad robotami objętymi umową ze strony Zamawiającego pełnić będą:            …............................................................................,  oraz upoważnione przez nich osoby.

2.     Robotami z ramienia Wykonawcy kierować  będzie:

………………………………………………………………………………………………

5.       Ewentualne zmiany zakresu robót wprowadzone przez  Zamawiającego  będą stanowiły podstawę do zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.

6.        Wykonawca wykonuje i utrzymuje na swój koszt  zabezpieczenie robót

oraz warunki bezpieczeństwa.

7.        Od chwili rozpoczęcia robót, aż do terminu ustalonego w ostatecznym protokóle

odbioru, Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za obiekty i roboty.

8.        Po zakończeniu robót Wykonawca w terminie 3 dni winien usunąć z terenu budowy wszystkie urządzenia, tymczasowe zaplecze, resztki materiałów, gruz i śmieci, własnym staraniem i na swój koszt.

9.       Uzgodnione wynagrodzenie o którym mowa w paragrafie 2 zawiera koszty   robocizny i wszystkie materiały.

§ 5

1.         Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji wyboru podwykonawcy robót.

2.         Nie zwalnia to jednak Wykonawcy z odpowiedzialności i zobowiązań wynikających                    z umowy. Wykonawca będzie odpowiadał za działania i uchybienia podwykonawców.

§ 6

1.  Wykonawca wykonuje roboty z materiałów własnych.

2.  Wszystkie materiały winny spełniać warunki określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. .Nr 92, poz.881), a jakość wykonawstwa winna odpowiadać wymaganiom norm.

§ 7

1.   Terminy realizacji robót : rozpoczęcie ….... 2016 r,  zakończenie 10.12.2016 r.

2.Terminem zakończenia prac jest podpisanie końcowego protokołu odbioru.

3.Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy,Wykonawca wpłaci na rzecz Zamawiającego kaucję w wysokości  7 % wynagrodzenia ustalonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy  a to w terminie pięciu dni licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy. Nie wpłacenie kwoty o której mowa w zdaniu poprzednim spowoduje rozwiązanie umowy bez potrzeby składania oświadczeń woli.

4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie  o którym mowa w ust.3. w terminie 30 dni, po podpisaniu przez zamawiającego protokołu bezusterkowego wykonania zadania.

5. Zamawiający ma prawo z kwoty zabezpieczenia pokryć wszelkie roszczenia /wydatki  jakie mu będą przysługiwać wobec Wykonawcy .

§ 8

1.   Odbioru robót dokona upoważniony  przedstawiciel Zamawiającego.

2.  Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi protokolarnie w obecności   przedstawicieli stron.

3.  O zakończeniu prac Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego.

4.   Zamawiający dokona końcowego odbioru robót w terminie 3 dni od daty zgłoszenia.

5.   Zamawiający może odmówić przyjęcia robót, gdy występują wady przedmiotu umowy

utrudniające lub uniemożliwiające użytkowanie obiektu.

6.   Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego, jeżeli wykonane roboty

posiadają wady zmniejszające ich wartość.

7.   Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego

lub ujawnionych w okresie rękojmi, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

8.  Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie……….. miesięcy.

9.   Po upływie terminu rękojmi ustalonego w umowie, Zamawiający zarządza ostateczny,

pogwarancyjny odbiór robót.

10. Wykonawca udziela ……………… miesięcy gwarancji na wykonane prace.

11. Termin rękojmi i gwarancji biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru – całościowego ( końcowego )

§ 9

Strony ustalają, że roboty dodatkowe lub zamienne będą rozliczane w oparciu o nakłady czasu pracy, zużycia materiałów przy zastosowaniu tych samych katalogów, norm, standardów i parametrów jak w przypadku robót podstawowych.

§ 10

1.   Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca:

a) w ciągu 7 dni od wyznaczonego terminu nie rozpocznie prac

b) zaniechał realizacji umowy tj. bez uzasadnienia na piśmie nie realizuje jej przez okres 7 dni

c) przy 2 krotnym upomnieniu na piśmie ze strony Zamawiającego nie wykonuje robót

zgodnie z umową lub ze sztuką budowlaną

2.   Odstąpienie od umowy należy uzasadnić pisemnie.

3. W razie odstąpienia od umowy strony dokonają inwentaryzacji pac a Wykonawcy należne jest wynagrodzenie tylko za prace wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

§ 11

1.  Zamawiający ma prawo do naliczania i dochodzenia od Wykonawcy kar umownych za opóźnienie w terminowym zakończeniu  określonego w umowie

przedmiotu umowy  oraz opóźnienie  w usunięciu wad stwierdzonych przy   odbiorze  lub

w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego wskazanego          w § 2 ust.1 za  każdy dzień opóźnienia w zakończeniu prac będących przedmiotem umowy lub za każdy dzień opóźnienia w usunięciu zgłoszonych wad.

2. W przypadku przerwania robót z winy Zamawiającego wykonane prace zostaną rozliczone

według stanu rozliczonego na gruncie w dniu przerwania robót.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego

od pozostałych do wykonania robót w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego.

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%  wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

5. Zamawiającemu i  Wykonawcy przysługuje  ponadto prawo dochodzenia  odszkodowania

na zasadach ogólnych prawa cywilnego jeśli poniesiona udokumentowana szkoda przekroczy

wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 12

1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wykonawca i Zamawiający deklarują, że podejmą wysiłki w dobrej wierze, aby  spory mogące

powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy, zostały rozwiązane polubownie w drodze

bezpośrednich  negocjacji.

3. Ewentualne spory , powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają  rozstrzygnięciu właściwemu sądowi w/g miejsca wykonania umowy.                                             Miejscem wykonania  umowy jest Rabka Zdrój.

§ 13

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności .

2. Umowę sporządzono w 2 -ch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

Wykonawca                                                                                                Zamawiający